ServiceNow ITOM / Azure PoC

IP Range Discovery 新手验证手册

从单台 Windows/Linux VM 开始，完成主机识别、OS 详细信息和 CMDB 关系确认

| 项目 | 本手册基准值 |
| --- | --- |
| 制作日期 | 2026/07/19 |
| 验证阶段 | 推荐验证顺序 No.2：IP Range Discovery |
| PoC 范围 | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内的 Azure VM |
| 发现方式 | 通过已验证为 Up 的 PoC MID Server 执行 Horizontal Discovery |
| 目标系统 | Windows VM、Linux VM；实际 IP 以 Azure Portal 为准 |
| 执行顺序 | 单台 Windows -> 单台 Linux -> 小范围多台 VM -> 同目标再次执行 |
| 本手册不负责 | Cloud Discovery、Network Device、ACC、Mapping、CSDM 等其他验证 |

不要一开始扫描整个 subnet IP Range Discovery 会通过 MID Server 访问目标 VM，和 Cloud Discovery 读取 Azure API 的方式不同。先用单台 VM 验证端口、Credential、Classification，再扩大范围。 第一轮建议选择 1 台 Windows VM 和 1 台 Linux VM，分别记录结果。不要把 PrivateSubnet002-004 或整个公司共用网络一次性输入。 Cloud Discovery 已经取得的云侧 CI 不等于主机内部 Discovery 已成功。IP Range Discovery 重点确认 OS、CPU、Memory、Disk、NIC、Software、Process 等主机信息。

1. 先理解：这次 IP Range Discovery 要验证什么

IP Range Discovery 是通过 MID Server 对目标 IP 执行 Horizontal Discovery。它需要访问目标主机的管理协议，并使用 Windows 或 SSH Credential 获取主机内部信息。本次验证要回答的是：ITOM1/2/3 中的 Windows/Linux VM 能否被正确分类、认证、识别，并将主机详细信息写入 CMDB。

| 问题 | 本次验证的答案 |
| --- | --- |
| IP Range Discovery 取得什么 | 主机 OS、主机名、CPU、Memory、Disk、NIC/IP、软件、进程、服务等，具体以实际 Pattern/Probe 结果为准。 |
| 它与 Cloud Discovery 的区别 | Cloud Discovery 通过 Azure API 取得 Subscription/RG/VM 等云资源；IP Range Discovery 通过 MID Server 进入目标 VM 取得 OS 内部信息。 |
| 本次范围 | 只验证 ITOM1/2/3 的目标 VM。Palo Alto/FortiGate、GWAN、Intranet、其他 Spoke 不纳入本手册主线。 |
| 成功的核心 | 端口可达、Credential 可用、Classification/Identification/Exploration 完成、CI 属性和关系可解释、重复执行不产生无理由重复 CI。 |

1.1 Cloud Discovery 与 IP Range Discovery 的分工

| 比较项 | Cloud Discovery | IP Range Discovery |
| --- | --- | --- |
| 通信入口 | Azure Cloud API / Cloud Account | MID Server -> 目标 VM IP |
| 主要对象 | Subscription、RG、VNet、Subnet、VM、NIC、Disk、Tag | Windows/Linux OS、Software、Process、Service、详细硬件信息 |
| 主机端口 | 初次验证不是主要路径 | Windows WinRM 5985/5986；Linux SSH 22 |
| 主要 Credential | Azure App Registration / Service Principal 等 | Windows Credential / SSH Credential |
| 本次证据 | 云资源 CI、Resource ID、云层 Relationship、Tag | OS CI、主机属性、软件/进程、Discovery Log、关系 |

重复 CI 不要直接手工合并 Cloud Discovery 和 IP Range Discovery 的识别条件可能不同。出现两个 CI 时，先记录 Resource ID、主机名、IP、sys_id、Discovery Source 和时间，再判断是 IRE/识别规则问题。 不要为了让画面看起来只有一个 CI 而直接删除或手工合并记录；先保存证据，再按现场 CMDB/IRE 规则处理。

2. 开始前准备输入清单

先把实际值写入自己的记录表。IP、主机名、操作系统、Credential 名称必须以当前环境为准；不确定时填写“确认中”，不要凭记忆输入。密码、SSH 私钥、Token 不写入 Word、截图或 Git。

| 输入项目 | 填写实际值 | 确认位置 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow Dev URL | <公司 Dev 实例 URL> | 浏览器地址栏；记录实际 FQDN。 |
| PoC MID Server | <MID Server Name> | ServiceNow > MID Servers；Status 应为 Up。 |
| Windows 目标 VM | <VM Name> / <Private IP> | Azure Portal > VM > Networking；确认所属 ITOM subnet。 |
| Linux 目标 VM | <VM Name> / <Private IP> | Azure Portal > VM > Networking；确认所属 ITOM subnet。 |
| Windows Credential | <Credential Name> | ServiceNow > Credentials；只记录名称和类型。 |
| SSH Credential | <Credential Name> | ServiceNow > Credentials；不记录私钥内容。 |
| 目标 subnet | PrivateSubnet002 / 003 / 004（实际值为准） | Azure Portal > VNet > Subnets。 |
| 执行日期 / 执行者 | YYYY/MM/DD / 姓名或员工号 | 现场作业记录。 |

2.1 本次建议的目标选择

| 轮次 | 目标 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 轮 | 1 台 Windows VM + 1 台 Linux VM | 分别确认 WinRM/SSH、Credential、Classification。 |
| 第 1 轮 | 同一台 Windows/Linux 再执行一次 | 确认同一主机更新，不无理由生成重复 CI。 |
| 第 2 轮 | ITOM2/3 中剩余目标 VM（小范围） | 扩大到 PoC 范围，确认结果可重复。 |
| 不建议 | 整个公司共用 subnet 或未确认的 IP Range | 范围不清，不能直接执行。 |

先记录目标 IP，不要直接输入整个地址段 Azure Portal 的 VM 列表、NIC、Private IP 和 subnet 信息是本次 IP 清单的来源。建议先做一张 IP-VM-OS-subnet 对照表。 如果某个 subnet 里有其他人的 VM 或既存系统，不能仅因为属于同一个 subnet 就纳入扫描。先得到范围确认。

3. 事前确认：先确认网络、MID 和目标主机

3.1 Azure / 网络侧基线

| Step | 操作 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| AZ-01 | 打开目标 VM 的 Overview。 | VM Name、运行状态、OS、Resource Group、Private IP。 |
| AZ-02 | 打开 VM > Networking。 | NIC、Private IP、NSG、subnet、关联关系。 |
| AZ-03 | 打开目标 subnet 的 NSG 关联和 Inbound rules。 | 是否存在允许 MID Server 到 5985/5986/22 的规则；无权限时只记录实际状态。 |
| AZ-04 | 确认 Windows/Linux 目标清单。 | IP、VM 名称、OS、所属 ITOM1/2/3。 |
| AZ-05 | 保存执行前 CI 搜索结果。 | 代表 VM 在 CMDB 是否已经有 CI；记录 Name、IP、sys_id（若存在）。 |

3.2 ServiceNow 侧基线

| Step | 导航搜索关键词 | 确认内容 |
| --- | --- | --- |
| SN-01 | MID Servers | 目标 MID Server = Up；记录 Name、Host、Version。 |
| SN-02 | Discovery / Discovery Schedules | 能找到 Discovery Schedule 或 Quick Discovery 入口。 |
| SN-03 | Credentials | 确认 Windows 和 SSH Credential 是否已经存在，避免重复创建。 |
| SN-04 | Discovery Status | 打开空列表或历史记录，确认后续可以查看状态。 |
| SN-05 | Configuration Items / CMDB | 按代表 VM 名称或 IP 搜索，记录执行前已有 CI。 |

这里先不要执行 Discovery 先完成 IP 清单、目标 OS、端口、Credential 和 MID Server 基线。基线没有保存就执行，后续很难判断结果是本次导入还是既存数据。 菜单名称会随 Release、插件和 UI 变化。优先搜索 Discovery、Discovery Schedules、Credentials、MID Servers，不要因为名称不同就直接安装或创建新对象。

4. 从 MID Server 确认目标端口

IP Range Discovery 的第一条链路是 MID Server 到目标 VM。端口不通时，先修正网络或目标主机服务，不要先反复修改 Credential。下面的端口测试应从实际执行 Discovery 的 MID Server 上进行。

| 目标 OS | 协议 | 默认端口 | 确认内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows | WinRM HTTP | TCP 5985 | 目标启用 WinRM，NSG/OS Firewall 允许 MID Server 来源。 |
| Windows | WinRM HTTPS | TCP 5986 | 如果企业要求 HTTPS WinRM，确认证书和 HTTPS listener。 |
| Linux | SSH | TCP 22 | 目标 sshd 已启动，NSG/OS Firewall 允许 MID Server 来源。 |

4.1 Windows 目标端口确认

Test-NetConnection <Windows_Private_IP> -Port 5985
Test-NetConnection <Windows_Private_IP> -Port 5986

| 结果 | 判断 |
| --- | --- |
| TcpTestSucceeded = True | 对应端口从 MID Server 可达；继续 Credential/Discovery 验证。 |
| 5985=False、5986=True | 可能是企业要求 HTTPS WinRM；Credential 和 Schedule 要按实际方式配置。 |
| 5985/5986 都是 False | 先排查 NSG、NIC NSG、OS Firewall、路由、WinRM 服务；不要先判断为密码错误。 |

4.2 Linux 目标端口确认

Test-NetConnection <Linux_Private_IP> -Port 22

| 结果 | 判断 |
| --- | --- |
| TcpTestSucceeded = True | SSH 端口可达；继续 SSH Credential/Discovery 验证。 |
| False | 排查 NSG、NIC NSG、OS Firewall、sshd 服务、路由和目标 IP。 |

端口测试成功不等于 Discovery 成功 端口测试只能说明 TCP 链路基本可达，不能证明用户名、密码、Domain/Local、SSH Key、sudo 权限或 Pattern 执行权限正确。 网络小组负责的 NSG 规则如果无法自行修改，保存当前规则和失败结果，并把“源 MID IP、目标 VM IP、目标端口、时间、结果”整理为申请/确认材料。

5. 确认 Windows / SSH Credential

Credential 是 IP Range Discovery 能否取得 OS 详细信息的关键。先复用公司已批准的 Credential；只有在有权限和批准的情况下才创建新的 Credential。密码和私钥始终只在系统输入框中使用。

5.1 Windows Credential

| 字段 / 条件 | 本次建议 | 保存或确认内容 |
| --- | --- | --- |
| Credential 类型 | Windows / Windows Domain 等实际类型 | 类型名称、Credential Name；不要截图密码。 |
| 用户名格式 | 公司指定的 Domain User 或 Local User | 记录格式，例如 domain\user 或 user；不记录密码。 |
| 目标权限 | 能执行 Discovery 所需的读取操作 | 公司权限说明或账号申请记录。 |
| 适用范围 | 仅用于本次 PoC 目标，若界面支持则限制范围 | 目标 VM / IP / Schedule 范围。 |
| WinRM 方式 | HTTP 5985 或 HTTPS 5986，以网络和实例要求为准 | 与第 4 章端口结果一致。 |

5.2 SSH Credential

| 字段 / 条件 | 本次建议 | 保存或确认内容 |
| --- | --- | --- |
| Credential 类型 | SSH Password 或 SSH Private Key，按公司方式 | 类型、Credential Name；不保存私钥。 |
| 用户名 | 公司指定 Linux 用户 | 用户名和目标范围；不记录密码。 |
| SSH Key | 如果使用 Key，确认目标 VM 安装了对应公钥 | 只记录 Key 名称/指纹（非私钥内容）。 |
| Privilege / sudo | 按实际 Discovery 需要确认 sudo 权限 | 权限结果或管理者确认；不要临时放开过高权限。 |
| Port | TCP 22，或公司指定 SSH 端口 | 与第 4 章端口结果一致。 |

5.3 保存后只做测试，不要连续重建

1. 打开当前实例中对应的 Test credential / Test connection 等按钮，名称以实际画面为准。

2. 等待结果，记录 Credential 类型、目标范围、测试时间、成功或完整失败原因。

3. 如果失败，先分类为 Credential、Permission、Port、WinRM/SSH、MID、Timeout，再决定修正方向。

Secret / 私钥的处理 截图只保留 Credential Name、Type、Username 格式、Scope 等非敏感信息。密码、SSH 私钥、Token、完整下载 URL 不要截图。 保存后系统不再显示密码或私钥是正常行为。不要为了确认保存成功而重复编辑或生成新的凭据。

6. 先执行单台 VM Discovery

第一次执行的目的不是马上覆盖所有 IP，而是把网络、Credential、Classification、Identification、Exploration 分段验证。先选择一台 Windows 和一台 Linux，分别执行并保存结果。

6.1 选择 Quick Discovery 或 Discovery Schedule

| 方式 | 适用场景 | 本次建议 |
| --- | --- | --- |
| Quick Discovery | 单个 IP 的快速验证，画面直接要求目标 IP、MID、Credential。 | 第 1 台 Windows 和第 1 台 Linux 优先使用。 |
| Discovery Schedule / IP Range | 多个目标 IP、固定范围、需要保存配置和重复执行。 | 单台验证成功后，再创建 PoC 小范围 Schedule。 |
| 全公司 subnet 扫描 | 范围大、结果难解释、可能影响既存系统。 | 本次不直接使用。 |

6.2 单台 Windows 执行步骤

1. 打开 Quick Discovery 或当前版本对应的单 IP Discovery 入口。

2. 输入 1 台 Windows VM 的 Private IP；不要输入整个 subnet。

3. 选择已确认 Up 的 PoC MID Server。

4. 选择 Windows Credential；如果页面要求选择 Credential 类型或范围，按第 5 章的记录输入。

5. 执行前截图目标 IP、MID、Credential 名称/类型和范围，遮挡密码。

6. 执行 Discovery，等待 Discovery Status 从 Queued/Running 进入 Completed 或带错误状态。

7. 保存执行结果、Discovery Log、Classification/Identification/Exploration 相关信息。

6.3 单台 Linux 执行步骤

1. 使用同一验证入口输入 1 台 Linux VM 的 Private IP。

2. 选择已确认 Up 的 PoC MID Server 和 SSH Credential。

3. 执行前截图目标 IP、MID、SSH Credential 名称/类型和范围，不截图私钥。

4. 执行 Discovery，等待 Discovery Status 和 Log 结果。

5. 确认 Classification 识别为 Linux 或相应 Linux Server Class，并保存失败步骤。

建议记录:
Target IP = <实际 IP>
Target VM = <实际 VM Name>
OS = <Windows / Linux>
MID Server = <实际名称>
Credential = <名称/类型，不记录 Secret>
Start time = <实际时间>
End time = <实际时间>
Status = <Completed / Completed with errors / Failed>

单台失败时不要扩大范围 单台目标还没有通过时，不要改成整个 subnet 扫描。先保存 Log、端口测试、Credential 画面和目标 VM 配置。 Windows 失败和 Linux 失败分别判断；不要因为 Windows 成功就假设 Linux SSH 一定成功。

7. 查看 Discovery Status 和 Log

执行结果要分成“执行状态”和“主机结果”两部分保存。仅看到 Completed 不能证明 OS 详细信息全部取得，必须查看失败阶段和 CI 字段。

| 确认层 | 查看内容 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| 执行层 | Discovery Status、Start/End time、MID、目标 IP、Status。 | 能追溯本次执行，状态为 Completed 或错误原因可解释。 |
| Classification | 目标 OS 识别结果、分类步骤。 | Windows/Linux 识别正确，不是 Unknown。 |
| Credential | 认证步骤、WinRM/SSH、权限错误。 | 没有 Credential/Permission 类关键错误。 |
| Identification | CI 匹配、已有 CI、Resource ID/主机名/IP。 | 能说明更新了哪个 CI；重复情况可解释。 |
| Exploration | OS、硬件、软件、进程、服务等步骤。 | 主要步骤成功；部分不支持项需记录原因。 |
| 范围 | 实际被执行的 IP 和发现对象。 | 没有 ITOM1/2/3 以外目标。 |

7.1 需要保存的 Log 关键信息

| 信息 | 记录方式 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | IP、VM Name、OS、subnet、所属 ITOM。 | 与 Azure Portal 目标清单对照。 |
| 执行路径 | Schedule/Quick Discovery、MID、执行时间。 | 确认没有选错 MID 或范围。 |
| 阶段 | Classification、Credential、Identification、Exploration。 | 记录失败发生在哪个阶段。 |
| 错误 | 错误代码、简要信息、关联目标。 | 不要只写“失败”，保留完整错误类别。 |
| 结果 | CI Name、sys_id、Class、Discovery source。 | 用于重跑前后比较。 |

Completed with errors 的处理 Completed with errors 不等于完全失败，也不等于全部成功。先确认目标 CI 是否创建/更新，再查看哪些属性、软件、进程或服务步骤失败。 把“主机识别成功但某个软件/服务步骤失败”与“Credential 失败导致没有 OS 信息”分开记录。

8. CMDB 和扩展 CI 表的确认范围

IP Range Discovery 的成果通常体现在 CMDB 基表、Windows/Linux Server 扩展类及软件、进程、网络相关 CI 中。不要预先假设每个实例都使用完全相同的表；先打开代表 CI，记录 Class / sys_class_name，再按实际类确认。

| 优先级 | 常见表 / Class | 本次确认内容 | 建议截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必须 | cmdb_ci（基类） 实际主机 CI 详情 | Name、sys_id、sys_class_name、host_name、IP、Discovery source。 | IPD-08-01_CI_Base.png |
| 必须 | cmdb_ci_computer / cmdb_ci_server 及实际 Windows/Linux 子类 | Windows/Linux Server Class、OS、版本、主机名、IP、识别结果。 | IPD-08-02_OS_CI.png |
| 建议 | cmdb_ci_network_adapter cmdb_ci_ip_address | NIC、Private IP、MAC（若取得）、主机关系。 | IPD-08-03_NIC_IP.png |
| 建议 | cmdb_ci_disk 及实际存储子类 | Disk、容量、类型、所属主机关系。 | IPD-08-04_Disk.png |
| 建议 | cmdb_ci_spkg / 实际 Software Class | 软件名称、版本、安装信息；以实际取得项为准。 | IPD-08-05_Software.png |
| 建议 | cmdb_ci_process / 实际 Process Class | 进程名称、运行状态、所属主机。 | IPD-08-06_Process.png |
| 建议 | 实际 Service Class / Related List | 主机服务名称、状态、与主机关系。 | IPD-08-07_Service.png |
| 必须 | cmdb_rel_ci 或 Relationships / Related Items | Host-NIC-IP-Disk、Host-Software/Process 等关系。 | IPD-08-08_Relationship.png |
| 另存 | discovery_status / discovery_log | 执行状态、阶段、错误、MID、目标 IP；不是 CI 扩展表。 | IPD-07_Status_Log.png |

如何确认实际表名 先在 Configuration Items / CMDB 中打开代表 Windows/Linux CI，记录 Class / sys_class_name、sys_id、Discovery source。再从 Class 列表或 Related Items 进入同类记录。 如果实例中没有某个候选表，或软件/进程没有形成独立 CI，不要直接判断 Discovery 失败。可能是 Release、插件、Pattern、Class Model、权限或当前配置不同。 截图要以“同一主机 + 同一 sys_id/Resource ID/主机名”为主线，把 OS CI、NIC/IP、Disk、Software/Process 和 Relationship 串起来。

8.1 最低 CMDB 截图集

| 截图 | 选择对象 | 画面至少保留 |
| --- | --- | --- |
| IPD-08-01 | Windows 代表 CI + Linux 代表 CI | Name、Class、sys_id、IP、Discovery source。 |
| IPD-08-02 | OS/Server 详细字段 | OS 名称、版本、主机名、CPU/Memory 等实际取得项。 |
| IPD-08-03 | NIC/IP 相关 CI | NIC、Private IP、MAC（若有）、所属主机。 |
| IPD-08-04 | Disk 相关 CI | Disk 名称、容量/类型、所属主机。 |
| IPD-08-05 | Software/Process/Service 代表结果 | 名称、版本/状态、所属主机、关联来源。 |
| IPD-08-06 | Relationship | Host-NIC-IP-Disk 及至少 1 个 Software/Process/Service 关系。 |

9. 同一目标再次执行和 Cloud/IP 结果比较

单台 Windows/Linux 验证成功后，再对同一目标执行一次，用于确认 CI 更新和重复控制。随后将 Cloud Discovery 的云侧 CI 与 IP Range Discovery 的主机侧结果对照，但不要预先假设两者一定自动合并为同一条记录。

9.1 同一目标重跑

1. 记录第一次执行的目标 IP、主机名、OS、CI sys_id、Class、Discovery source 和主要属性。

2. 使用相同的 IP、MID、Credential 和范围，再次执行；不要同时改变多个条件。

3. 确认第二次执行完成后，原 CI 的 sys_id 和关键属性是否被更新。

4. 检查 CI 数量、重复 CI、Relationship 是否发生异常变化。

5. 记录发生变化的字段和未变化的字段，不要只写“成功”。

| 比较项 | 第一次执行 | 第二次执行后的判断 |
| --- | --- | --- |
| CI sys_id | 记录第一次值 | 通常应能解释是否同一 CI；不一致时记录重复样例。 |
| 主机名/IP | 记录目标值 | 是否保持一致，是否出现错误识别。 |
| OS/硬件属性 | 基线值 | 新增、更新、消失的字段。 |
| Software/Process/Service | 取得项 | 版本/状态变化是否合理。 |
| Relationship | 基线关系 | 重跑不应无理由破坏关系。 |

9.2 Cloud Discovery 与 IP Range Discovery 对照

| 对照项 | 确认方法 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| 同一资源 | Azure Resource ID、VM Name、Private IP、主机名。 | 能说明两种 Discovery 是否指向同一主机。 |
| CI 识别 | Cloud CI 与 OS CI 的 sys_id、Class、Discovery source。 | 同一 CI / 不同 CI 但可关联 / 重复且原因不明。 |
| 属性互补 | 云侧 RG/VNet/Tag 与主机侧 OS/Software/Process。 | 说明两种 Discovery 的信息边界。 |
| 关系 | Cloud 资源层关系与 Host-NIC-Disk 关系。 | 没有明显断链或无法解释的重复关系。 |

结果不一致时先记录，不要立即修 CMDB Cloud Discovery 与 IP Range Discovery 可能拥有不同的识别字段和 Source。先保存同一资源的 Resource ID、IP、主机名、sys_id 和时间。 把不一致列为“识别规则 / IRE / Source 关联 / 映射”问题，交由后续 CMDB 规则验证，不要用手工改记录掩盖。

10. 失败时按阶段切分，不要盲目重试

| 现象 | 第一确认点 | 判断方向 |
| --- | --- | --- |
| 找不到 Discovery 入口 | 导航搜索 Discovery、Discovery Schedules、Quick Discovery、Credentials。 | 菜单/插件/角色差异；不要直接判断未安装。 |
| 目标 IP 不在范围内 | Schedule / Quick Discovery 的 IP、Filter、MID 和 Preview。 | 范围设置问题；不执行全 subnet。 |
| 端口不可达 | MID -> 目标 IP 的 5985/5986/22，NSG、NIC NSG、OS Firewall、服务状态。 | 网络/WinRM/SSH 问题，不是密码问题。 |
| Windows 认证失败 | Credential 类型、用户名格式、Domain/Local、密码、WinRM listener。 | Windows Credential / WinRM / 权限问题。 |
| Linux 认证失败 | SSH 用户、Key/密码、公钥、sshd、sudo 权限、端口。 | SSH Credential / OS 权限问题。 |
| 只能识别 IP，缺少 OS | Classification、Credential、Permission、Pattern/Probe Log。 | 主机认证或探索阶段失败。 |
| Discovery Completed 但没有目标 CI | 目标 IP、已有 CI、识别结果、错误/Warning。 | Scope、Classification、Identification 或权限问题。 |
| 软件/进程/服务为空 | Exploration/Pattern 步骤、OS 权限、版本支持、目标是否安装。 | 部分采集失败或产品/权限范围限制。 |
| 重复 CI | Cloud CI/IP Range CI 的 Resource ID、主机名、IP、sys_id、Source。 | IRE/识别/多个 Discovery Source 问题。 |
| 出现范围外主机 | 立即保存 Schedule、目标列表、Status 和结果。 | 严重范围控制问题，修正前不继续。 |

10.1 Windows 常见切分顺序

| 顺序 | 确认点 |
| --- | --- |
| 1 | 从 MID Server 到目标 IP 的 TCP 5985/5986。 |
| 2 | 目标 Windows 的 WinRM 服务、listener、NSG/NIC NSG、OS Firewall。 |
| 3 | Windows Credential 用户格式、Domain/Local、密码和权限。 |
| 4 | Discovery Log 的 Classification -> Authentication -> Exploration 阶段。 |

10.2 Linux 常见切分顺序

| 顺序 | 确认点 |
| --- | --- |
| 1 | 从 MID Server 到目标 IP 的 TCP 22。 |
| 2 | 目标 sshd 服务、端口、NSG/NIC NSG、OS Firewall。 |
| 3 | SSH 用户、Key/密码、公钥、sudo 权限。 |
| 4 | Discovery Log 的 Classification、Authentication、sudo/Exploration 阶段。 |

什么时候可以结束本轮 1 台 Windows 和 1 台 Linux 至少完成一次可解释的 Discovery，或失败原因已经明确分类并保存证据。 目标 CI、OS/主机属性、至少一项 NIC/IP、Disk 或 Software/Process/Service 结果已确认。 同一目标重跑后的 CI、sys_id、属性、关系和重复情况已记录。 Cloud Discovery 与 IP Range Discovery 的信息边界和 CI 关联结果已记录。 没有发现 ITOM1/2/3 以外的目标，所有截图和 Log 已脱敏。

11. 证据目录和实际结果记录

在公司允许的本地目录或文档管理系统中保存证据。目录名可按现场规则调整；未脱敏的日志、密码、SSH 私钥、Cookie 和临时下载 URL 不要放入 Git。

建议目录 IP_Range_Discovery_Evidence_YYYYMMDD\00_Input\01_Target_List\02_Azure_Baseline\03_MID_Precheck\04_Port_Test\05_Credential\06_Single_Windows\07_Single_Linux\08_Status_Log\09_CMDB\10_Rerun_Compare\11_Troubleshooting

| 证据编号 | 建议文件名 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| IPD-01 | IPD-01_Target_IP_List.xlsx | VM、IP、OS、subnet、ITOM1/2/3、是否纳入范围。 |
| IPD-02 | IPD-02_Azure_VM_Network.png | VM、Private IP、NIC、NSG、subnet。 |
| IPD-03 | IPD-03_MID_Up.png | 目标 MID Server 的 Up / Version / Host。 |
| IPD-04 | IPD-04_Port_Test.png | 从 MID Server 到 Windows/Linux 目标端口的测试结果。 |
| IPD-05 | IPD-05_Credential_NoSecret.png | Windows/SSH Credential 的非敏感项目和测试结果。 |
| IPD-06 | IPD-06_Discovery_Scope.png | Quick Discovery/Schedule 的目标 IP、MID、Credential、范围。 |
| IPD-07 | IPD-07_Status_Log.png | Discovery Status、阶段、Error/Warning、执行时间。 |
| IPD-08 | IPD-08_CMDB_CI.png | Windows/Linux CI、Class、sys_id、OS、IP、Discovery source。 |
| IPD-09 | IPD-09_CMDB_Extended_CI.png | NIC/IP、Disk、Software、Process、Service 代表结果。 |
| IPD-10 | IPD-10_Relationship.png | Host-NIC-IP-Disk 和其他主机关系。 |
| IPD-11 | IPD-11_Rerun_Compare.png | 同一目标前后 CI、属性、关系、重复情况。 |
| IPD-12 | IPD-12_Cloud_IP_Compare.png | Cloud Discovery 与 IP Range Discovery 的信息差异和关联。 |

11.1 实际结果表

| 验证项目 | 实际结果 | 判定 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标范围 | <Subscription/RG/subnet/IP> | OK / NG | <填写> |
| MID Server | <Name/Host/Status> | OK / NG | <填写> |
| Windows 端口 / Credential | <5985/5986/测试结果> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| Linux 端口 / Credential | <22/测试结果> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| Windows Discovery | <Status、CI、属性> | OK / NG / 部分成功 | <填写> |
| Linux Discovery | <Status、CI、属性> | OK / NG / 部分成功 | <填写> |
| CMDB 扩展结果 | <NIC/Disk/Software/Process/Service> | OK / NG / 部分成功 | <填写> |
| Relationship | <实际关系> | OK / NG / 部分成功 | <填写> |
| 重跑/重复 CI | <sys_id、件数、差异> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| Cloud/IP 对照 | <同一 CI/关联/重复样例> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| 范围外检查 | <范围外目标有无> | 必须 OK | <填写> |

12. 官方参考资料和本次使用范围

本手册按 2026/07/19 可访问的 ServiceNow / Microsoft 官方资料和本次 ITOM1/2/3 PoC 设计整理。菜单、字段、Class、Pattern 和 Credential 行为可能因 Release、插件、实例配置而不同，执行时以当前实例画面和公司规则为准。

ServiceNow - Discovery overview: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery.html

ServiceNow - Discovery phases: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html

ServiceNow - MID Server: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html

Microsoft - WinRM: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winrm/portal

Microsoft - OpenSSH for Windows: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse

执行时的第一步：先完成第 2、3 章的目标清单、Azure 网络基线、MID Server 基线和执行前 CMDB 搜索；再从第 4 章开始，先验证 1 台 Windows 和 1 台 Linux，并把每轮的 Status、CI、扩展 CI、Relationship 和差分保存到同一证据目录。