ServiceNow ITOM / Azure PoC

5.6 ACC Agent Client Collector 新手验证手册

Agent 安装、注册、Host Data、Check Policy、CMDB 对应和与 Discovery 的差异验证

| 项目 | 本手册基准值 |
| --- | --- |
| 制作日期 | 2026/07/23 |
| 验证阶段 | 推荐验证顺序 No.5：ACC Agent Client Collector |
| ServiceNow | 公司 Dev 实例；实际 URL 以当前现场环境为准 |
| PoC 范围 | ITOM1/2/3 内已批准的 Windows/Linux VM；优先单台 ITOM3 目标 VM |
| 验证方式 | 在目标 VM 安装 ACC Agent，完成登记后执行 Inventory / Check 验证 |
| 执行顺序 | 先 1 台 Windows 或 Linux -> 确认在线和数据 -> 再扩展到另一台 |
| 不在本手册范围 | 生产批量部署、未经批准的 Agent 自动化推广、漏洞扫描和敏感信息上传 |

先记住这三个判断 ACC Agent 在线，只能证明 Agent 已安装并与 ServiceNow 当前配置建立通信；不等于 Host Data 已取得，也不等于 CMDB 已更新。 ACC 是 Agent-based 数据收集，IP Range Discovery 是通过 MID Server 对目标进行 credential-based Discovery。两者结果不能只用 CI 数量简单比较。 安装命令、注册信息、通信端点和菜单名称可能随 Release、插件和权限变化。能从当前 ServiceNow 页面生成或下载的内容，以当前实例显示为准，不要套用旧截图或网上命令。

1. 这次要验证什么

本次 ACC PoC 的目标不是批量安装 Agent，而是用一台已批准的 Windows 或 Linux VM 做完整闭环：安装 Agent -> 注册 -> Online -> 执行数据收集 -> 查看 Host Data / Check Result -> 确认是否对应 CMDB CI -> 与 IP Range Discovery 结果做差异整理。

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 安装 | 在指定 Windows/Linux VM 安装当前实例对应的 ACC Agent。 | 服务或进程正常存在，版本和安装时间可记录。 | 安装完成且没有把密钥、Token 写入证据文件。 |
| Agent 注册 | 使用当前实例生成的注册信息完成 Agent 登记。 | ServiceNow 侧出现对应 Agent 记录。 | 能用主机名、Agent ID 或登记时间准确对应目标 VM。 |
| Agent Online | 确认 Agent 的当前状态、最后连接时间和连接错误。 | 状态为 Online/Connected 或当前版本的等价正常状态。 | 状态正常且最后连接时间在本次执行窗口内。 |
| Host Data / Check | 执行或等待 Inventory、Check Policy 等数据收集。 | 能看到主机基本信息和 Check 结果。 | 至少取得主机名、OS、IP、CPU/Memory 或当前版本提供的核心数据。 |
| CMDB 对应 | 从 Agent/Host Data 追到 CMDB CI，检查识别和更新情况。 | 能对应到正确 CI，或能明确记录当前 ACC 不写入该 CI 的原因。 | 有 sys_id、class、discovery_source、更新时间等可追溯信息。 |
| 差异比较 | 和同一 VM 的 IP Range Discovery 结果比较。 | 整理通信方式、Credential 要否、数据粒度和更新时机差异。 | 能说明 ACC 在线、Inventory 成功、CMDB 更新分别是否成立。 |

1.1 本次 PoC 的推荐对象

| 优先级 | 对象 | 理由 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 台 | ITOM3 PrivateSubnet004 的 Windows 或 Linux VM | 现有计划中 ITOM3 是 ACC 验证对象，先做单台闭环。 | <VM 名称> / <Private IP> / <OS> |
| 第 2 台 | ITOM2 PrivateSubnet003 的另一种 OS VM | 确认 ACC 在不同 OS 上的安装和数据差异。 | <VM 名称> / <Private IP> / <OS> |
| 暂不扩大 | 整个 subnet 或多台共用环境 VM | 避免误安装、误注册和不必要的网络/主机负荷。 | 需要另行批准后执行 |

不要把 ACC 当成自动完成的 Discovery ACC Agent 可以提供 Agent-based 主机数据；哪些数据由默认 Check 收集、是否生成或更新 CMDB CI、更新哪些子表，取决于当前 Release、启用的 ACC 功能、Policy/Check、权限和实例配置。 本手册把‘Agent 在线’、‘Host Data 有数据’、‘CMDB 已更新’拆成三个独立判定项。任何一个没有证据，都不能写成整个 ACC 验证成功。

2. ACC、MID Server、Discovery 的关系

先把本次验证里容易混淆的几个对象分开。ACC、MID Server 和 Discovery 可以共同出现在 ITOM 环境中，但它们不是同一个功能。

| 对象 | 主要作用 | 本次看什么 |
| --- | --- | --- |
| ACC Agent | 安装在 Windows/Linux 目标主机上的 Agent，负责按当前配置收集主机数据。 | 服务是否运行、是否注册、是否 Online、数据是否更新。 |
| ServiceNow ACC 配置 | 管理注册、Agent、Policy/Check、Host Data 和监视结果的实例侧功能。 | 当前实例实际显示的菜单、端点、注册方式和结果页面。 |
| MID Server | 提供 ITOM 与内网资源之间的受控通信能力；是否参与 ACC，需要以当前 ACC 配置/安装流程显示为准。 | 若页面指定 MID/Listener，记录名称、状态和实际端口；未指定时不要自行增加路径。 |
| IP Range Discovery | 通过 MID Server 使用 WinRM/SSH 等方式发现主机。 | 作为同一目标的对照基线，不把结果当成 ACC 结果。 |
| CMDB CI | 保存主机及其相关配置项；ACC 是否直接或间接更新某个 CI/扩展表需在当前实例核实。 | 记录 CI class、sys_id、来源和更新时间。 |

2.1 通信路径不要凭经验写死

在开始申请 NSG、Firewall 或 URL Filter 之前，先从当前 ServiceNow 的 ACC 安装/注册页面确认通信端点。现场可能看到以下任一形式：

| 当前画面显示 | 记录方式 | 不要做的事 |
| --- | --- | --- |
| Agent 连接 ACC/ServiceNow 端点 | 记录 FQDN、协议、端口和是否通过 Proxy；通常端口可能是 TCP 443，但以页面和企业网络确认值为准。 | 不要把 443 当成唯一结论，也不要仅凭 ServiceNow 实例 URL 推测 Agent 端点。 |
| Agent 连接指定 MID Server / ACC Listener | 记录 MID Server 名称、Listener/服务设置、Agent 到 MID 的实际端口，以及 MID 到 ServiceNow 的路径。 | 不要只放通 Agent 到 ServiceNow，而忽略 Agent 到 MID 的 NSG/OS Firewall。 |
| 只有官方文档链接，没有可执行配置 | 保存当前菜单截图，确认插件/角色/版本/权限后再继续。 | 不要复制旧 Release 的注册命令，也不要把手动下载页面当成已注册。 |

本手册中的 ACC 端点 凡是出现‘ACC 端点’或‘实际端口’，都要填入当前实例安装向导、Agent 配置或网络确认中得到的真实值。 注册 Key、Token、Client Secret、私钥、Proxy 密码等只在安装时使用，不写入截图、Word、Git 或聊天记录。

3. 执行前准备信息

把下表中尖括号内容填好。只要目标、Agent 安装包、注册方式或通信路径还有一项不明确，就先停在准备阶段，不要安装。

| 项目 | 实际填写 | 确认位置 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow Dev | <实际 Dev URL> | 浏览器地址栏；不要保存登录凭据 |
| Release family / build | <family> / <build> | 实例版本信息页面 |
| ACC 功能/插件 | <名称> / <版本> / <状态> | Application Manager、Plugins 或 ACC 页面 |
| 执行对象 | <VM 名称> / <Private IP> / <OS> | Azure Portal 和目标清单 |
| Agent 安装权限 | Windows Administrator / Linux sudo 等 | 目标 VM 账号权限；不记录密码 |
| Agent 包 | <文件名> / <版本> / <大小> / <SHA-256> | ServiceNow 下载页和本地文件属性 |
| 注册方式 | <Registration Key / Enrollment / UI-generated command> | 当前 ACC 安装向导 |
| 通信路径 | <Agent -> endpoint 或 Agent -> MID -> ServiceNow> | ACC 页面、MID 设置、网络确认 |
| 端点和端口 | <FQDN> / <TCP port> / <Proxy> | 安装向导、URL Filter、NSG/Firewall 申请 |
| 执行窗口 | YYYY/MM/DD HH:mm - HH:mm JST | Azure / Network / 现场负责人确认 |

3.1 安装前的最低检查

| 检查 | OK 条件 | 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 目标归属 | VM 属于本次 PoC，负责人和 IP 已确认。 | Azure VM 页面、目标清单 |
| 网络放通 | 目标 VM 到当前 ACC 端点或 MID 的必要通信已批准。 | NSG/Firewall/URL Filter 申请号或完成画面 |
| 时间同步 | 目标 VM 时间正确，和 ServiceNow/企业时区一致。 | 执行时间和 Agent 状态时间可对照 |
| 没有旧 Agent | 确认没有其他人安装的同名/旧 Agent，或已明确复用策略。 | 服务列表、Agent 列表；不要擅自删除他人 Agent |
| 安装包可信 | 来自当前实例官方入口或公司批准的下载位置，文件 hash 已记录。 | 包名、版本、大小、hash |
| 敏感值处理 | 注册信息不会出现在截图、Word、Git。 | 证据中只写‘已使用/已隐藏’ |

插件已安装不代表 ACC 可直接验证 ACC Framework、ACC Agent 功能、Agent 安装包、Policy/Check、CMDB 反映能力可能是不同前提。先确认当前实例是否能打开 ACC 相关菜单并生成当前 Agent 的安装/注册信息。 如果当前账号看不到 Agent/Policy/Host Data 页面，先记录权限不足，不要自行创建用户或修改企业角色。

4. ServiceNow 侧准备和注册

菜单名称会随 Release、插件和角色变化。下面的‘搜索关键词’用于找到当前实例的入口；实际点击名称以画面为准，并把完整导航路径记录下来。

4.1 找到当前实例的 ACC 入口

1. 登录公司 Dev 实例，在左侧导航搜索 Agent Client Collector、ACC、Agent、Agent Management、Host Data、Check、Policy 等关键词。

2. 分别记录能打开的入口名称、模块路径和当前 URL。对于只显示官方文档的入口，标记为‘文档入口’，不要当成可执行配置页面。

3. 打开 ACC landing/configuration/setup 类页面，确认当前页面是否提供 Agent 安装包、安装命令、Registration Key、Enrollment 或 Agent 关联配置。

4. 如果页面要求选择 MID Server、Listener、Proxy 或 Connection profile，选择本 PoC 已确认的对象；如果没有这些字段，不要自行假设一定要经过 MID Server。

5. 截图保存页面的功能名称、实例 URL、Release/Build、插件状态和可见的配置项。注册 Key、Token、密码、私钥等敏感值要打码或不截图。

这里的确认结果分三类 A：页面能生成/下载当前 Agent 安装资料，可继续到 4.2。 B：页面能看见 ACC 菜单，但没有安装/注册选项，记录角色、插件、Release 和页面截图后确认权限或缺少组件。 C：只能看到官方文档链接，先不要下载随机版本 Agent；确认当前实例的 ACC 功能是否真的可用。

4.2 生成本次单台 PoC 的注册资料

| 操作 | 怎么做 | 期待结果 | 留痕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择目标范围 | 选择单台 PoC VM 或只为单台 VM 生成登记资料。 | 不会一次登记未知主机。 | 目标 VM 名称/IP/OS |
| 选择 OS/架构 | 按 VM 实际选择 Windows/Linux、x64/ARM 等当前可选项。 | 下载包与目标 OS 一致。 | 选项截图、包名 |
| 选择通信方式 | 按当前页面提供的 Endpoint/MID/Proxy 选项填写。 | 通信路径明确。 | 端点/端口；敏感字段隐藏 |
| 生成注册信息 | 生成 Registration Key、Enrollment 或安装命令。 | 得到仅用于本次 PoC 的注册资料。 | 只记录生成时间和有效期，不保存密钥内容 |
| 准备安装包 | 从当前实例官方入口下载或使用页面提供的安装器。 | 包可在目标 VM 上使用。 | 包名、版本、大小、SHA-256 |
| 绑定 Policy/Check | 如页面要求，先选择最小范围的 Inventory/Check Policy；没有成功注册前不要扩大范围。 | 目标 Agent 注册后可取得最小必要数据。 | Policy 名称、版本/更新时间 |

注册信息的保存规则 注册 Key/Token 通常具有登记权限或有效期。它只能粘贴到目标 VM 的安装流程中，不要放入手册、截图文件名、Git、Excel 或聊天记录。 如需证明注册资料已生成，只保存‘类型、生成时间、有效期、使用对象、是否已撤销’；值本身写‘已隐藏’。

5. Windows VM 安装和注册

本节用于 ITOM3/ITOM2 的 Windows 目标 VM。由于安装器名称、服务名和命令行参数可能随 Release 变化，命令以当前 ServiceNow ACC 页面生成的内容为准。

5.1 Windows 安装前检查

| Step | 操作 | 期待结果 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| WIN-01 | 确认 VM 名称、Private IP、OS 版本、时区和当前登录权限。 | 与目标清单一致，具备管理员权限。 | 系统信息截图 |
| WIN-02 | 在‘服务’或 PowerShell 中检查是否已有 ACC/Agent 服务。 | 没有旧的冲突 Agent，或已确认复用。 | 服务列表；不改动他人服务 |
| WIN-03 | 确认目标能访问 ACC 实际端点或指定 MID 的实际端口。 | 网络团队确认或测试通过。 | 端点、端口、审批/测试结果 |
| WIN-04 | 确认安装包文件名、版本、大小、hash。 | 包与当前实例/OS 匹配。 | 包属性截图/文字记录 |

5.2 Windows 安装操作

1. 使用公司批准的方式把 ACC Agent 安装包放到 Windows VM。不要通过个人网盘或未批准的文件传输方式传入。

2. 以管理员身份启动当前实例提供的安装程序，或打开管理员 PowerShell，粘贴 ServiceNow 页面生成的当前安装命令。命令中的注册值只在终端中使用。

3. 如果安装程序询问 Endpoint、MID Server、Proxy、Registration Key 或证书，逐项对照第 4 节的当前实例画面填写。不能确认的字段先停止，不要猜。

4. 安装过程中记录开始时间、结束时间、安装器返回结果和实际安装目录。截图只保留成功/失败消息，不要包含 Token、密码或完整命令行。

5. 打开 Windows 服务管理，找到安装器实际创建的 Agent 服务，记录服务名、Startup Type、Status、Log On As。不要把账号密码写入证据。

6. 若安装器要求重启服务，先记录当前状态，再执行重启。重启后等待一个合理的连接周期，不要连续重复安装。

# 仅用于查看，不把输出中的 Token/密码保存到 Word 或 Git
Get-Service | Where-Object { $_.DisplayName -match 'Agent|ACC|ServiceNow' }
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version, BuildNumber

Windows 安装成功的最低证据 安装器成功结果、Agent 服务为 Running、ServiceNow 侧出现对应 Agent、最后连接时间进入本次执行窗口。四项中缺一项，只能判定为‘安装完成但闭环未完成’。 不要因为 Windows 服务是 Running 就直接判定 Agent Online；服务可能启动但无法连接、注册或执行 Policy。

6. Linux VM 安装和注册

本节用于 ITOM3/ITOM2 的 Linux 目标 VM。Linux 发行版、包格式、systemd 服务名和安装目录以当前 Agent 安装包为准；不要把 Windows 的安装方式改写后直接套用。

6.1 Linux 安装前检查

| Step | 操作 | 期待结果 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| LNX-01 | 确认发行版、版本、架构、主机名、Private IP 和时区。 | 与当前 Agent 支持范围相符。 | 系统信息截图/命令输出 |
| LNX-02 | 确认 sudo/root 权限和磁盘空间。 | 能安装服务并写入 Agent 目录/日志目录。 | 权限和空间检查结果 |
| LNX-03 | 确认当前没有旧 ACC/Agent 服务，或明确复用。 | 避免重复登记和两个 Agent 抢占同一主机。 | systemd 服务列表 |
| LNX-04 | 确认到 ACC 实际端点或指定 MID 的必要端口。 | 网络团队确认或测试通过。 | 端点、端口、审批/测试结果 |
| LNX-05 | 确认包格式、版本、大小和 SHA-256。 | 包与发行版/架构匹配。 | 包属性记录 |

6.2 Linux 安装操作

1. 使用公司批准的文件传输方式把当前实例下载的 Agent 包放到 Linux VM 的临时目录。先确认文件名和 hash，再执行安装。

2. 按当前 ServiceNow 页面提供的 Linux 安装说明执行。根据发行版可能是安装脚本、包安装或归档包解压；不要自行替换安装目录或参数。

3. 如果命令中包含 Registration Key、Token、证书或 Proxy 认证信息，只在终端执行；不要把完整命令写入截图、手册或 Git。

4. 安装完成后确认实际服务名、服务状态、启动方式、安装目录和日志目录。服务名不要根据经验猜，要以安装结果或 systemd 列表为准。

5. 需要启动/启用服务时，先保存安装后的状态，再按企业操作规则执行。若现场不允许设置开机自启，只记录当前限制，不要擅自修改。

6. 保存安装成功或失败的关键输出，并将敏感信息打码。失败时先保留现场，不要反复卸载重装覆盖第一次错误。

# 仅用于确认服务，不把 Token/密码保存到证据
systemctl list-units --type=service | grep -i -E 'agent|acc|servicenow'
sudo systemctl status <安装后实际服务名>
sudo journalctl -u <安装后实际服务名> --since 'YYYY-MM-DD HH:MM'

Linux 常见坑 包能解压不代表 Agent 已安装；必须确认服务、进程、日志和 ServiceNow 侧登记。 命令在当前用户 shell 中成功，不代表 systemd 服务启动时也能读取同样的环境变量、证书或 Proxy 设置。 不要为了排障把日志中的注册 Key、Token、Authorization Header 或私钥直接贴到聊天或 Word。

7. ServiceNow 侧确认 Agent Online

安装完成后回到 ServiceNow。不要只看 VM 上的服务状态，要在实例侧确认 Agent 记录和连接时间。页面名称可能是 Agent、Agent Management、ACC Agent 或当前 Release 的等价名称。

| 确认位置 | 需要看什么 | 成功条件 | 截图建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 列表 | Agent Name/ID、Hostname、OS、状态、最后连接时间。 | 能准确对应本次 VM，状态为 Online/Connected 等正常状态。 | ACC-01_Agent_List.png |
| Agent 详情 | 注册时间、Agent 版本、端点/连接配置、最近错误。 | 版本和注册时间在本次窗口内，错误为空或可解释。 | ACC-02_Agent_Detail.png |
| Monitoring/Health | Heartbeat、last seen、连接错误、队列或事件。 | 无持续 Offline、认证失败或心跳超时。 | ACC-03_Agent_Health.png |
| ACC 配置 | 绑定的 Policy/Check、Scope/目标范围、执行周期。 | 配置指向本次单台 PoC，不包含未知主机。 | ACC-04_Policy_Assignment.png |

7.1 Online 画面判定顺序

1. 用主机名、Private IP、Agent ID 或登记时间定位本次 Agent，不要仅凭列表中‘绿色’或‘Online’文字认领别人已有的 Agent。

2. 打开详情确认 Agent 版本、OS、最后连接时间和注册时间。把时间换算成 JST 记录。

3. 查看是否有 Registration/Authentication/Connection error。存在错误时，先记录错误文本和时间，不要直接清除或重置记录。

4. 确认 Agent 关联的 Policy/Check 是本次 PoC 目标，且范围只包含单台测试 VM。

5. 保存截图后再进入 Host Data/Check Result；Online 只作为注册判定，不作为数据取得判定。

等待时间怎么记 首次注册、安装包初始化、Policy 分配和 Host Data 生成可能不是同时完成。记录安装结束时间、首次出现 Agent 时间、首次 Online 时间、首次 Host Data 时间和首次 CMDB 更新时间。 如果长时间停留在 Validating/Connecting/Offline，先按第 10 节排障，不要不停重复生成 Key 或反复安装。

8. Host Data、Policy 和 Check 验证

这一节确认 Agent 不只是在线，而是实际取得了主机数据。当前 Release 可能使用 Host Data、Inventory、Check、Check Result、Policy 等不同页面名称；以当前实例的页面为准。

8.1 先执行最小数据收集

1. 在 ACC 配置页面找到当前 Agent 对应的 Inventory/Check Policy。第一轮只使用最小必要 Policy，不要启用全量软件、进程或高频监视。

2. 记录 Policy 名称、版本/更新时间、包含的 Check、执行方式（立即/周期）和目标 Agent。

3. 执行一次手动 Check 或等待一个周期。执行前截图保存 Policy 与目标 Agent 的关联关系。

4. 在执行结果页面记录开始/结束时间、状态、成功/失败 Check 数量、错误和 Warning。

5. 打开 Host Data 或 Agent Data 详情，确认主机名、OS、IP、CPU、Memory、Disk 等当前可见的核心字段。

6. 记录数据的采集时间和 ServiceNow 写入/更新时间。不要把‘页面能打开’当成‘数据已更新’。

| 数据类别 | 建议确认字段 | 判定说明 |
| --- | --- | --- |
| 主机识别 | Hostname、FQDN、IP、Agent ID、OS、序列号/唯一标识（如页面提供） | 至少能把 ACC 数据对应到唯一目标 VM。 |
| OS/系统 | OS 名称、版本、Kernel/Build、架构 | 和 Azure VM/本地系统信息基本一致。 |
| 资源 | CPU、Memory、Disk、文件系统/容量（以默认 Check 为准） | 数值和采集时间存在；不要求所有字段都在默认配置中出现。 |
| 网络 | IP、MAC、Network Adapter、DNS（以页面提供为准） | 与目标 VM 当前网络信息可解释。 |
| 软件/进程 | Installed Software、Service、Process（仅在启用对应 Check 时确认） | 不能因为页面没有这些字段就判定 Agent 失败，先检查 Policy/Check。 |

最容易误判的地方 Agent Online 但 Host Data 为空，通常要看 Policy/Check 是否分配、Agent 是否有执行权限、数据是否还在队列中、以及当前页面是否需要手动刷新。 Host Data 有数据但 CMDB 没变化，可能是 ACC 的数据展示和 CMDB 写入由不同流程负责，也可能是识别/映射或权限问题。必须分别留痕。

9. ACC 结果与 CMDB CI 对应确认

CMDB 对应是本次 PoC 的重点。确认顺序是：先从 ACC 记录取得唯一识别信息，再在 CMDB 中查找 CI，最后检查 class、sys_id、来源和更新时间。不能只看 CI 数量。

9.1 建议检查的表和记录

| 确认对象 | 优先查看位置 | 使用条件/注意 |
| --- | --- | --- |
| 主 CI | Configuration Items 列表；对应的 `cmdb_ci` 记录 | 先用 Hostname、FQDN、Private IP 或唯一标识查找。 |
| Windows/Linux 子类 | 实际 CI 的 Class 对应表，例如 `cmdb_ci_computer`、`cmdb_ci_server`、`cmdb_ci_win_server`、`cmdb_ci_linux_server` | 不要预先断言一定写入哪张子表，以 CI 详情中的 Class 和 URL 为准。 |
| 网络适配器 | CI Related List 或 `cmdb_ci_network_adapter`（有记录时） | 确认 IP/MAC 与目标 VM 相符；没有记录不一定代表 Agent 失败。 |
| 磁盘/文件系统 | CI Related List 或 `cmdb_ci_disk`（有记录时） | 只有当前 Check/映射实际采集时才判定。 |
| 软件 | CI Related List 或 `cmdb_software_instance`（有记录时） | 先确认对应 Software Check 是否执行。 |
| 进程/服务 | CI Related List 或当前实例 ACC/CMDB 结果页（有记录时） | 不要因为类存在就断言 ACC 本次已写入。 |
| ACC Agent/Host Data | 当前 ACC Agent、Host Data、Check Result 相关页面/表 | 记录实际 URL、记录编号和 sys_id；表名以当前实例页面为准。 |

9.2 实际操作顺序

1. 在 Agent/Host Data 页面记录 Hostname、FQDN、Private IP、Agent ID、采集时间和可用的唯一标识。

2. 打开 Configuration Items，优先用 Hostname + IP 或唯一标识查询；不要只按‘最近更新时间’认领记录。

3. 打开候选 CI，记录 CI Name、Class、sys_id、Serial/Unique ID、IP、Discovery Source、Last discovered/Updated 时间。

4. 确认 CI 的时间和字段与 ACC Host Data 的采集结果一致。若只有 hostname 相同但 IP/唯一标识不一致，标记为待调查，不判定为对应成功。

5. 展开 Related List，查看 Network Adapter、Disk、Software、Process 等是否有与本次 Check 相符的子记录；把‘有记录’和‘无记录’都记录下来。

6. 如果没有 CI，保存 ACC Host Data 和 CMDB 查询为空的截图，标记为‘ACC 数据取得成功，但 CMDB 反映未确认/未发生’，不要手动新建 CI 来掩盖结果。

7. 如果出现两个以上候选 CI，保存候选记录和识别字段，检查 IRE/来源信息后再判断；不要在 PoC 期间直接合并或删除。

| 判定 | 含义 | 结果写法 |
| --- | --- | --- |
| ACC 数据成功 + 正确 CI 更新 | Agent/Host Data 有数据，且唯一对应正确 CI。 | Pass：ACC 数据和 CMDB 对应成立。 |
| ACC 数据成功 + CI 未更新 | Agent/Host Data 有数据，但没有可确认的 CMDB 更新。 | Partial：Agent 数据取得成立，CMDB 反映需确认配置/映射。 |
| Agent Online + Host Data 空白 | 通信成立，但收集流程未完成或 Policy/Check 不足。 | Fail：仅 Agent 注册成立。 |
| 多个候选 CI | 识别字段不足、旧记录或 IRE/来源冲突。 | Fail/Investigation：不能确认唯一对应。 |

表名存在不代表本次有数据 `sys_db_object` 中存在某个表，只能说明数据模型存在；必须以本次 Agent/Host Data、CI 详情、Related List、执行日志或实际记录证明 ACC 是否写入。 记录表名时以当前实例实际打开的记录 URL、Class 和页面标题为准。不同 Release、插件和企业定制可能导致候选表不同。

10. 与 IP Range Discovery 的对照验证

使用同一台 VM、尽量接近的时间窗口和相同的目标识别信息做对照。目的不是让两种方式取得完全一样的结果，而是明确各自能取得什么、依赖什么、如何更新 CMDB。

| 比较项 | ACC | IP Range Discovery | 本次记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | 目标主机上的 Agent。 | MID Server 对目标发起 Discovery。 | 实际 Agent/MID 名称 |
| 主机侧凭据 | 通常使用 Agent 注册/认证资料；不等同于 WinRM/SSH Credential。 | Windows/SSH/SNMP 等 Credential 取决于目标类型。 | 实际使用方式 |
| 网络方向 | 以当前 ACC 配置显示的 Agent->端点或 Agent->MID 路径为准。 | MID->目标主机/设备，并由 MID 回传 ServiceNow。 | 端点、端口、来源 |
| 数据触发 | Policy/Check 或 Agent 周期。 | Discovery Schedule/手动执行。 | 执行时间和 Job/记录号 |
| 主机数据 | 以 Host Data/Check 内容为准。 | 以 Discovery Log、Pattern 和 CI 结果为准。 | 字段差异 |
| CMDB 更新 | 需要从 Agent 数据追到实际 CI，不能预先断言。 | 通常通过 Discovery/IRE 处理，仍需检查实际 CI。 | Pass/Partial/Fail |
| 离线时行为 | 依赖 Agent 状态和最近数据。 | 依赖 MID 到目标的即时可达性。 | 离线/失败结果 |

10.1 建议的对照顺序

1. 先保存 IP Range Discovery 的成功结果编号、目标 IP、MID Server、Credential 类型和 CI sys_id。

2. 在同一台 VM 上完成 ACC Agent Online，并保存 Agent ID、Host Data 采集时间和 CI 查询结果。

3. 比较 hostname、IP、OS、CPU/Memory、Disk、Software/Process、CI class、discovery_source 和更新时间。

4. 对每个字段写‘ACC 有 / Discovery 有 / 两者都有 / 两者都没有 / 本次未验证’，不要用‘差不多’。

5. 检查是否产生重复 CI。出现重复时记录来源、识别字段和时间，不要直接删除或合并记录。

| 字段/结果 | ACC | IP Range Discovery | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hostname/FQDN | <有/无> | <有/无> | <填写实际差异> |
| OS / Version | <有/无> | <有/无> | <填写实际差异> |
| IP / NIC | <有/无> | <有/无> | <填写实际差异> |
| CPU / Memory / Disk | <有/无> | <有/无> | <填写实际差异> |
| Software / Process | <有/无> | <有/无> | <填写实际差异> |
| CMDB CI/sys_id | <有/无> | <有/无> | <是否同一 CI/重复 CI> |

11. 停止、恢复和边界验证

为了证明状态管理确实有效，建议在一台测试 VM 上做一次可恢复的停止/恢复验证。执行前确认不会影响其他业务，也不要停止企业已有的非本次 Agent。

| Step | 操作 | 期待结果 | 判定/留痕 |
| --- | --- | --- | --- |
| NEG-01 | 保存 Agent Online、last seen、Host Data 和 CMDB 当前状态。 | 有可比较的基线。 | 截图和时间 |
| NEG-02 | 在目标 VM 上停止本次 ACC Agent 服务。 | 停止操作成功，其他服务不受影响。 | 服务状态截图 |
| NEG-03 | 等待一个合理的检测/心跳周期，观察 ServiceNow 状态。 | 状态变为 Offline/Disconnected 或等价异常状态，时间可解释。 | 状态和时间截图 |
| NEG-04 | 重新启动本次 ACC Agent 服务。 | 服务恢复运行。 | 服务状态和日志 |
| NEG-05 | 等待 Agent 恢复 Online，并重新执行最小 Check。 | 状态恢复，数据时间更新。 | 恢复截图、Check Result |
| NEG-06 | 检查 CMDB 是否更新原 CI，是否产生重复 CI。 | 结果符合当前识别规则，或记录异常。 | CI/sys_id/来源/时间 |

什么时候不要做停止验证 目标 VM 不是专用 PoC VM、服务由其他团队使用、停止会触发监视告警或当前环境没有明确恢复责任人时，跳过本项并记录‘未执行及原因’。 不要把删除 Agent、撤销全部注册 Key、清理 CMDB CI 当成停止/恢复验证的一部分；这些是另行审批的变更操作。

12. 常见问题和排查顺序

排障时先保留第一次错误，不要连续重装覆盖原始现场。按照‘目标 VM -> 网络 -> Agent 服务 -> 注册资料 -> ServiceNow Agent -> Policy/Check -> CMDB’的顺序缩小范围。

| 现象 | 先确认 | 可能原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装包下载不了 | 当前实例页面、URL Filter、文件名/版本。 | install.service-now.com 或企业下载地址未放行；权限不足。 | 记录 URL、申请号和页面；不要从非官方来源替代。 |
| 安装器立即失败 | OS/架构、管理员权限、包 hash、磁盘空间。 | 包不匹配、权限不足、文件损坏。 | 保留安装输出，确认当前支持版本和权限。 |
| 服务 Running 但 Agent Offline | 实际端点、端口、Proxy、服务日志、时间同步。 | NSG/Firewall/URL Filter、TLS、Proxy、认证失败。 | 从目标实际路径逐段确认；不要只测浏览器登录。 |
| Agent 无法注册 | Registration Key/Enrollment 有效期、目标对象、Agent ID。 | Key 过期/用错对象/重复注册。 | 创建新的单台测试资料或由管理员确认；不在证据中保存 Key。 |
| Agent Online 但无 Host Data | Policy/Check 分配、执行状态、Agent 权限和最近执行时间。 | 没有 Policy、Check 未执行、队列延迟、权限不足。 | 先运行最小 Check，保存结果和错误。 |
| Host Data 有但 CMDB 空白 | CI 映射/写入配置、权限、Agent 数据和更新时间。 | ACC 数据展示与 CMDB 写入分离或当前功能未启用。 | 判定为 Partial，确认当前实例能力，不手动造 CI。 |
| 出现重复 CI | hostname/IP/唯一标识、discovery_source、sys_id、更新时间。 | 识别字段不足、旧 CI、来源或 IRE 冲突。 | 保留候选记录，交由 CMDB 负责人处理。 |
| Linux 服务起不来 | systemd 状态、journal、安装目录、运行用户、证书/Proxy 权限。 | 服务用户环境与手动 shell 不同。 | 以服务日志为准，修正权限或配置并记录变更。 |
| Windows 服务反复停止 | 服务 Log On As、依赖服务、事件查看器、Agent 日志。 | 权限、依赖、端点或配置错误。 | 先保存事件和日志，再由管理员调整。 |

12.1 排障时可执行的安全检查

| 检查 | 结果 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| DNS/HTTPS 到实际 ACC 端点 | <成功/失败/未执行> | 按企业规则执行；不要只用浏览器登录实例替代 Agent 端点验证。 |
| Agent 服务状态 | <Running/Stopped/异常> | 记录实际服务名和时间。 |
| Agent 日志 | <路径/关键错误/时间> | 敏感值打码，不把整个日志上传 Git。 |
| ServiceNow Agent 状态 | <Online/Offline/错误> | 记录 Agent ID、last seen 和页面 URL。 |
| Policy/Check Result | <成功/失败/未执行> | 记录 Policy、Check、执行时间和结果编号。 |

13. 留痕目录和实际结果记录

日本现场通常需要能回答‘谁在什么时间，对哪台 VM，用哪个版本，做了什么，结果是什么，失败如何处理’。证据目录按一次 PoC 执行建立，不要把密码、Token、私钥、Proxy 密码、完整注册命令放进去。

| 目录 | 保存内容 | 示例文件 |
| --- | --- | --- |
| 00_scope_and_approval | 目标 VM、IP、OS、负责人、审批/变更号、时间窗。 | 00_Target_Scope.png / 00_Approval.txt |
| 01_servicenow_settings | Dev URL、Release/Build、ACC 菜单、插件/角色和通信配置。 | 01_ACC_Menu.png / 01_ACC_Config.png |
| 02_agent_package | 包名、版本、大小、SHA-256、下载时间和来源。 | 02_Package_Metadata.txt |
| 03_windows | Windows 安装结果、服务状态、安装/运行日志摘要。 | 03_WIN_Install.png / 03_WIN_Service.png |
| 04_linux | Linux 安装结果、systemd 状态、日志摘要。 | 04_LNX_Install.png / 04_LNX_Service.png |
| 05_agent_status | Agent 列表、详情、Online/last seen、错误。 | 05_Agent_Online.png / 05_Agent_Detail.png |
| 06_policy_check | Policy、Check、执行结果、Host Data。 | 06_Policy.png / 06_Check_Result.png / 06_Host_Data.png |
| 07_cmdb | CI class、sys_id、来源、更新时间、Related List。 | 07_CI_Detail.png / 07_CI_Related.png |
| 08_compare | 与 IP Range Discovery 的同一目标对照。 | 08_ACC_vs_Discovery.xlsx 或 .docx |
| 09_logs | 必要的 Agent/ServiceNow 日志和错误摘要。 | 09_Error_Summary.txt |
| 10_result | 实际结果、判定、未执行项目和下一步。 | 10_ACC_Result.docx |

13.1 实际结果表

| No. | 验证项 | 实际结果 | 证据文件 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-01 | 目标和前提确认 | <填写> | <文件名> | <Pass/Fail/未执行> | <填写> |
| ACC-02 | Windows/Linux Agent 安装 | <填写> | <文件名> | <判定> | <填写> |
| ACC-03 | Agent 注册 | <填写> | <文件名> | <判定> | 不要写注册值 |
| ACC-04 | Agent Online | <填写> | <文件名> | <判定> | 记录 Agent ID/last seen |
| ACC-05 | Policy/Check 执行 | <填写> | <文件名> | <判定> | 记录执行时间 |
| ACC-06 | Host Data | <填写> | <文件名> | <判定> | 记录实际字段 |
| ACC-07 | CMDB CI 对应 | <填写> | <文件名> | <Pass/Partial/Fail> | 记录 class/sys_id |
| ACC-08 | 停止/恢复 | <填写/未执行原因> | <文件名> | <判定> | 不得影响他人服务 |
| ACC-09 | 与 IP Range Discovery 对照 | <填写> | <文件名> | <判定> | 记录差异 |

截图最少要包含什么 页面标题/导航路径、目标主机名或 Agent ID、状态、时间、结果编号和必要字段。浏览器地址栏可以保留实例域名，但不要保留登录信息或敏感 Query 参数。 如果一个画面无法同时显示目标、状态和时间，允许分两张截图，并在文件名或结果表中建立对应关系。不要为了截图扩大列表范围。

14. 官方资料和使用说明

以下链接为官方 ServiceNow 文档入口。页面内容会随 Release 和语言动态变化，实际操作以当前实例和当前页面为准。本手册制作日期：2026/07/23。

| 资料 | 用途 | URL |
| --- | --- | --- |
| Agent Client Collector landing page | ACC 功能总览和文档入口。 | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-landing-page.html |
| Exploring Agent Client Collector | ACC 组成、适用范围和基本概念。 | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/exploring-agent-client-collector.html |
| Configuring Agent Client Collector | ACC 配置、Agent 注册和管理入口参考。 | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/agent-client-collector-configuring.html |
| ACC data collection | Host Data、数据收集和 Check 相关参考。 | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-data-collection.html |
| ACC monitoring | Agent 状态、监视和异常确认。 | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-monitoring-landing-page.html |
| View live CI data with ACC | ACC 数据与 CI 查看方式参考。 | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-live-ci-view.html |
| Agent Client Collector reference | ACC 参考信息和版本相关入口。 | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-reference.html |
| MID Server | MID Server 的职责、安装和通信参考。 | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html |
| CMDB table details | CMDB 表和类的参考；不代表本次一定写入。 | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/cmdb-tables-details.html |
| Identification and Reconciliation Engine | CI 识别、更新和重复记录调查参考。 | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/identification-and-reconciliation-engine.html |

证据等级 官方已明确：以官方文档明确写出的 ACC 功能和操作为依据。 当前实例确认：菜单、字段、端点、安装包、Policy/Check 和 CMDB 映射必须在 hitachiopdev.service-now.com 的实际运行结果中确认。 本次待验证：Agent 在线、Host Data 有数据、CMDB 正确对应、与 IP Range Discovery 的差异，必须用本次执行证据判定。