ServiceNow ITOM / Azure PoC

検証項目整理資料（改訂版）

対象：Discovery / Cloud Discovery / Network Device Discovery / ACC / Tag-based Mapping / Pattern-based Mapping / CSDM対応関係

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026/07/06 |
| 前提案 | C案：会社Spoke内の単一VNet構成 |
| 検証範囲 | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 サブネット内部の Discovery に限定 |
| 本資料の位置づけ | PoC検証項目、実施順序、事前確認、判定基準、想定成果物の整理資料 |

今回の整理方針 草稿の機能分類は維持しつつ、C案のネットワーク範囲と申請要否を明確化する。 Palo Alto / FortiGate は通信経路ではなく Discovery 対象として扱う。 ServiceNow Instance 接続および MID Server インストーラ取得に必要な URL Filter を事前確認項目として追加する。

0. 草稿からの主な修正点

| No. | 修正点 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C案の前提・範囲を冒頭に追加 | 今回のPoCは P5230-Spoke-VNET001 内の ITOM1/2/3 に限定するため。 |
| 2 | Bastion 記載を削除し、会社承認済みのリモート接続経路に修正 | C案では Azure Bastion Subnet を作成しないため。 |
| 3 | URL Filter 申請候補を明記 | ServiceNow Instance と MID Server ダウンロード先への HTTPS 接続が必要になるため。 |
| 4 | Palo Alto / FortiGate を Network Device Discovery として追加 | 岩崎さんの要望で、FW機器を Discovery 対象に含める必要があるため。 |
| 5 | ITOM1/2/3 内部通信の申請要否を整理 | NIC/OS側の遮断は自分たちで調整可能だが、Subnet NSG等で遮断される場合は申請が必要になるため。 |
| 6 | Mapping 系の検証条件を限定 | 実アプリケーション入口・依存関係がない場合、Top-down / Pattern-based Mapping は限定検証になるため。 |

本資料は、Azure PoC 環境において ServiceNow ITOM Visibility 関連機能を検証する際の検証観点、確認項目、期待結果、判定基準、事前申請要否を整理するものである。

単に「機能が実行できるか」を確認するだけではなく、各方式で取得できる CI 情報、CI 関係、Tag 活用可否、通信要件、正式環境への適用性を比較し、後続の本番設計判断に使える材料を作ることを目的とする。

2. 本PoCの前提・検証範囲

2.1 ネットワーク前提

| 分類 | 内容 |
| --- | --- |
| VNet | P5230-Spoke-VNET001（10.173.47.0/24） |
| 検証対象サブネット | ITOM1：10.173.47.176/28、ITOM2：10.173.47.192/28、ITOM3：10.173.47.208/28 |
| 通信経路 | インターネット向け通信は会社の HUB / GWAN / Firewall / URL Filter 経由を想定する。NAT Gateway は本PoC側では作成しない。 |
| Bastion | C案では Azure Bastion Subnet を作成しない。VMログインは会社承認済みのリモート接続経路を利用する。 |
| FW機器の位置づけ | Palo Alto / FortiGate は Discovery 対象であり、PoC通信を中継する経路としては扱わない。 |

2.2 Scope / Out of Scope

| 区分 | 対象 |
| --- | --- |
| Scope | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内に配置する Windows VM、Linux VM、MID Server VM、ACC Agent 導入対象VM、Palo Alto / FortiGate 検証対象機器。 |
| Out of Scope | GWAN、Intranet、HSMS Spoke、他Spoke、ITOM1/2/3 以外の subnet、Fabric Private Endpoint subnet、社内既存機器の広範囲 Discovery。 |
| Discovery 範囲制御 | Discovery Schedule / IP Range / Credential / NSG 設定は ITOM1/2/3 のみに限定し、他ネットワークをスキャンしない。 |

3. 検証対象機能とPoC適合度

| No. | 検証対象 | 主な確認内容 | 適合度 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud Discovery | Azure API 経由で Subscription / RG / VNet / Subnet / VM / NIC / Disk / Tag を取得する。 | 高 | Azure資産台帳・Tag反映の中心。OS内部情報は限定的。 |
| 2 | IP Range Discovery | MID Server から Windows / Linux VM に WinRM / SSH で接続し、OS・Software・Process 等を取得する。 | 高 | Cloud Discovery で不足するOS詳細を補完する。 |
| 3 | Network Device Discovery | Palo Alto / FortiGate を SNMP 等で Discovery し、機種・OS・Interface 等を取得する。 | 高 | FW機器は必須検証対象。ただし通信経路としては使わない。 |
| 4 | Credential-less Discovery / Nmap | 認証情報なしで開放ポート、簡易サービス識別、スキャン範囲制御を確認する。 | 中 | 補助用途。詳細CMDB情報の取得には限界がある。 |
| 5 | ACC | Windows / Linux VM に ACC Agent を導入し、Agent経由のInventory収集と状態管理を確認する。 | 高 | ACC Listener / MID Web Server の実ポートは事前確定が必要。 |
| 6 | Tag-based Mapping | Azure Tag を用いたサービス候補・Owner・Role分類の妥当性を確認する。 | 高 | 今回のPoCで重要。Azure Tag設計の検証材料になる。 |
| 7 | Top-down / Pattern-based Mapping | Entry Point から Web / App / DB 等の依存関係を可視化できるか確認する。 | 中〜低 | 実アプリ構成がない場合は限定検証または制約整理に留める。 |
| 8 | CSDM対応関係検証 | Dynamic CI Group に Discovery CI をまとめ、Business Service Offering と対応付けられるか確認する。 | 中 | CSDM 側データは PoC 用に手動作成する。 |

4. 推奨検証順序

| 順序 | 検証内容 | 理由 / 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 0 | 事前疎通・申請確認 | MID Server から ServiceNow Instance、install.service-now.com、Azure API、ITOM1/2/3内の対象機器へ必要通信が成立するか確認する。 |
| 1 | Cloud Discovery | 先に Azure リソース階層と Tag 情報を CMDB に取り込み、クラウド資産の基準情報を作る。 |
| 2 | IP Range Discovery | Cloud Discovery では取得できない OS / Software / Process / Service 情報を補完する。 |
| 3 | Network Device Discovery | Palo Alto / FortiGate を対象に、SNMP等でネットワーク機器情報を取得できるか確認する。 |
| 4 | Credential-less Discovery | 認証なしで把握できる範囲と、Credential-based Discovery との差分を整理する。 |
| 5 | ACC | Agent 型の Inventory 取得、通信方向、Credential 要否、運用負荷を IP Range Discovery と比較する。 |
| 6 | Tag-based Mapping | Cloud Discovery で取得した Tag を利用し、サービス候補・管理単位分類の妥当性を確認する。 |
| 7 | Top-down / Pattern-based Mapping | 検証用 Entry Point / アプリ構成が準備できる場合のみ実施し、できない場合は制約として整理する。 |
| 8 | CSDM 対応関係検証 | Discovery 結果を業務サービス側に説明できるかを確認する。Business Service / Offering / Dynamic CI Group は手動作成する。 |

5. 検証項目詳細

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| MID Server 導入 | MID Server VM へ MID Server を導入する。必要に応じて install.service-now.com からインストーラを取得する。 | MID Server サービスが起動し、ServiceNow 側で Up 状態になる。 | ServiceNow MID Server 一覧で Up / Validated が確認できる。 |
| ServiceNow 接続 | MID Server から ServiceNow Instance（例：hitachioptest.service-now.com）へ HTTPS 接続する。 | MID Server が ServiceNow Instance と通信できる。 | ECC Queue / MID Server Status にエラーがない。 |
| URL Filter 確認 | ServiceNow Instance FQDN と install.service-now.com が会社 URL Filter で許可されているか確認する。 | HTTPS/TCP 443 が許可される。 | 未許可の場合、ISSS2.0 の URL Filter 申請に回す。 |
| 内部疎通 | MID Server から ITOM1/2/3 内の対象VM、Palo Alto、FortiGate へ必要ポートで疎通確認する。 | PoC範囲内のみ通信できる。 | ITOM1/2/3 以外へのスキャンが発生しない。 |
| Credential 準備 | Windows / Linux / Network Device 用の検証Credentialを準備する。 | Discovery 実行時に認証エラーが発生しない。 | 最小権限・PoC用Credentialとして管理される。 |

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure リソース取得 | Azure API 経由で Subscription / Resource Group / VNet / Subnet / VM / NIC / Disk / Storage 等を対象に Cloud Discovery を実行する。 | Azure リソースが CMDB に登録される。 | 主要 Azure Resource CI が取得できる。 |
| リソース関係確認 | Subscription → RG → VNet / Subnet → VM → NIC / Disk の関係を確認する。 | Azure リソース間の包含・依存関係が表現される。 | CMDB relationship が論理的に正しい。 |
| Tag 取得確認 | OA_group / GAM_Service / Role / Location / Owner / AssignedTo 等の Tag を Azure 側で付与し、Discovery 後に確認する。 | Azure Tag が ServiceNow 側に反映される。 | 指定 Tag が CI または関連 Tag 情報として確認できる。 |
| Tag 更新差分 | Tag なし / 一部 Tag / 完全 Tag の状態で Cloud Discovery を実行し、反映差分を確認する。 | Tag 追加・変更が CMDB に反映される。 | 既存 CI が重複せず更新される。 |
| IP Range との差分 | Cloud Discovery で取得した VM CI と IP Range Discovery 結果を比較する。 | クラウド属性とOS詳細情報の補完関係が整理できる。 | CI識別・関連付けに大きな不整合がない。 |

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows VM Discovery | Windows Server VM に対して WinRM（TCP 5985/5986）で Discovery を実行する。 | Windows Server CI、OS Version、CPU、Memory、Disk、NIC、Installed Software、Windows Service 等が取得できる。 | 対象VMが CMDB に登録され、主要属性が取得できる。 |
| Linux VM Discovery | Linux VM に対して SSH（TCP 22）で Discovery を実行する。 | Linux Server CI、OS Version、File System、Network Interface、Process、Installed Package 等が取得できる。 | 対象VMが CMDB に登録され、主要属性が取得できる。 |
| CI 更新確認 | 同一 VM に対して複数回 Discovery を実行し、変更情報の反映状況を確認する。 | 既存 CI が更新され、重複 CI が作成されない。 | Discovery 再実行後、同一 CI に属性更新される。 |
| 範囲制御 | Discovery Range を ITOM1/2/3 のみに限定する。 | 範囲外 IP へ Discovery が実行されない。 | Schedule / IP Range 設定で範囲外を含まない。 |

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象機器配置 | Palo Alto / FortiGate を ITOM1/2/3 内の検証対象として配置する。 | Discovery 対象IPが確定する。 | 対象IPがPoC範囲内であり、通信経路として使われていない。 |
| SNMP Discovery | SNMP（主に UDP 161）で機器情報を取得する。 | Vendor、Model、OS/Firmware、Interface 等の基本情報が取得できる。 | Network Device CI として識別できる。 |
| Credential / Community | SNMP credential / community / version の設定を確認する。 | 認証エラーなく Discovery が完了する。 | ServiceNow 側の credential test または Discovery Log で成功が確認できる。 |
| スキャン制御 | Palo Alto / FortiGate の管理IPのみを Discovery 対象にする。 | 不要なネットワークスキャンが発生しない。 | Schedule / Range / Credential の対象が限定されている。 |

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Port Scan | 対象サブネットまたは対象IPに対して Nmap / Port Scan を実行する。 | 22 / 80 / 443 / 3389 / 5985 / 5986 / 161 等の開放状況を識別できる。 | 許可されたポート範囲内でスキャンが完了する。 |
| Credential-based との差分 | WinRM / SSH / SNMP を用いた Discovery 結果と取得項目を比較する。 | Credential-less では OS詳細・Software・Process 情報が限定的であることを確認する。 | 取得情報の差分を整理できる。 |
| 範囲・負荷制御 | 必要最小限の IP 範囲・ポート範囲で実行する。 | ネットワーク影響を抑えた検証ができる。 | Azure / Network チームと合意した範囲内で実施される。 |

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC Agent インストール | Windows / Linux VM に ACC Agent をインストールする。 | Agent サービスが起動し、ServiceNow 側で Agent 状態を確認できる。 | Agent が正常登録される。 |
| ACC → MID 通信確認 | ACC Agent から MID Server の ACC Listener / MID Web Server へ接続する。 | WebSocket 等の通信が確立し、Agent 情報が MID 経由で連携される。 | ACC Agent → MID Server の通信が成功する。 |
| Inventory 情報取得 | ACC Policy / Check により Hostname、OS、IP、CPU、Memory、Disk、NIC、Software、Process 等を確認する。 | ACC で取得可能な情報が CMDB に反映される。 | 期待する Inventory 項目が取得できる。 |
| IP Range との差分 | 同一 VM に対して IP Range Discovery と ACC の結果を比較する。 | 通信方向、Credential 要否、取得情報の違いを整理できる。 | 正式環境での使い分け方針を整理できる。 |
| Agent 停止・復旧 | ACC Agent を停止・再起動し、ServiceNow 側の状態変化を確認する。 | 停止・再起動が ServiceNow 側で確認できる。 | Agent 状態管理が可能である。 |

ACC の注意点 今回の前提では、ACC Agent は ServiceNow へ直接接続せず MID Server 経由で通信する想定とする。 ACC Listener / MID Web Server の実ポートは環境設定に依存するため、URL Filter / NSG 申請前に確定する。

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag 取得確認 | Azure VM に OA_group / GAM_Service / Role / Location / Owner / AssignedTo を付与し、Cloud Discovery 後に確認する。 | ServiceNow 側で Tag 情報が確認できる。 | 指定 Tag が取得されている。 |
| GAM_Service 単位分類 | 同一 GAM_Service の VM を複数用意し、サービス単位で分類できるか確認する。 | 同一サービス Tag の CI が同一論理グループとして扱える。 | サービス候補または分類条件として利用できる。 |
| Role Tag 活用 | Role=Web / App / DB 等を付与し、役割ごとの分類を確認する。 | CI の役割分類に Tag を利用できる。 | Role 単位で検索・分類できる。 |
| Owner / AssignedTo 管理 | Owner / AssignedTo Tag を付与し、責任者・担当者管理に使えるか確認する。 | 資産管理・運用担当管理に利用できる。 | Tag 値をもとに確認・抽出できる。 |

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entry Point 確認 | URL / IP + Port / Load Balancer VIP 等のアプリケーション入口を定義する。 | Service Mapping の入口として利用できる。 | 有効な Entry Point が用意できる。 |
| Pattern 実行 | 検証用 Web / App / DB 構成に対して Pattern-based Mapping を実行する。 | Web Server / Application Process / Database / TCP Connection 等を識別できる。 | 主要コンポーネントが識別される。 |
| Service Map 生成 | Application Service を生成し、CI 関係を確認する。 | Application Service 配下に Web / App / DB 等の関係が表示される。 | 依存関係が論理的に正しい。 |
| 制約整理 | 実アプリ構成がない場合、検証できる範囲を限定して整理する。 | PoCでの限界と追加検証要否が明確になる。 | 正式環境で追加検証すべき事項が整理される。 |

1. 目的

5.1 事前疎通・MID Server 接続確認

5.2 Cloud Discovery

5.3 IP Range Discovery

5.4 Network Device Discovery（Palo Alto / FortiGate）

5.5 Credential-less Discovery / Nmap

5.6 ACC

5.7 Tag-based Mapping

5.8 Top-down / Pattern-based Mapping

7. 事前確認・申請要否

8. PoC 成功判定の軸

9. 想定成果物

Discovery 結果一覧（Cloud Discovery / IP Range Discovery / Network Device / ACC の取得 CI 比較）

Azure Tag 追加前後の CMDB 反映差分

IP Range Discovery と ACC の取得情報・通信方向・Credential 要否の比較表

Credential-less Discovery の取得可能範囲と制約

Palo Alto / FortiGate Discovery 結果と必要ポート・Credential 整理

Tag-based Mapping によるサービス候補・分類結果

Top-down / Pattern-based Mapping および CSDM 対応関係の検証可否、制約、追加検証要否

正式環境向け推奨構成・注意事項・申請項目一覧

10. 未確定事項・要確認事項

11. 参考情報・注意事項

本資料は、現時点のPoC方針と調査結果に基づく作業用資料であり、会社ネットワーク側の最終承認を代替するものではない。

ITOM1/2/3 内部の Discovery に限定することを前提とし、他Spoke・GWAN・社内既存ネットワークへの Discovery は行わない。

Palo Alto / FortiGate は Discovery 対象であり、PoC環境の通信を中継する FW として構成しない。

ServiceNow Instance 接続と MID Server インストーラ取得は HTTPS/TCP 443 が基本となるため、URL Filter 許可状態を早期に確認する。

5.9 CSDM 対応関係検証：Dynamic CI Group と Business Service Offering

本項の重点は、Discovery が Business Service Offering を自動生成するかではない。今回の PoC は 0 から作る前提のため、Business Service / Business Service Offering / Service Instance / Dynamic CI Group などの CSDM 側データは手動で準備し、Discovery で取得した CI と業務サービス側の Offering を対応付けられるかを確認する。

6. 各方式の比較観点

| 観点 | Cloud Discovery | IP Range Discovery | Network Device | Credential-less | ACC | Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主な取得対象 | Azure Resource / Network / Disk / Tag | OS / Software / Process / Service | FW機器 / Interface / OS | Open Port / 簡易サービス | OS / Inventory / Agent状態 | Application Service / Dependency |
| 通信方向 | MID → Proxy → Azure API | MID → VM | MID → Palo Alto / FortiGate | MID → VM/Subnet | ACC Agent → MID → ServiceNow | MID → Entry Point / Target |
| Credential 要否 | Azure AD App Registration 等 | Windows / SSH Credential | SNMP Credential | OS Credential 不要 | OS Credential 不要（Agent登録情報は必要） | 対象技術により必要 |
| 情報粒度 | クラウド資産情報は高、OS内部情報は限定的 | OS内部情報は高 | 機器基本情報・IF情報 | 低〜中 | 中〜高 | 構成次第 |
| 本番適用性 | Azure資産管理に有効 | 詳細情報取得に有効。通信・Credential管理が必要 | FW機器管理に有効 | 補助用途 | WinRM/SSHを開けにくい環境で有効 | 実アプリ構成がある場合に有効 |

| 分類 | 確認・申請内容 | 申請要否の目安 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| URL Filter | ServiceNow Instance FQDN（例：hitachioptest.service-now.com）および install.service-now.com の HTTPS/TCP 443 許可。 | 未許可なら申請必要 | MID Server 接続、インストーラ取得、将来のアップグレードに関係。 |
| ISSS2.0 申請 | パブリッククラウド接続 2.0 サービス（Azure）申請書の【3】URLフィルター設定。 | URL Filter 追加時に必要 | 申請書には FQDN、Protocol、Port、利用目的を記載する。 |
| Subnet NSG | MID Server から ITOM1/2/3 内の対象へ WinRM / SSH / SNMP / ACC関連通信が遮断されないか確認。 | Subnet NSGで遮断なら申請必要の可能性 | PoC範囲外への許可は不要。 |
| NIC NSG / OS Firewall | VM単位の NIC NSG、Windows Firewall、Linux Firewall、FW機器側設定を確認。 | 自分たちで変更可能なら申請不要 | まず顧客側で調整できる範囲を確認する。 |
| Azure Marketplace / License | Palo Alto / FortiGate Marketplace 利用、PAYG/BYOL、費用、利用可否を確認。 | 会社ポリシー次第 | 検証対象として必須。Create前に費用・承認を確認する。 |
| Azure 権限 | VM / NIC / NSG / Marketplace リソース作成権限、Cloud Discovery 用 App Registration 権限を確認。 | 不足時は権限申請必要 | Network Contributor / Contributor 分離に注意。 |
| リモート接続 | MID Server VM / Target VM へ作業者がログインできる経路を確認。 | 未整備なら申請必要 | C案では Bastion 前提にしない。 |
| ACC Port | ACC Agent → MID Server の接続ポートを環境設定から確定。 | NSG/Firewallで未許可なら申請必要 | 申請前に実ポートを確定する。 |

| 判定軸 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 発見範囲 | 各方式で ITOM1/2/3 内の対象 CI / Azure Resource / Network Device / Application Component を発見できるか。範囲外を発見しないか。 |
| 情報粒度 | OS、Software、Process、Tag、Resource Relationship、Interface、ServiceNow Agent 状態など、必要な粒度で取得できるか。 |
| 関係正確性 | Azure リソース間、Host と NIC / Disk / Subnet、Application Service と Component の関係が論理的に正しいか。 |
| 通信・セキュリティ要件 | どの方向に、どのポートを開ける必要があるか。Credential / Agent / Proxy / URL Filter の運用負荷は適切か。 |
| 正式環境適用性 | PoC 結果を踏まえて、本番環境で採用可能か。追加検証や運用設計が必要か。 |
| 証跡性 | Discovery Log、CMDB CI、Relationship、Tag反映、通信確認結果、申請要否判断を資料化できるか。 |
| CSDM対応 | Business Service Offering、Service Instance / Application Service、Dynamic CI Group、Owner / Support group の対応関係を資料化できるか。 |

| No. | 要確認事項 | 確認先 / 判断ポイント |
| --- | --- | --- |
| 1 | ServiceNow Instance の正式 FQDN | URL Filter 申請書に記載する FQDN を確定する。例：hitachioptest.service-now.com。 |
| 2 | install.service-now.com の許可要否 | MID Server インストーラ取得・更新を考えると許可対象に含めるのが妥当。 |
| 3 | ACC Agent → MID Server の実ポート | ACC Listener / MID Web Server 設定値を確認し、NSG/Firewall 申請に反映する。 |
| 4 | Cloud Discovery 用権限 | App Registration / Service Principal / Reader相当権限の準備可否を確認する。 |
| 5 | Palo Alto / FortiGate の Marketplace / License / Cost | PAYG/BYOL、作成権限、費用承認、最小構成を確認する。 |
| 6 | Top-down Mapping 用の Entry Point | 実アプリ構成がない場合、検証範囲を限定し、制約として整理する。 |
| 7 | CSDM 用サンプルデータ | Business Service、Business Service Offering、Owner、Support group、CMDB Group、Dynamic CI Group を PoC 用に手動作成する。 |

今回の考え方 Discovery / ITOM の役割：ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内の VM、Palo Alto、FortiGate などの CI を CMDB に登録する。 CSDM 側の役割：業務サービス、サービス提供単位、責任者、Support group、Dynamic CI Group を手動で用意する。 検証ゴール：Business Service Offering から対象 CI 群へ辿れること、および CI 側から上位サービスを説明できること。

| 手動作成データ | 推奨サンプル名 | 主な入力項目 | 用途 / 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ユーザー | poc.service.owner / PoC Service Owner | 氏名、メール、所属（任意） | Business Service / Offering の責任者サンプル。実ユーザーが未定の場合は PoC 用ユーザーで代替する。 |
| グループ | SNOW-PoC-Service-Support | Group type、Manager、Member | Support group / Managed by group のサンプル。人の対応関係を確認するために使う。 |
| Business Service | BS-SNOW-Discovery-PoC | Name、Owner、Operational status | 業務側の親サービス。PoC の説明単位として作成する。 |
| Business Service Offering | BSO-SNOW-Discovery-PoC | Name、Parent Business Service、Service classification、Owner、Support group | 利用者が消費するサービス提供単位。ServiceNow 上では service_offering を利用する。 |
| CMDB Group | CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs | 条件：ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 の CI のみ | Dynamic CI Group の元になる抽出条件。Tag、命名規則、IP範囲のいずれかで安定して抽出する。 |
| Dynamic CI Group | DCG-SNOW-ITOM123-CIs | Population method = Dynamic CI Group、Group Name = 上記 CMDB Group | Discovery で取得した CI を動的に束ねる。cmdb_ci_query_based_service の確認対象。 |
| Service Instance / Application Service | AS-SNOW-Discovery-ITOM123 | Name、Service classification、Related CIs / Dynamic CI Group | Offering と下位 CI 群を結ぶ論理サービス。インスタンスの画面表記に合わせて作成する。 |

| 検証項目 | 検証内容 | 期待結果 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| データ準備 | Business Service / Business Service Offering / Service Instance / Dynamic CI Group を手動作成する。 | CSDM 側の検証用マスタが揃う。 | 各レコードが検索でき、Owner / Support group が設定されている。 |
| CI 抽出 | CMDB Group の条件で ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内の CI だけを抽出する。 | 対象 CI のみが Dynamic CI Group に含まれる。 | GWAN、他 Spoke、社内既存ネットワークの CI が混入しない。 |
| Offering からの追跡 | Business Service Offering から Service Instance / Dynamic CI Group / CI へ辿れるか確認する。 | 業務サービス提供単位から下位 CI 群を説明できる。 | 画面上の関連リストまたは Relationship で対応関係が確認できる。 |
| CI からの逆引き | 発見済み CI から Dynamic CI Group / Service Instance / Offering 側へ辿れるか確認する。 | インフラ CI と業務側サービスの対応が説明できる。 | 代表 CI 3〜5件で逆引き結果をスクリーンショット保存する。 |
| 人・グループ対応 | Owner、Support group、Managed by group、必要に応じて Subscriber を確認する。 | 誰が責任を持つサービスか説明できる。 | 責任者・グループが空欄でない、または空欄理由を説明できる。 |

参考情報 ServiceNow 公式: Dynamic CI Group は cmdb_ci_query_based_service に保存され、CMDB Group のメンバーを利用する。 ServiceNow 公式: Business Service Offering は service_offering、Business Service は cmdb_ci_service_business / cmdb_ci_service 系として扱われる。 ServiceNow 公式: Business Service Offering は Service Instance と Depends on::Used by の関係を持つ。