| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026/07/06 |
| 対応資料 | ServiceNow_Azure_PoC_検証項目整理資料（改訂版）の 5.2-5.9 |
| 適用範囲 | C案：P5230-Spoke-VNET001 内 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 の PoC Discovery 検証 |
| 検証対象 | Cloud Discovery、IP Range Discovery、Palo Alto / FortiGate、Credential-less / Nmap、ACC、Tag-based Mapping、Top-down / Pattern-based Mapping、CSDM対応関係 |
| 利用方法 | 各検証項目で「前提条件」を確認し、「操作手順」に沿って実行し、「期待結果 / 証跡 / 判定基準」に実績を記録する。 |

重要な境界条件 Discovery 範囲は ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 のみに限定する。GWAN、他Spoke、Intranet、既存社内ネットワークはスキャン対象にしない。 Palo Alto / FortiGate は Discovery 対象であり、本PoCの通信経路・ルーティング経路としては扱わない。 ServiceNow のメニュー名はバージョンや有効化済みプラグインにより異なる場合がある。実操作では左ナビゲーションで Discovery Schedules、Credentials、MID Server、Cloud Discovery、Agent Client Collector、Service Mapping などを検索する。

| 分類 | 本PoCで記録する値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow Instance | hitachioptest.service-now.com（最終申請値に合わせる） | MID Server 接続および URL Filter 申請に利用する。 |
| MID Server | MID Server 名、VM名、IPアドレス | Up / Validated 状態であること。 |
| VNet | P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24 | 会社Spoke内の単一VNet。 |
| Scope subnet | ITOM1: 10.173.47.176/28 ITOM2: 10.173.47.192/28 ITOM3: 10.173.47.208/28 | Discovery Schedule / IP Range はこの範囲に限定する。 |
| URL Filter | hitachioptest.service-now.com install.service-now.com | HTTPS / TCP 443。未許可の場合は ISSS2.0 URL Filter 申請。 |
| リモート接続 | 会社承認済みの VM 接続経路 | C案では Azure Bastion を前提にしない。 |

| 記録項目 | 記入内容 |
| --- | --- |
| 検証ID | 例：CD-01、IPD-02、ND-01、ACC-03 |
| 実行日 / 実行者 | YYYY/MM/DD、担当者 |
| 対象 | 対象 VM / 機器 / subnet / Tag / Entry Point |
| 前提条件 | 充足 / 未充足。未充足の場合は理由を記載する。 |
| 実行経過 | 実行した手順、成功または失敗したステップ。 |
| 実績結果 | 取得できた CI / 属性 / 関係 / エラー内容。 |
| 判定 | OK / NG / 保留 / 本PoC対象外 |
| 証跡 | スクリーンショット名または保存先。 |
| 次アクション | 追加申請、権限調整、NSG変更、Credential修正、追加検証等。 |

| 条件 | 確認方法 | 充足基準 |
| --- | --- | --- |
| MID Server 状態 | ServiceNow で MID Server を検索し、対象 MID Server の状態を確認する。 | Up / Validated。ECC Queue の滞留がない。 |
| Azure API 権限 | Cloud Discovery 用 App Registration / Service Principal / Credential を確認する。 | 対象 Subscription / RG のリソース読取に必要な権限がある。 |
| ネットワーク出口 | MID Server から Azure API / ServiceNow Instance への HTTPS 通信を確認する。 | Proxy / Firewall / URL Filter で遮断されない。 |
| Scope | 対象 Subscription / Resource Group / VNet / subnet を確認する。 | PoC リソース、特に ITOM1/2/3 のみに限定する。 |
| Tag 事前設定 | Azure VM / RG に OA_group、GAM_Service、Role、Location、Owner、AssignedTo を付与する。 | Tagなし / 一部Tag / 完全Tag の比較状態を準備する。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実績記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CD-01 | Azure 側で対象リソースが存在することを確認する。 | Subscription、RG、VNet、ITOM1/2/3、VM、NIC、Disk。 | リソース一覧が PoC 範囲と一致する。 |  |
| CD-02 | 一部 VM に Tag を設定する。 | GAM_Service、Role、Owner 等。 | Tag 反映差分を後続検証で確認できる。 |  |
| CD-03 | ServiceNow 側で Azure Cloud Discovery 用 Credential / Cloud Account を確認する。 | Cloud Discovery / Cloud Account / Credentials。 | 認証情報が存在する。 |  |
| CD-04 | Credential / Account の接続テストを実行する。 | Tenant / Subscription / Client ID / Secret 等。 | 接続テストが成功する。 |  |
| CD-05 | Cloud Discovery Schedule を作成または確認する。 | 対象 Subscription / RG / VNet、MID Server、実行範囲。 | Schedule が本PoC範囲のみに限定される。 |  |
| CD-06 | Discover Now / Run を実行する。 | 対象 Schedule。 | Discovery が Running / Completed になる。 |  |
| CD-07 | Discovery Status / Log / ECC Queue を確認する。 | エラー、警告、実行時間。 | 認証、権限、接続エラーがない。 |  |
| CD-08 | CMDB の Azure CI を確認する。 | Subscription、RG、VNet、Subnet、VM、NIC、Disk。 | 主要 CI が作成または更新される。 |  |
| CD-09 | Relationship を確認する。 | RG - VM、VM - NIC、VM - Disk、VNet - Subnet 等。 | 関係が論理的に正しい。 |  |
| CD-10 | Azure Tag を変更し、Cloud Discovery を再実行する。 | Role / Owner / GAM_Service の変更。 | 既存 CI が更新され、重複 CI が発生しない。 |  |
| CD-11 | Cloud Discovery と IP Range Discovery の差分を整理する。 | 同一 VM の Cloud CI と OS CI。 | Cloud はクラウド属性、OS詳細は別方式で補完することを説明できる。 |  |

| 事象 | 優先確認ポイント | 次アクション |
| --- | --- | --- |
| 接続テスト失敗 | Credential、Tenant/Subscription、Client Secret、Proxy、URL Filter。 | 権限と URL Filter を確認し、必要に応じて申請または Secret 更新を行う。 |
| Discovery は完了するが CI が出ない | Scope 設定、RG 空状態、権限不足。 | 範囲を絞って再実行し、Azure 側リソース一覧を確認する。 |
| Tag が反映されない | Tag 付与対象、Cloud Discovery 対象範囲、ServiceNow 側の Tag 表示位置。 | Azure 側 Tag と ServiceNow 側 Tag 取得位置を確認する。 |
| 重複 CI が出る | 識別ルール、既存 CI、Cloud / IP Range 結果の関連付け。 | 重複サンプルを保存し、IRE / CI 識別ルールの確認事項にする。 |

| 条件 | 確認方法 | 充足基準 |
| --- | --- | --- |
| 対象範囲 | Discovery IP Range を確認する。 | ITOM1/2/3 内の対象 IP のみに限定する。 |
| Windows 通信 | Windows VM の WinRM と NSG / OS Firewall を確認する。 | TCP 5985 または 5986 が MID Server から到達可能。 |
| Linux 通信 | Linux VM の SSH と NSG / OS Firewall を確認する。 | TCP 22 が MID Server から到達可能。 |
| Credential | Windows Credential、SSH Credential を ServiceNow に登録する。 | Credential Test または Discovery で認証成功。 |
| 権限 | Credential が OS / Software / Service 情報を取得できる権限を持つ。 | Pattern / Probe が権限不足で大量失敗しない。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実績記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPD-01 | 対象 IP 一覧を整理する。 | Windows VM、Linux VM、所属 ITOM subnet。 | 対象一覧がリソース一覧と一致する。 |  |
| IPD-02 | Windows Credential を作成または確認する。 | ユーザー、パスワード、Domain/Local、適用範囲。 | Credential が保存される。 |  |
| IPD-03 | SSH Credential を作成または確認する。 | ユーザー、パスワードまたは Key。 | Credential が保存される。 |  |
| IPD-04 | MID Server から接続確認または Credential Test を実行する。 | 5985/5986、22。 | ポート到達および認証が成功する。 |  |
| IPD-05 | Discovery Schedule または Quick Discovery を作成する。 | IP Range：対象 IP または ITOM1/2/3 範囲。 | Schedule 範囲が正しい。 |  |
| IPD-06 | 対象 MID Server を選択する。 | PoC MID Server。 | 指定 MID で Discovery が実行される。 |  |
| IPD-07 | Windows VM Discovery を実行する。 | Windows 対象 IP。 | Windows Server CI が作成/更新される。 |  |
| IPD-08 | Linux VM Discovery を実行する。 | Linux 対象 IP。 | Linux Server CI が作成/更新される。 |  |
| IPD-09 | Discovery Log / Pattern Log を確認する。 | Classification、Identification、Exploration、認証ログ。 | 重大エラーがない。失敗項目は説明できる。 |  |
| IPD-10 | CMDB CI 属性を確認する。 | OS Version、CPU、Memory、Disk、NIC、Software、Process。 | 主要属性が取得できる。 |  |
| IPD-11 | 同一対象に再実行する。 | 同一 IP。 | 既存 CI が更新され、重複 CI が発生しない。 |  |

| 事象 | 優先確認ポイント | 次アクション |
| --- | --- | --- |
| ポート到達不可 | Subnet NSG、NIC NSG、OS Firewall、対象サービス起動状態。 | NIC/OS側なら自分たちで調整。Subnet NSG/会社ネットワークなら申請整理。 |
| 認証失敗 | Credential 種別、ユーザー名形式、パスワード、SSH Key、Windows ローカル/ドメインアカウント。 | 単一 VM で検証してから範囲を広げる。 |
| IP だけ見えるが OS 詳細がない | Port Scan のみで終わっていないか、Pattern が認証/権限で失敗していないか。 | Discovery Log の失敗フェーズを確認する。 |
| 重複 CI | Cloud CI と IP Range CI が同一ホストとして識別されているか。 | サンプルを保存し、CI Identification / Reconciliation 確認事項にする。 |

目的：Palo Alto / FortiGate を Discovery 対象として扱い、SNMP 等により Vendor、Model、OS/Firmware、Interface 等を取得できるかを確認する。本PoCの通信経路としては利用しない。

| 条件 | 確認方法 | 充足基準 |
| --- | --- | --- |
| 機器存在 | Azure 上に Palo Alto / FortiGate VM が作成され、管理IPが明確である。 | 管理IP が ITOM1/2/3 または明確な PoC 範囲内にある。 |
| SNMP 設定 | 機器側で SNMP v2c または v3 を有効化する。 | Community/User、Version、許可 Source が設定済み。 |
| 通信ポート | MID Server から管理IPへの UDP 161 を確認する。必要に応じて ICMP / SSH も確認する。 | NSG / OS / 機器側ポリシーで遮断されない。 |
| Credential | ServiceNow に SNMP Credential を作成する。 | SNMP Credential Test または Discovery が成功する。 |
| スキャン範囲 | Discovery には Palo Alto / FortiGate の管理IPのみを入力する。 | 他ネットワーク機器をスキャンしない。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実績記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND-01 | Palo Alto / FortiGate の管理IPを確認する。 | 機器名、IP、所属 subnet。 | 対象一覧が固定される。 |  |
| ND-02 | 機器側で SNMP を有効化する。 | SNMP v2c community または SNMPv3 user。 | MID Server からのアクセスが許可される。 |  |
| ND-03 | NSG / Firewall で UDP 161 を確認する。 | MID Server IP → 機器管理IP。 | 通信が遮断されない。 |  |
| ND-04 | ServiceNow に SNMP Credential を作成する。 | Community、Version、User/Auth/Priv。 | Credential が保存される。 |  |
| ND-05 | Credential Test または単一IP Discovery を実行する。 | 対象管理IP。 | SNMP 認証が成功する。 |  |
| ND-06 | Network Device 用 Discovery Schedule を作成する。 | Palo Alto / FortiGate 管理IPのみ。 | 範囲が正しい。 |  |
| ND-07 | Discovery を実行する。 | 指定 MID Server。 | Discovery が Completed になる。 |  |
| ND-08 | CMDB の Network Device CI を確認する。 | Vendor、Model、Serial、OS/Firmware、IP。 | Network Device CI として識別される。 |  |
| ND-09 | Interface / IP / Relationship を確認する。 | Interface、IP Address、MAC、関係。 | 可能な範囲でインターフェース情報が取得される。 |  |

| 事象 | 優先確認ポイント | 次アクション |
| --- | --- | --- |
| SNMP タイムアウト | UDP 161、SNMP source allow、NSG、管理IFルート。 | 単一機器・単一IPで確認し、範囲拡大しない。 |
| SNMP 認証失敗 | Community、SNMP version、SNMPv3 auth/priv。 | Credential を修正し、必要に応じて機器側設定を見直す。 |
| Unknown として識別 | sysObjectID、Pattern / Classifier の対応状況。 | ログを保存し、識別能力制約または Pattern 追加確認にする。 |
| Interface 情報不足 | SNMP view が IF-MIB 等を制限していないか。 | SNMP view を調整、または本PoC制約として記録する。 |

| 条件 | 確認方法 | 充足基準 |
| --- | --- | --- |
| 範囲合意 | 許可された IP とポート範囲を確認する。 | ITOM1/2/3 内の対象に限定し、ポート範囲を最小化する。 |
| Credential 不使用 | 専用 Schedule を使い、Windows / SSH / SNMP Credential を自動適用しない。 | Credential-less の結果として評価できる。 |
| ポート基準 | 対象 VM / 機器の想定開放ポートを準備する。 | 22、80、443、3389、5985、5986、161 等。 |
| ネットワーク影響 | スキャン頻度と並列度を確認する。 | 最小範囲で手動実行する。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実績記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-01 | 対象 IP と想定ポートを整理する。 | 対象 VM / 機器、開放予定ポート。 | 比較表を準備する。 |  |
| CL-02 | Credential-less 用 Schedule を作成する。 | 少数の対象 IP。 | Credential-based 設定を含めない。 |  |
| CL-03 | ポート範囲を制限する。 | PoC に必要なポートのみ。 | 大規模ポートスキャンを避ける。 |  |
| CL-04 | スキャンを実行する。 | 指定 MID Server。 | 範囲外アクセスなく完了する。 |  |
| CL-05 | Discovery Log / Port Scan 結果を確認する。 | 開放ポート、プロトコル、簡易サービス名。 | 想定ポートと概ね一致する。 |  |
| CL-06 | Credential-based 結果と比較する。 | 同一対象の IP Range / SNMP 結果。 | Credential-less の情報粒度制約を説明できる。 |  |
| CL-07 | 適用場面を整理する。 | 補助発見、事前ポート確認、Credential準備前調査。 | 詳細資産情報取得の主手段ではないと整理する。 |  |

| 事象 | 優先確認ポイント | 次アクション |
| --- | --- | --- |
| スキャン結果なし | 対象起動状態、ICMP/ポートが NSG または OS Firewall で遮断されていないか。 | 単一対象・単一ポートで確認する。 |
| 想定と異なる結果 | 対象サービス起動状態、ポートが特定 Source のみに許可されていないか。 | VM/機器側設定と NSG を確認する。 |
| 範囲外をスキャンした | Schedule / IP Range 設定ミス。 | 直ちに停止し、範囲を修正。操作リスクとして記録する。 |

目的：Windows / Linux VM に ACC Agent を導入し、Agent 型の Inventory 取得、Agent 状態管理、IP Range Discovery との差分を確認する。本PoCでは ACC Agent は MID Server 経由で通信する前提とする。

| 条件 | 確認方法 | 充足基準 |
| --- | --- | --- |
| ACC 機能 | ServiceNow 側で Agent Client Collector 関連機能と権限を確認する。 | ACC Agent / Policy / Check 関連メニューが確認できる。 |
| MID Web Server / ACC Listener | MID Server 側の ACC Agent 接続用コンポーネントとポートを確認する。 | 実ポートが確定し、対象 VM から到達可能。 |
| Agent インストーラ | ACC Agent インストーラを取得できることを確認する。 | 外部取得が必要な場合、URL Filter が許可済み。 |
| 対象 VM | Windows / Linux VM が準備済みで、Agent インストール権限がある。 | Agent サービスをインストール・起動できる。 |
| 通信経路 | ACC Agent → MID Server の必要ポートを NSG / OS Firewall が許可している。 | Agent が登録できる。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実績記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-01 | ACC メニューとロール権限を確認する。 | Agent Client Collector / Agent / Policy。 | 関連画面に入れる。 |  |
| ACC-02 | MID Server 側 ACC Listener / MID Web Server 設定を確認する。 | Host、Port、TLS/mTLS、API key/cert。 | 接続パラメータが明確。 |  |
| ACC-03 | 対象 VM から MID Server のポート疎通を確認する。 | 対象 VM → MID Server: 実ポート。 | ポート到達可能。 |  |
| ACC-04 | ACC Agent インストーラを取得する。 | Windows / Linux 対応版。 | インストーラが利用可能。 |  |
| ACC-05 | Windows VM に ACC Agent をインストールする。 | MID endpoint、認証パラメータ。 | Agent サービスが起動する。 |  |
| ACC-06 | Linux VM に ACC Agent をインストールする。 | MID endpoint、認証パラメータ。 | Agent サービスが起動する。 |  |
| ACC-07 | ServiceNow 側で Agent 登録を確認する。 | Agent 一覧、状態、最終接続時刻。 | Agent 状態が正常。 |  |
| ACC-08 | Inventory Policy / Check を設定または実行する。 | Hostname、OS、IP、CPU、Memory、Disk、Software、Process。 | Inventory データが取得される。 |  |
| ACC-09 | CMDB 反映を確認する。 | CI 属性、Agent 状態、Inventory。 | 主要属性が CMDB または関連表に反映される。 |  |
| ACC-10 | Agent を停止・再起動する。 | Windows Service / Linux service。 | ServiceNow 側で状態変化が確認できる。 |  |
| ACC-11 | IP Range Discovery と比較する。 | 同一 VM の二方式結果。 | 情報粒度、通信方向、Credential 要否の差分を整理できる。 |  |

NG時の切り分け

| 事象 | 優先確認ポイント | 次アクション |
| --- | --- | --- |
| Agent 登録不可 | Agent → MID Server ポート、TLS/API key/cert、MID Web Server 設定。 | 実ポートを確認し、必要に応じて NSG / Firewall 申請を整理する。 |
| インストーラ取得不可 | install.service-now.com または内部配布先が URL Filter で遮断されていないか。 | URL Filter 追加申請を整理する。 |
| Agent 登録済みだが Inventory なし | Policy / Check の割当、実行状態、Agent 権限。 | Agent / Policy Log を確認する。 |
| CMDB 未更新 | ACC データと CMDB マッピング、CI 識別ルール、実行タイミング。 | Agent データと CMDB 検索結果を証跡として保存する。 |

目的：Azure Tag をサービス候補、管理単位、Role、Owner / AssignedTo 分類の条件として利用できるかを確認する。Tag は分類・抽出には有効だが、実通信の依存関係そのものを証明するものではない。

前提条件 / 検証前確認

| 条件 | 確認方法 | 充足基準 |
| --- | --- | --- |
| Tag 設計 | OA_group、GAM_Service、Role、Location、Owner、AssignedTo の値を定義する。 | Tag 名称・値が統一され、大文字小文字や表記ゆれがない。 |
| Tag 付与対象 | Tag を VM / RG / その他リソースのどの階層に付与するか確認する。 | Cloud Discovery で取得可能な階層に付与する。 |
| Cloud Discovery | Cloud Discovery を少なくとも1回実行済みである。 | CMDB に Resource CI と Tag 情報が確認できる。 |
| 分類サンプル | 同一 GAM_Service の複数 VM、異なる Role の VM を準備する。 | グルーピングと分類を検証できる。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実績記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG-01 | Tag ルール表を定義する。 | GAM_Service、Role、Owner 等。 | ルールが明確。 |  |
| TAG-02 | Azure VM/RG に Tag を付与する。 | Web / App / DB、異なる Owner など。 | Azure 側で Tag が確認できる。 |  |
| TAG-03 | Cloud Discovery を実行する。 | 対象 RG / VNet / VM。 | Tag が同期される。 |  |
| TAG-04 | ServiceNow 側で CI の Tag を確認する。 | CMDB CI / Tag related list / cloud tag 関連表。 | 指定 Tag が確認できる。 |  |
| TAG-05 | GAM_Service で CI を抽出する。 | 同一サービス名の複数 VM。 | サービス候補グループを抽出できる。 |  |
| TAG-06 | Role で CI を抽出する。 | Role=Web/App/DB。 | Role 単位で分類できる。 |  |
| TAG-07 | Owner / AssignedTo で CI を抽出する。 | Owner、AssignedTo。 | 担当者・責任者管理に利用できる。 |  |
| TAG-08 | Tag を変更して Cloud Discovery を再実行する。 | Role または Owner の変更。 | ServiceNow 側が更新され、重複 CI が出ない。 |  |
| TAG-09 | Tag-based Mapping の適用範囲を整理する。 | 分類できる内容、証明できない内容。 | 正式環境向け Tag 設計案を整理できる。 |  |

| 事象 | 優先確認ポイント | 次アクション |
| --- | --- | --- |
| Tag が表示されない | Discovery 対象リソースに Tag が付与されているか、Cloud Discovery が成功しているか。 | Cloud Discovery 結果と Tag 格納場所を確認する。 |
| Tag 値が揺れている | 大文字小文字、空白、命名規則の不統一。 | Tag 命名ルールを整理し、正式環境前提条件にする。 |
| サービス候補が作れない | GAM_Service が空または不一致。 | サンプル Tag を修正して再検証する。 |
| 依存関係と誤解される | Tag は分類条件であり実通信依存を示さない。 | Top-down / Pattern-based Mapping 等で補完する。 |

| 条件 | 確認方法 | 充足基準 |
| --- | --- | --- |
| Entry Point | URL、IP:Port、Load Balancer VIP 等を準備する。 | MID Server から Entry Point に到達できる。 |
| アプリ構成 | Web / App / DB または類似の依存関係がある。 | 識別可能な Process、Port、Connection が存在する。 |
| Credential | 対象サーバーに必要な Windows / SSH Credential を準備する。 | Pattern 実行時に認証できる。 |
| 通信ポート | MID Server から Entry Point および対象ホストへの必要ポートを確認する。 | NSG / OS Firewall で遮断されない。 |
| プラグイン / 権限 | Service Mapping / Pattern-based Mapping 関連機能が利用可能。 | Application Service / Entry Point を作成できる。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実績記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-01 | アプリケーション Entry Point の有無を判断する。 | URL、IP:Port、LB VIP。 | 存在する場合は継続。存在しない場合は限定検証として記録。 |  |
| MAP-02 | MID Server から Entry Point への疎通を確認する。 | HTTP/HTTPS/対象ポート。 | Entry Point に到達可能。 |  |
| MAP-03 | 対象ホストの Credential を確認する。 | Windows / SSH Credential。 | 認証成功。 |  |
| MAP-04 | ServiceNow で Application Service / Entry Point を作成する。 | Service Mapping / Entry Point。 | Entry Point が保存される。 |  |
| MAP-05 | 適切な MID Server を選択する。 | PoC MID Server。 | Mapping が対象 MID で実行される。 |  |
| MAP-06 | Pattern-based Mapping を実行する。 | Entry Point、Credential、対象範囲。 | Pattern が完了、または失敗理由が明確になる。 |  |
| MAP-07 | Pattern Log を確認する。 | Web/App/DB、Process、TCP Connection。 | 主要コンポーネントが識別される。 |  |
| MAP-08 | Service Map を確認する。 | Application Service 配下の CI と Relationship。 | 依存関係が論理的に正しい。 |  |
| MAP-09 | 制約を整理する。 | アプリ構成なし、Entry Point 不可、Pattern 未対応等。 | 追加検証要否を整理できる。 |  |

| 事象 | 優先確認ポイント | 次アクション |
| --- | --- | --- |
| Entry Point がない | 本PoCに Web/API/LB 入口が存在するか。 | 本PoC範囲の制約として記録し、無理に実施しない。 |
| Entry Point は到達可能だが識別失敗 | Credential、Pattern 対応、対象 Process/Port の存在。 | Pattern Log で失敗フェーズを確認する。 |
| 単一 VM しか識別されない | 実際の Web/App/DB 依存関係が不足していないか。 | ツール失敗ではなく構成制約として記録する。 |
| 依存関係が不正確 | Connection、Process 識別、CI 識別ルール。 | 証跡とログを保存し、正式環境の追加検証項目にする。 |

ServiceNow ITOM / Azure PoC

5.2-5.9 詳細検証操作ガイド

実検証時に、条件・操作経過・期待結果・証跡・NG時の切り分けを確認するための作業資料

1. 共通前提と記録ルール

1.1 共通環境パラメータ

1.2 各検証で取得する証跡

設定画面：Discovery Schedule、Credential、Cloud Account、ACC Policy、Service Mapping Entry Point 等。

実行結果：Discovery Status / Discovery Log / ECC Queue / Pattern Log / ACC Agent 状態。

CMDB 結果：対象 CI、主要属性、Relationship、Tag、Network Interface、Agent 状態。

範囲制御：IP Range、対象 IP、subnet、Schedule 条件。ITOM1/2/3 以外をスキャンしていないことを示す。

失敗時：エラー内容、失敗ステップ、通信確認結果、URL Filter / NSG / Credential / 権限 / 製品設定のどれに該当するかの判断。

1.3 実検証記録テンプレート

5.2 Cloud Discovery 詳細検証ガイド

目的：Azure API 経由で Azure リソース階層と Tag 情報を取得し、CMDB に正しく反映されるかを確認する。Cloud Discovery は OS 内部情報の取得が主目的ではないため、OS / Software / Process 情報は IP Range Discovery または ACC の結果と比較する。

前提条件 / 検証前確認

操作手順 / 期待結果 / 記録欄

NG時の切り分け

5.3 IP Range Discovery 詳細検証ガイド

目的：MID Server から ITOM1/2/3 内の Windows / Linux VM に対して Horizontal Discovery を実行し、OS、Software、Process、Service 等の詳細情報を取得する。

前提条件 / 検証前確認

操作手順 / 期待結果 / 記録欄

NG時の切り分け

5.4 Network Device Discovery（Palo Alto / FortiGate）詳細検証ガイド

前提条件 / 検証前確認

操作手順 / 期待結果 / 記録欄

NG時の切り分け

5.5 Credential-less Discovery / Nmap 詳細検証ガイド

目的：OS / SNMP Credential を使用せず、ポートスキャン等により開放ポートや簡易サービス識別がどこまで可能か確認する。詳細な CMDB 情報取得の主手段ではなく、補助用途として評価する。

前提条件 / 検証前確認

操作手順 / 期待結果 / 記録欄

NG時の切り分け

5.6 ACC 詳細検証ガイド

前提条件 / 検証前確認

操作手順 / 期待結果 / 記録欄

5.7 Tag-based Mapping 詳細検証ガイド

操作手順 / 期待結果 / 記録欄

NG時の切り分け

5.8 Top-down / Pattern-based Mapping 詳細検証ガイド

目的：Application Entry Point を起点に、ServiceNow が Web / App / DB 等のコンポーネントと依存関係を識別できるか確認する。実アプリ構成に強く依存するため、単体 VM 中心の PoC では限定検証になる可能性が高い。

前提条件 / 検証前確認

操作手順 / 期待結果 / 記録欄

NG時の切り分け

付録 B：申請要否の速見表

5.9 CSDM 対応関係検証：Dynamic CI Group と Business Service Offering 詳細検証ガイド

この検証では、Discovery で取得した CI を Dynamic CI Group にまとめ、Business Service Offering と対応付ける。CSDM 側の業務サービスデータは本 PoC では自動生成を期待せず、PoC 用サンプルとして手動作成する。

| 前提条件 | 確認方法 | 満たす基準 |
| --- | --- | --- |
| Discovery 完了 | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 の VM / Network Device CI が CMDB に登録済み。 | 代表 CI を名前または IP で検索できる。 |
| 抽出条件 | 対象 CI を識別する条件を1つ決める。推奨は PoC 用 Tag、代替は命名規則または IP 範囲。 | CMDB Group のクエリ条件として使える。 |
| CSDM 権限 | Business Service、Service Offering、Application Service / Service Instance、CMDB Group を作成・更新できる。 | 保存時に権限エラーが出ない。 |
| 人・グループ | PoC 用 Owner ユーザーと Support group を作るか、既存の担当者/グループを使う。 | 責任者情報を空欄にしない。 |
| 関係作成 | Related List または Relationship Editor で Offering と Service Instance / Dynamic CI Group を関連付けできる。 | 利用可能な関係種別を画面で確認できる。 |

| 作成対象 | 推奨サンプル名 | 入力内容 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| ユーザー | poc.service.owner / PoC Service Owner | 氏名、メール、所属（任意） | Business Service / Offering の責任者サンプル。実ユーザーが未定の場合は PoC 用ユーザーで代替する。 |
| グループ | SNOW-PoC-Service-Support | Group type、Manager、Member | Support group / Managed by group のサンプル。人の対応関係を確認するために使う。 |
| Business Service | BS-SNOW-Discovery-PoC | Name、Owner、Operational status | 業務側の親サービス。PoC の説明単位として作成する。 |
| Business Service Offering | BSO-SNOW-Discovery-PoC | Name、Parent Business Service、Service classification、Owner、Support group | 利用者が消費するサービス提供単位。ServiceNow 上では service_offering を利用する。 |
| CMDB Group | CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs | 条件：ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 の CI のみ | Dynamic CI Group の元になる抽出条件。Tag、命名規則、IP範囲のいずれかで安定して抽出する。 |
| Dynamic CI Group | DCG-SNOW-ITOM123-CIs | Population method = Dynamic CI Group、Group Name = 上記 CMDB Group | Discovery で取得した CI を動的に束ねる。cmdb_ci_query_based_service の確認対象。 |
| Service Instance / Application Service | AS-SNOW-Discovery-ITOM123 | Name、Service classification、Related CIs / Dynamic CI Group | Offering と下位 CI 群を結ぶ論理サービス。インスタンスの画面表記に合わせて作成する。 |

| Step | 操作内容 | 入力 / 選択 | 期待結果 | 実際記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSDM-01 | 発見済み CI を確認する。 | CMDB > CI で ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 の代表 CI を検索。 | CI が存在し、class / IP / discovery source が確認できる。 |  |
| CSDM-02 | PoC 用の人・グループを準備する。 | User = poc.service.owner、Group = SNOW-PoC-Service-Support。既存利用でも可。 | Owner / Support group に設定できる。 |  |
| CSDM-03 | Business Service を作成する。 | Name = BS-SNOW-Discovery-PoC、Owner = PoC Service Owner。 | Business Service レコードが保存される。 |  |
| CSDM-04 | Business Service Offering を作成する。 | Name = BSO-SNOW-Discovery-PoC、Parent = BS-SNOW-Discovery-PoC、Service classification = Business Service。 | Offering が service_offering として保存される。 |  |
| CSDM-05 | 対象 CI に PoC 用 Tag または識別条件を付ける。 | 例：PoC_Scope = SNOW_ITOM123、または Name / IP 範囲で判定。 | 後続の CMDB Group で対象 CI だけを抽出できる。 |  |
| CSDM-06 | CMDB Group を作成する。 | Name = CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs、条件 = ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 の CI のみ。 | Preview / Members に対象 CI だけが表示される。 |  |
| CSDM-07 | Dynamic CI Group を作成する。 | Name = DCG-SNOW-ITOM123-CIs、Population method = Dynamic CI Group、Group Name = CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs。 | Dynamic CI Group に対象 CI が反映される。 |  |
| CSDM-08 | Service Instance / Application Service を確認・作成する。 | Name = AS-SNOW-Discovery-ITOM123。Dynamic CI Group を Service Instance として使える場合はそれを優先。 | Offering と下位 CI 群を結ぶレコードが用意される。 |  |
| CSDM-09 | Business Service Offering と Service Instance / Dynamic CI Group を関連付ける。 | 推奨関係：Business Service Offering Depends on::Used by Service Instance。画面の利用可能な関係に従う。 | Offering から対象 Service Instance / Dynamic CI Group が見える。 |  |
| CSDM-10 | Offering 側から下位 CI を追跡する。 | Business Service Offering > Related Items / Relationships / Service Map 相当画面。 | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 の CI だけに辿れる。 |  |
| CSDM-11 | CI 側から上位サービスを逆引きする。 | 代表 CI 3〜5件で Dynamic CI Group / Service Instance / Offering への関連を確認。 | CI と業務側 Offering の対応を説明できる。 |  |
| CSDM-12 | 証跡と判定を整理する。 | 作成レコード、Group Members、Relationships、Owner / Support group をスクリーンショット保存。 | 「対応可能 / 条件付き対応 / 追加設定必要」を判断できる。 |  |

判定の書き方 OK：Offering → Service Instance / Dynamic CI Group → ITOM1/2/3 の CI へ辿れる。Owner / Support group も説明できる。 条件付きOK：対応関係は作れるが、Relationship 種別や画面名が環境依存。利用した関係名を証跡に残す。 NG：Dynamic CI Group が対象 CI を正しく含まない、または Business Service Offering 側から追跡できない。

付録 A：実検証時の最小スクリーンショット一覧

| 検証項目 | 必須スクリーンショット | 推奨スクリーンショット |
| --- | --- | --- |
| Cloud Discovery | Cloud Discovery Schedule、実行状態、Azure CI、Tag、Relationship。 | Azure Portal のリソースおよび Tag 画面。 |
| IP Range Discovery | Discovery Schedule、Credential、Discovery Log、Windows/Linux CI 属性。 | 対象 VM の NSG / OS Firewall 設定。 |
| Network Device | Palo Alto/FortiGate 管理 IP、SNMP 設定、SNMP Credential、Network Device CI。 | Interface 情報、sysName/sysObjectID。 |
| Credential-less | スキャン範囲、Port Scan 結果、Credential-based との差分。 | ポート基準表。 |
| ACC | ACC Agent インストール、Agent 状態、Policy/Check、Inventory、Agent 停止/復旧。 | 対象 VM 上の Agent サービス状態。 |
| Tag-based | Azure Tag、Cloud Discovery 後の ServiceNow Tag、GAM_Service/Role/Owner 抽出結果。 | Tag 変更前後の比較。 |
| Top-down / Pattern-based | Entry Point、Pattern Log、Service Map、制約説明。 | アプリ Process と Connection 確認。 |
| CSDM 対応関係 | Business Service、Business Service Offering、CMDB Group、Dynamic CI Group、Relationships、Owner / Support group | Offering から CI への追跡画面、代表 CI から Offering への逆引き画面 |

| 遮断箇所 | 例 | 通常の対応 |
| --- | --- | --- |
| URL Filter / Proxy | MID Server から hitachioptest.service-now.com または install.service-now.com に接続できない。 | ISSS2.0 URL Filter 申請を行う。 |
| Subnet NSG / 会社ネットワークポリシー | MID Server から ITOM1/2/3 内の対象ポートが subnet レベルで遮断される。 | Source、Destination、Port、用途を整理し、ネットワーク側に申請する。 |
| NIC NSG | 特定 VM の NIC ルールで 22 / 5985 / 5986 / 161 が遮断される。 | 権限があれば VM/NIC 側で調整。権限不足なら申請。 |
| OS Firewall | Windows Firewall / Linux firewall が WinRM / SSH / Agent ポートを遮断する。 | 通常は VM 管理者側で調整する。 |
| 機器側設定 | Palo Alto / FortiGate が MID Server からの SNMP source を許可していない。 | 機器側で MID Server からのアクセスを許可する。 |
| Azure 権限 | リソース作成/読取不可、Cloud Discovery 権限不足。 | Azure RBAC / App Registration 関連権限を申請する。 |
| CSDM データ未作成 | Business Service Offering / Dynamic CI Group を 0 から作る必要がある場合 | PoC 用サンプルデータとして手動作成。正式運用データとは分けて扱う。 |

| 現象 | 優先確認点 | 次の対応 |
| --- | --- | --- |
| CMDB Group に CI が出ない | クエリ条件が CI クラスや IP/Tag の実データと合っていない可能性。 | 代表 CI の実フィールドを確認し、条件を Name / IP / Tag のどれかに寄せる。 |
| Dynamic CI Group が空 | CMDB Group のメンバーが空、または反映タイミング待ち。 | CMDB Group Preview、更新処理、関連リストを確認する。 |
| Offering と関連付けできない | 権限、CSDM プラグイン、関連リスト設定、利用可能な Relationship 種別の差異。 | 画面上で選べる関係を記録し、強制的に固定関係名で進めない。 |
| Owner / Group が空欄 | PoC 用ユーザー/グループを未作成、または参照権限不足。 | PoC 用データを先に作成し、入力候補に出るか確認する。 |
| ITOM1/2/3 以外の CI が混入 | 抽出条件が広すぎる。 | PoC_Scope Tag など明確な条件に変更し、再実行する。 |