ServiceNow ITOM / Azure PoC

5.2-5.9 详细验证操作指南

用于实际验证时确认条件、执行经过、期待结果、证据截图和失败判断

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 制作日期 | 2026/07/06 |
| 对应资料 | ServiceNow_Azure_PoC_验证项目整理资料_中文版.docx 的 5.2-5.9 |
| 适用范围 | C案：P5230-Spoke-VNET001 内 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 的 PoC Discovery 验证 |
| 验证对象 | Cloud Discovery、IP Range Discovery、Palo Alto / FortiGate、Credential-less / Nmap、ACC、Tag-based Mapping、Top-down / Pattern-based Mapping、CSDM 对应关系 |
| 使用方法 | 每个验证项先确认“前提条件”，再按“操作步骤”执行，最后用“期待结果 / 证据 / 判定标准”记录实际结果。 |

重要边界 Discovery 范围只允许 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3，不能把 GWAN、其他 Spoke、Intranet、公司既存网络放进扫描范围。 Palo Alto / FortiGate 是被发现对象，不是本次 PoC 的通信路径。 ServiceNow 菜单名称会随版本和插件不同略有差异；实际操作时优先用左侧导航搜索关键词，例如 Discovery Schedules、Credentials、MID Server、Cloud Discovery、Agent Client Collector、Service Mapping。

1. 共通前提与记录规则

1.1 共通环境参数

| 分类 | 本次建议记录值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow Instance | hitachioptest.service-now.com（以最终申请值为准） | 用于 MID Server 连接和 URL Filter 申请。 |
| MID Server | MID Server 名称、VM 名称、IP 地址 | 必须为 Up / Validated 状态。 |
| VNet | P5230-Spoke-VNET001 / 10.173.47.0/24 | 公司 Spoke 单一 VNet。 |
| Scope subnet | ITOM1: 10.173.47.176/28 ITOM2: 10.173.47.192/28 ITOM3: 10.173.47.208/28 | Discovery Schedule / IP Range 必须限定在这里。 |
| URL Filter | hitachioptest.service-now.com install.service-now.com | HTTPS / TCP 443。未放通时走 ISSS2.0 URL Filter 申请。 |
| 远程连接 | 公司认可的 VM 登录路径 | C案不以前提 Azure Bastion。 |

1.3 现场验证记录模板

| 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 验证ID | 例如 CD-01、IPD-02、ND-01、ACC-03 |
| 执行日期 / 执行者 | YYYY/MM/DD、担当者 |
| 目标对象 | 目标 VM / 设备 / subnet / Tag / Entry Point |
| 前提条件 | 已满足 / 未满足；未满足时写原因 |
| 执行经过 | 执行了哪些步骤、在哪一步失败或成功 |
| 实际结果 | 取得了什么 CI / 属性 / 关系 / 错误 |
| 判定 | OK / NG / 保留 / 本次范围外 |
| 证据位置 | 截图文件名或保存路径 |
| 后续动作 | 追加申请、权限调整、NSG 修改、Credential 修正、追加验证等 |

| 条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| MID Server 状态 | ServiceNow 中搜索 MID Server，确认目标 MID Server 状态。 | Up / Validated，无 ECC Queue 堆积。 |
| Azure API 权限 | 确认 Cloud Discovery 使用的 App Registration / Service Principal / Credential。 | 对目标 Subscription / RG 至少有读取资源所需权限。 |
| 网络出口 | 从 MID Server 所在网络到 Azure API / ServiceNow Instance 的 HTTPS 通信。 | Proxy / Firewall / URL Filter 不阻断。 |
| Scope | 确认目标 Subscription / Resource Group / VNet / subnet。 | 只包含 PoC 资源，特别是 ITOM1/2/3。 |
| Tag 预置 | 在 Azure VM / RG 上设置 OA_group、GAM_Service、Role、Location、Owner、AssignedTo。 | 至少准备“无 Tag / 部分 Tag / 完整 Tag”三种对比状态。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CD-01 | 在 Azure 侧确认目标资源存在。 | Subscription、RG、VNet、ITOM1/2/3、VM、NIC、Disk。 | 资源清单与 PoC 范围一致。 |  |
| CD-02 | 在 Azure 侧给一部分 VM 设置 Tag。 | GAM_Service、Role、Owner 等。 | 后续可验证 Tag 反映差分。 |  |
| CD-03 | 在 ServiceNow 中确认 Azure Cloud Discovery 所需 Credential / Cloud Account。 | 导航搜索：Cloud Discovery / Cloud Account / Credentials。 | 认证信息存在且可用于目标 Azure。 |  |
| CD-04 | 执行 Credential / Account 连接测试。 | Tenant / Subscription / Client ID / Secret 等。 | 连接测试成功，无认证错误。 |  |
| CD-05 | 创建或打开 Cloud Discovery Schedule。 | 目标 Subscription / RG / VNet，MID Server，执行范围。 | Schedule 只包含本 PoC 目标范围。 |  |
| CD-06 | 手动执行 Discover Now / Run。 | 选择目标 Schedule。 | Discovery 进入 Running / Completed。 |  |
| CD-07 | 查看 Discovery Status / Log / ECC Queue。 | 错误、警告、执行时间。 | 无认证、权限、连接类错误。 |  |
| CD-08 | 确认 CMDB 中 Azure CI。 | Subscription、RG、VNet、Subnet、VM、NIC、Disk。 | 主要 CI 被创建或更新。 |  |
| CD-09 | 确认 Relationship。 | RG - VM、VM - NIC、VM - Disk、VNet - Subnet 等。 | 关系逻辑正确，没有明显断链。 |  |
| CD-10 | 修改 Azure Tag 后再次执行 Cloud Discovery。 | 修改 Role / Owner / GAM_Service。 | 既存 CI 被更新，不重复生成。 |  |
| CD-11 | 整理 Cloud Discovery 与 IP Range Discovery 的差异。 | 同一 VM 的 Cloud CI 与 OS CI。 | 能说明 Cloud Discovery 负责云资源属性，OS细节需要其他方式补充。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| 连接测试失败 | Credential、Tenant/Subscription、Client Secret、Proxy、URL Filter。 | 先确认权限和 URL Filter，再决定是否申请或更新 Secret。 |
| Discovery 成功但没有 CI | Scope 是否选错、RG 是否为空、权限是否只能看到部分资源。 | 缩小范围后重新执行，确认 Azure 侧资源清单。 |
| Tag 没有反映 | Tag 是否加在正确资源、Cloud Discovery 是否包含该资源、字段映射/Tag 表是否可见。 | 先确认 Azure 侧 Tag，再确认 ServiceNow 侧 Tag 取得位置。 |
| 重复 CI | 识别规则、已有 CI、Cloud / IP Range 发现结果是否没有正确关联。 | 记录重复样例，作为 IRE / CI 识别规则确认事项。 |

| 条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| 目标范围 | 确认 Discovery IP Range。 | 只包含 ITOM1/2/3 内的目标 IP，不直接扫整个公司网络。 |
| Windows 通信 | 目标 Windows VM 开启 WinRM，NSG / OS Firewall 允许 TCP 5985 或 5986。 | MID Server 能连接目标端口。 |
| Linux 通信 | 目标 Linux VM 开启 SSH，NSG / OS Firewall 允许 TCP 22。 | MID Server 能连接目标端口。 |
| Credential | ServiceNow 中创建 Windows Credential、SSH Credential。 | Credential Test 成功或 Discovery 时认证成功。 |
| 权限 | Credential 对目标 VM 有足够读取 OS / 软件 / 服务信息的权限。 | Discovery 不因权限不足导致大量 Pattern / Probe 失败。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPD-01 | 整理目标 IP 列表。 | Windows VM、Linux VM、所属 ITOM subnet。 | 目标清单和资源清单一致。 |  |
| IPD-02 | 在 ServiceNow 中创建/确认 Windows Credential。 | 用户名、密码、Domain/Local、适用范围。 | Credential 保存成功。 |  |
| IPD-03 | 创建/确认 SSH Credential。 | 用户名、密码或 Key。 | Credential 保存成功。 |  |
| IPD-04 | 从 MID Server 或 ServiceNow Credential Test 做连通确认。 | 5985/5986、22。 | 端口可达，认证可用。 |  |
| IPD-05 | 创建 Discovery Schedule 或 Quick Discovery。 | IP Range：只输入目标 IP 或 ITOM1/2/3 范围。 | Schedule 范围正确。 |  |
| IPD-06 | 选择目标 MID Server。 | PoC MID Server。 | Discovery 使用指定 MID 执行。 |  |
| IPD-07 | 执行 Windows VM Discovery。 | Windows 目标 IP。 | Windows Server CI 创建/更新。 |  |
| IPD-08 | 执行 Linux VM Discovery。 | Linux 目标 IP。 | Linux Server CI 创建/更新。 |  |
| IPD-09 | 查看 Discovery Log / Pattern Log。 | 认证、Classification、Identification、Exploration。 | 无关键失败；失败项可解释。 |  |
| IPD-10 | 查看 CMDB CI 属性。 | OS Version、CPU、Memory、Disk、NIC、Software、Process。 | 关键属性能取得。 |  |
| IPD-11 | 再次执行同一目标 Discovery。 | 同一 IP。 | 既存 CI 更新，不重复生成。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| 端口不可达 | Subnet NSG、NIC NSG、OS Firewall、目标服务是否启动。 | 如果是 NIC/OS 侧可自己修改；如果是 subnet NSG 或公司网络阻断，整理申请。 |
| 认证失败 | Credential 类型、用户名格式、密码、SSH Key、Windows 本地/域账号。 | 先用单台 VM 验证，再扩大范围。 |
| 只发现 IP，没有 OS 细节 | 是否只完成端口扫描，Pattern 是否因认证或权限失败。 | 查看 Discovery Log 的失败阶段。 |
| 重复 CI | Cloud CI 与 IP Range CI 是否未正确识别为同一主机。 | 记录样例，后续确认 CI Identification / Reconciliation。 |

| 条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备存在 | Azure 中 Palo Alto / FortiGate VM 已创建，管理接口 IP 明确。 | 管理 IP 位于 ITOM1/2/3 范围或被明确列入 PoC 范围。 |
| SNMP 设置 | 设备侧启用 SNMP v2c 或 v3。 | Community/User、版本、允许访问源已配置。 |
| 通信端口 | MID Server 到设备管理 IP 的 UDP 161 可达；必要时 ICMP / SSH 也按验证需求确认。 | NSG / OS / 设备侧策略不阻断。 |
| Credential | ServiceNow 中创建 SNMP Credential。 | SNMP Credential Test 或 Discovery 成功。 |
| 扫描范围 | Discovery 只输入 Palo Alto / FortiGate 管理 IP。 | 不扫描其他网络设备。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND-01 | 确认 Palo Alto / FortiGate 管理 IP。 | 设备名、IP、所属 subnet。 | 目标清单固定。 |  |
| ND-02 | 在设备侧启用 SNMP。 | SNMP v2c community 或 SNMPv3 user。 | 设备允许 MID Server 访问。 |  |
| ND-03 | 在 NSG / 防火墙中确认 UDP 161。 | MID Server IP → 设备管理 IP。 | 通信不被阻断。 |  |
| ND-04 | 在 ServiceNow 中创建 SNMP Credential。 | Community、Version、User/Auth/Priv 参数。 | Credential 保存成功。 |  |
| ND-05 | 执行 Credential Test 或单 IP Discovery。 | 目标管理 IP。 | SNMP 认证成功。 |  |
| ND-06 | 创建 Network Device 用 Discovery Schedule。 | 只输入 Palo Alto / FortiGate 管理 IP。 | 范围正确。 |  |
| ND-07 | 执行 Discovery。 | 指定 MID Server。 | Discovery Completed。 |  |
| ND-08 | 确认 CMDB 中 Network Device CI。 | Vendor、Model、Serial、OS/Firmware、IP。 | 能识别为网络设备或相近类别。 |  |
| ND-09 | 确认 Interface / IP / Relationship。 | Interface、IP Address、MAC、关系。 | 接口信息尽可能取得。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| SNMP 超时 | UDP 161、设备侧 SNMP source allow、NSG、管理接口路由。 | 先用单设备单 IP 验证，不扩大扫描范围。 |
| SNMP 认证失败 | Community、SNMP version、SNMPv3 auth/priv 参数。 | 修正 Credential；必要时设备侧重新设置。 |
| 识别为 Unknown | 设备 sysObjectID、Pattern / Classifier 支持情况。 | 保留日志，作为设备识别能力限制或 Pattern 追加确认。 |
| 接口信息不足 | SNMP view 是否限制了 IF-MIB 等 OID。 | 调整 SNMP view 或记录为本次限制。 |

| 条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| 范围合意 | 确认允许扫描的 IP 与端口。 | 只扫描 ITOM1/2/3 内目标，且端口范围最小化。 |
| 不使用 Credential | 使用专用测试 Schedule，避免自动套用 Windows / SSH / SNMP Credential。 | 结果能代表 Credential-less 场景。 |
| 端口基准 | 准备目标 VM / 设备的预期开口端口。 | 如 22、80、443、3389、5985、5986、161。 |
| 网络影响 | 确认扫描频度和并发不会影响环境。 | 按最小范围、手动执行。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-01 | 整理目标 IP 与端口基准。 | 目标 VM / 设备、预期开口端口。 | 有对照表。 |  |
| CL-02 | 创建专用 Credential-less Schedule。 | 只输入少量目标 IP。 | 不包含 Credential-based 设定。 |  |
| CL-03 | 限制端口范围。 | 只扫 PoC 需要端口。 | 避免大范围端口扫描。 |  |
| CL-04 | 执行扫描。 | 指定 MID Server。 | 扫描完成，无范围外访问。 |  |
| CL-05 | 查看 Discovery Log / Port Scan 结果。 | 开放端口、协议、简单服务名。 | 结果与预期端口基本一致。 |  |
| CL-06 | 与 IP Range / SNMP Discovery 比较。 | 同一目标的 Credential-based 结果。 | 能说明 Credential-less 信息粒度有限。 |  |
| CL-07 | 记录适用场景。 | 辅助发现、事前端口确认、Credential 准备前调查。 | 不作为详细资产信息取得主手段。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| 扫描无结果 | 目标是否开机、ICMP/端口是否被 NSG 或 OS Firewall 阻断。 | 先用一台目标和一个端口确认。 |
| 结果和预期不一致 | 目标服务是否实际启动、端口是否只允许特定来源。 | 对照 VM/设备本地设置和 NSG。 |
| 误扫范围外 | Schedule/IP Range 配置错误。 | 立即停止，修正范围，并记录为操作风险。 |

| 条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC 功能 | 确认 ServiceNow 侧 Agent Client Collector 相关功能 / 权限可用。 | 能看到 ACC Agent / Policy / Check 相关菜单。 |
| MID Web Server / ACC Listener | 确认 MID Server 上 ACC Agent 连接所需组件和端口。 | 实际端口已确定，并可从目标 VM 访问。 |
| Agent 安装包 | 确认能取得 ACC Agent 安装包。 | 如需外部下载，URL Filter 已允许必要地址。 |
| 目标 VM | Windows / Linux VM 已准备，具备安装 Agent 权限。 | Agent 服务可安装和启动。 |
| 通信路径 | ACC Agent → MID Server 的端口被 NSG / OS Firewall 允许。 | Agent 能注册。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-01 | 确认 ACC 菜单和角色权限。 | Agent Client Collector / Agent / Policy。 | 能进入相关配置页面。 |  |
| ACC-02 | 确认 MID Server 端 ACC Listener / MID Web Server 设置。 | Host、Port、TLS/mTLS、API key/cert。 | 连接参数明确。 |  |
| ACC-03 | 确认目标 VM 到 MID Server 端口连通。 | 目标 VM → MID Server: 实际端口。 | 端口可达。 |  |
| ACC-04 | 取得 ACC Agent 安装包。 | Windows / Linux 对应版本。 | 安装包可用。 |  |
| ACC-05 | 在 Windows VM 安装 ACC Agent。 | MID endpoint、认证参数。 | Agent 服务启动。 |  |
| ACC-06 | 在 Linux VM 安装 ACC Agent。 | MID endpoint、认证参数。 | Agent 服务启动。 |  |
| ACC-07 | 在 ServiceNow 侧确认 Agent 登记。 | Agent 列表、状态、最后连接时间。 | Agent 状态正常。 |  |
| ACC-08 | 配置或执行 Inventory Policy / Check。 | Hostname、OS、IP、CPU、Memory、Disk、Software、Process。 | Inventory 数据取得。 |  |
| ACC-09 | 确认 CMDB 反映。 | CI 属性、Agent 状态、Inventory。 | 关键属性进入 CMDB 或相关表。 |  |
| ACC-10 | 停止并重启 Agent。 | Windows Service / Linux service。 | ServiceNow 侧状态变化可见。 |  |
| ACC-11 | 与 IP Range Discovery 比较。 | 同一 VM 的两种结果。 | 整理信息粒度、通信方向、Credential 要否差异。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| Agent 无法注册 | Agent 到 MID Server 端口、TLS/API key/cert、MID Web Server 设置。 | 先确认实际端口，再判断是否需要 NSG / Firewall 申请。 |
| 安装包无法取得 | install.service-now.com 或内部下载路径是否被 URL Filter 阻断。 | 整理 URL Filter 追加申请。 |
| Agent 注册但无 Inventory | Policy / Check 是否分配、执行状态、Agent 权限。 | 查看 Agent / Policy Log。 |
| CMDB 未更新 | ACC 数据与 CMDB 映射、CI 识别规则、执行时间。 | 保留 Agent 数据截图和 CMDB 查询截图。 |

| 条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| Tag 设计 | 定义 OA_group、GAM_Service、Role、Location、Owner、AssignedTo 的取值。 | Tag 名称和值统一，不混用大小写或不同写法。 |
| Tag 赋予对象 | 确认 Tag 加在 VM / RG / 其他资源的哪个层级。 | Cloud Discovery 能取得该层级 Tag。 |
| Cloud Discovery | 已完成至少一次 Cloud Discovery。 | CMDB 中能看到资源 CI 和 Tag 信息。 |
| 分类样本 | 准备同一 GAM_Service 的多个 VM，以及不同 Role 的 VM。 | 能验证分组和分类。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG-01 | 定义 Tag 规则表。 | GAM_Service、Role、Owner 等。 | 规则明确。 |  |
| TAG-02 | 在 Azure VM/RG 上设置 Tag。 | 至少准备 Web / App / DB、不同 Owner。 | Azure 侧 Tag 可见。 |  |
| TAG-03 | 执行 Cloud Discovery。 | 目标 RG / VNet / VM。 | Tag 被同步。 |  |
| TAG-04 | 在 ServiceNow 中查看 CI 的 Tag。 | CMDB CI / Tag related list / cloud tag 相关表。 | 指定 Tag 可见。 |  |
| TAG-05 | 按 GAM_Service 过滤 CI。 | 同一服务名的多个 VM。 | 能抽出服务候选组。 |  |
| TAG-06 | 按 Role 过滤 CI。 | Role=Web/App/DB。 | 能按角色分类。 |  |
| TAG-07 | 按 Owner / AssignedTo 过滤 CI。 | Owner、AssignedTo。 | 能用于担当者/责任者确认。 |  |
| TAG-08 | 修改 Tag 后再次 Cloud Discovery。 | 修改 Role 或 Owner。 | ServiceNow 侧更新，不重复 CI。 |  |
| TAG-09 | 整理 Tag-based Mapping 适用范围。 | 能分类什么，不能证明什么。 | 形成正式环境 Tag 设计建议。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| Tag 不显示 | Tag 是否加在 Discovery 覆盖的资源上、Cloud Discovery 是否成功。 | 先确认 Cloud Discovery 结果，再看 Tag 存储位置。 |
| Tag 值混乱 | 大小写、空格、命名规则不统一。 | 整理 Tag 命名规则，作为正式环境前置条件。 |
| 无法形成服务候选 | GAM_Service 是否为空或不一致。 | 修正样本 Tag 后再验证。 |
| 误认为依赖关系 | Tag 只说明分类，不说明实际通信依赖。 | 需要 Top-down / Pattern-based Mapping 或其他依赖发现补充。 |

| 条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| Entry Point | 准备 URL、IP:Port 或 Load Balancer VIP。 | 入口可以从 MID Server 访问。 |
| 应用结构 | 至少有 Web / App / DB 或类似依赖。 | 有可被识别的进程、端口、连接关系。 |
| Credential | 目标服务器所需 Windows / SSH Credential。 | Pattern 执行时认证可用。 |
| 通信端口 | MID Server 到 Entry Point 和目标主机的必要端口。 | NSG / OS Firewall 不阻断。 |
| 插件/权限 | Service Mapping / Pattern-based Mapping 相关功能可用。 | 能创建 Application Service / Entry Point。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-01 | 判断是否具备应用入口。 | URL、IP:Port、LB VIP。 | 有则继续；没有则记录为限定验证。 |  |
| MAP-02 | 确认 MID Server 到 Entry Point 连通。 | HTTP/HTTPS/目标端口。 | 入口可访问。 |  |
| MAP-03 | 确认目标主机 Credential。 | Windows / SSH Credential。 | 认证成功。 |  |
| MAP-04 | 在 ServiceNow 中创建 Application Service / Entry Point。 | 导航搜索：Service Mapping / Entry Point。 | 入口保存成功。 |  |
| MAP-05 | 选择合适 MID Server。 | PoC MID Server。 | Mapping 使用目标 MID。 |  |
| MAP-06 | 执行 Pattern-based Mapping。 | Entry Point、Credential、目标范围。 | Pattern 执行完成或失败原因明确。 |  |
| MAP-07 | 查看 Pattern Log。 | 识别到的 Web/App/DB、Process、TCP Connection。 | 主要组件被识别。 |  |
| MAP-08 | 确认 Service Map。 | Application Service 下的 CI 和 Relationship。 | 依赖关系逻辑正确。 |  |
| MAP-09 | 整理限制。 | 没有应用结构、入口不可用、Pattern 不支持等。 | 形成追加验证要否。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| 没有 Entry Point | 本次 PoC 是否真的有 Web/API/LB 入口。 | 记录为本次范围限制，不强行验证。 |
| Entry Point 可达但识别失败 | Credential、Pattern 支持、目标进程/端口是否存在。 | 查看 Pattern Log，明确失败阶段。 |
| 只识别单台 VM | 是否缺少真实 Web/App/DB 依赖。 | 记录为架构限制，而非工具失败。 |
| 依赖关系不正确 | 连接关系、进程识别、CI 识别规则。 | 保留截图和日志，作为正式环境追加验证项。 |

1.2 每个验证项都要留下的证据

配置画面截图：Discovery Schedule、Credential、Cloud Account、ACC Policy、Service Mapping Entry Point 等。

执行结果截图：Discovery Status / Discovery Log / ECC Queue / Pattern Log / ACC Agent 状态。

CMDB 结果截图：目标 CI、关键属性、Relationship、Tag、网络接口、Agent 状态。

范围控制截图：IP Range、目标 IP、subnet、Schedule 条件，证明没有扫描 ITOM1/2/3 以外范围。

失败时截图：错误信息、失败步骤、通信确认结果、判断为 URL Filter / NSG / Credential / 权限 / 产品配置的哪一类问题。

5.2 Cloud Discovery 详细验证指南

目标：通过 Azure API 发现 Azure 资源层级和 Tag 信息，并确认这些信息能否正确进入 CMDB。Cloud Discovery 不负责取得完整 OS 内部信息，OS/软件/进程信息需要和 IP Range Discovery 或 ACC 结果做比较。

前提条件 / 验证前确认

操作步骤 / 期待结果 / 记录栏

NG 时的切り分け

5.3 IP Range Discovery 详细验证指南

目标：通过 MID Server 对 ITOM1/2/3 内的 Windows / Linux VM 执行 Horizontal Discovery，取得 Cloud Discovery 拿不到的 OS、软件、进程、服务等详细信息。

前提条件 / 验证前确认

操作步骤 / 期待结果 / 记录栏

NG 时的切り分け

5.4 Network Device Discovery（Palo Alto / FortiGate）详细验证指南

目标：把 Palo Alto / FortiGate 作为 Discovery 对象，验证 ServiceNow 是否能通过 SNMP 等方式识别网络设备的厂商、型号、OS/Firmware、接口等信息。注意：它们不是本次 PoC 的通信出口或路由路径。

前提条件 / 验证前确认

操作步骤 / 期待结果 / 记录栏

NG 时的切り分け

5.5 Credential-less Discovery / Nmap 详细验证指南

目标：在不使用 OS / SNMP Credential 的情况下，确认 ServiceNow 能通过端口扫描等方式识别哪些开放端口和简单服务。此方式只适合作为辅助，不应期待取得完整 CMDB 详情。

前提条件 / 验证前确认

操作步骤 / 期待结果 / 记录栏

NG 时的切り分け

5.6 ACC 详细验证指南

目标：在 Windows / Linux VM 上安装 ACC Agent，验证 Agent 型 Inventory 收集、Agent 状态管理、以及与 IP Range Discovery 的差异。本次前提是 ACC Agent 经由 MID Server 通信，而不是直接访问 ServiceNow。

前提条件 / 验证前确认

操作步骤 / 期待结果 / 记录栏

NG 时的切り分け

5.7 Tag-based Mapping 详细验证指南

目标：验证 Azure Tag 是否可以作为服务候选、管理单位、角色、Owner/AssignedTo 分类的依据。这里的重点是“按 Tag 分类和筛选是否可行”，不等同于自动生成完整应用依赖关系。

前提条件 / 验证前确认

操作步骤 / 期待结果 / 记录栏

NG 时的切り分け

5.8 Top-down / Pattern-based Mapping 详细验证指南

目标：从应用入口（Entry Point）出发，验证 ServiceNow 是否能识别 Web / App / DB 等组件和依赖关系。这个验证强依赖真实或模拟的应用结构；如果本次 PoC 只有单体 VM，没有应用入口，就应记录为“本次限定验证”。

前提条件 / 验证前确认

操作步骤 / 期待结果 / 记录栏

NG 时的切り分け

附录 B：申请判断速查

5.9 CSDM 对应关系验证：Dynamic CI Group 与 Business Service Offering 详细验证指南

本验证用于确认 Discovery 取得的 CI 是否能通过 Dynamic CI Group 归组，并与 Business Service Offering 建立对应。本次 PoC 不期待 CSDM 侧业务服务数据自动生成，Business Service / Offering / Owner / Support group 等数据需要作为 PoC 样例手动创建。

附录 A：实际验证时的最小截图清单

| 验证项 | 必须截图 | 建议截图 |
| --- | --- | --- |
| Cloud Discovery | Cloud Discovery Schedule、执行状态、Azure CI、Tag、Relationship。 | Azure Portal 资源和 Tag 画面。 |
| IP Range Discovery | Discovery Schedule、Credential、Discovery Log、Windows/Linux CI 属性。 | 目标 VM NSG / OS Firewall 设置。 |
| Network Device | Palo Alto/FortiGate 管理 IP、SNMP 设置、SNMP Credential、Network Device CI。 | 接口信息、sysName/sysObjectID。 |
| Credential-less | 扫描范围、端口扫描结果、与 Credential-based 的差分。 | 端口基准表。 |
| ACC | ACC Agent 安装、Agent 状态、Policy/Check、Inventory、Agent 停止/恢复。 | 目标 VM 上 Agent 服务状态。 |
| Tag-based | Azure Tag、Cloud Discovery 后 ServiceNow Tag、按 GAM_Service/Role/Owner 过滤结果。 | Tag 修改前后对比。 |
| Top-down / Pattern-based | Entry Point、Pattern Log、Service Map、限制说明。 | 应用进程和连接确认。 |
| CSDM 对应关系 | Business Service、Business Service Offering、CMDB Group、Dynamic CI Group、Relationships、Owner / Support group | 从 Offering 追溯到 CI 的画面、从代表 CI 反查 Offering 的画面 |

| 阻断位置 | 例子 | 通常处理 |
| --- | --- | --- |
| URL Filter / Proxy | MID Server 无法访问 hitachioptest.service-now.com 或 install.service-now.com。 | 走 ISSS2.0 URL Filter 申请。 |
| Subnet NSG / 公司网络策略 | MID Server 到 ITOM1/2/3 目标端口被 subnet 层阻断。 | 需要整理端口、源/目标、用途，向网络侧申请。 |
| NIC NSG | 某台 VM 的 NIC 级规则阻断 22 / 5985 / 5986 / 161。 | 如果自己有权限，先在 VM/NIC 侧调整；否则申请。 |
| OS Firewall | Windows Firewall / Linux firewall 阻断 WinRM / SSH / Agent 端口。 | 通常由 VM 管理者调整。 |
| 设备侧设置 | Palo Alto / FortiGate 未允许 SNMP source。 | 在设备侧配置允许 MID Server 访问。 |
| Azure 权限 | 无法创建/读取资源、Cloud Discovery 权限不足。 | 申请 Azure RBAC / App Registration 相关权限。 |
| CSDM 数据未创建 | 需要从 0 创建 Business Service Offering / Dynamic CI Group 时 | 作为 PoC 样例数据手动创建，并与正式运用数据区分。 |

| 前提条件 | 确认方法 | 满足标准 |
| --- | --- | --- |
| Discovery 已完成 | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 的 VM / Network Device CI 已登记到 CMDB。 | 能用名称或 IP 搜到代表 CI。 |
| 筛选条件 | 先确定一个识别目标 CI 的条件。推荐 PoC Tag，备选为命名规则或 IP 范围。 | 能作为 CMDB Group 的查询条件。 |
| CSDM 权限 | 能创建/更新 Business Service、Service Offering、Application Service / Service Instance、CMDB Group。 | 保存时没有权限错误。 |
| 人/组数据 | 创建 PoC Owner 用户和 Support group，或使用既存负责人/组。 | 责任人信息不要留空。 |
| 关系创建 | 可通过 Related List 或 Relationship Editor 关联 Offering 与 Service Instance / Dynamic CI Group。 | 能在画面确认可用关系类型。 |

| 创建对象 | 建议样例名称 | 输入内容 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | poc.service.owner / PoC Service Owner | 姓名、邮箱、所属（任意） | Business Service / Offering 的责任人样例。实际负责人未定时，用 PoC 用户代替。 |
| 组 | SNOW-PoC-Service-Support | Group type、Manager、Member | Support group / Managed by group 的样例。用于验证“人/组”是否能对应。 |
| Business Service | BS-SNOW-Discovery-PoC | Name、Owner、Operational status | 业务侧的父服务，作为本次 PoC 的说明单位。 |
| Business Service Offering | BSO-SNOW-Discovery-PoC | Name、Parent Business Service、Service classification、Owner、Support group | 用户消费的服务提供单位。ServiceNow 中使用 service_offering。 |
| CMDB Group | CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs | 条件：只筛选 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 的 CI | Dynamic CI Group 的来源查询。可用 Tag、命名规则或 IP 范围作为稳定筛选条件。 |
| Dynamic CI Group | DCG-SNOW-ITOM123-CIs | Population method = Dynamic CI Group、Group Name = 上述 CMDB Group | 把 Discovery 取得的 CI 动态归组。重点确认 cmdb_ci_query_based_service。 |
| Service Instance / Application Service | AS-SNOW-Discovery-ITOM123 | Name、Service classification、Related CIs / Dynamic CI Group | 连接 Offering 与底层 CI 群的逻辑服务。按实例中的实际画面名称创建。 |

| Step | 操作内容 | 输入 / 选择 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSDM-01 | 确认已发现的 CI。 | 在 CMDB > CI 中搜索 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 的代表 CI。 | CI 存在，并能确认 class / IP / discovery source。 |  |
| CSDM-02 | 准备 PoC 用人/组数据。 | User = poc.service.owner，Group = SNOW-PoC-Service-Support。也可以使用既存用户/组。 | 可设置到 Owner / Support group 字段。 |  |
| CSDM-03 | 创建 Business Service。 | Name = BS-SNOW-Discovery-PoC，Owner = PoC Service Owner。 | Business Service 记录保存成功。 |  |
| CSDM-04 | 创建 Business Service Offering。 | Name = BSO-SNOW-Discovery-PoC，Parent = BS-SNOW-Discovery-PoC，Service classification = Business Service。 | Offering 作为 service_offering 保存成功。 |  |
| CSDM-05 | 给目标 CI 添加 PoC Tag 或确定识别条件。 | 例：PoC_Scope = SNOW_ITOM123，或用 Name / IP 范围判断。 | 后续 CMDB Group 能只筛选目标 CI。 |  |
| CSDM-06 | 创建 CMDB Group。 | Name = CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs，条件 = 只包含 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 的 CI。 | Preview / Members 中只出现目标 CI。 |  |
| CSDM-07 | 创建 Dynamic CI Group。 | Name = DCG-SNOW-ITOM123-CIs，Population method = Dynamic CI Group，Group Name = CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs。 | Dynamic CI Group 中反映目标 CI。 |  |
| CSDM-08 | 确认或创建 Service Instance / Application Service。 | Name = AS-SNOW-Discovery-ITOM123。如果 Dynamic CI Group 可作为 Service Instance 使用，优先使用。 | 准备好连接 Offering 与底层 CI 群的记录。 |  |
| CSDM-09 | 关联 Business Service Offering 与 Service Instance / Dynamic CI Group。 | 推荐关系：Business Service Offering Depends on::Used by Service Instance。实际以画面可选关系为准。 | 从 Offering 能看到目标 Service Instance / Dynamic CI Group。 |  |
| CSDM-10 | 从 Offering 侧向下追溯 CI。 | Business Service Offering > Related Items / Relationships / Service Map 类似画面。 | 只能追溯到 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 的 CI。 |  |
| CSDM-11 | 从 CI 侧反查上位服务。 | 选择 3〜5 个代表 CI，确认 Dynamic CI Group / Service Instance / Offering 关系。 | 能说明 CI 与业务侧 Offering 的对应关系。 |  |
| CSDM-12 | 整理证据和判定。 | 保存创建记录、Group Members、Relationships、Owner / Support group 截图。 | 能判断“可对应 / 有条件对应 / 需要追加设置”。 |  |

| 现象 | 优先确认点 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| CMDB Group 中没有 CI | 查询条件和 CI 的实际 class / IP / Tag 不一致。 | 查看代表 CI 的实际字段，把条件收敛到 Name / IP / Tag 之一。 |
| Dynamic CI Group 为空 | CMDB Group 成员为空，或还没有刷新反映。 | 确认 CMDB Group Preview、更新处理和相关列表。 |
| Offering 无法建立关联 | 可能是权限、CSDM 插件、相关列表设置或 Relationship 类型差异。 | 记录画面实际可选关系，不强行套固定关系名。 |
| Owner / Group 为空 | 未创建 PoC 用户/组，或没有参照权限。 | 先创建 PoC 数据，再确认是否出现在输入候选中。 |
| 混入 ITOM1/2/3 以外 CI | 筛选条件过宽。 | 改用 PoC_Scope Tag 等明确条件后重新确认。 |

判定写法 OK：能从 Offering → Service Instance / Dynamic CI Group → ITOM1/2/3 的 CI 追溯，Owner / Support group 也能说明。 有条件 OK：对应关系可以建立，但 Relationship 类型或画面名称依赖实例；需要保存实际使用的关系名。 NG：Dynamic CI Group 没有正确包含目标 CI，或无法从 Business Service Offering 侧追溯到底层 CI。