ServiceNow ITOM / Azure PoC

5.5 Credential-less Discovery / Nmap 新手验证手册

Port Scan、无凭据识别、与 Credential-based Discovery 的差异以及范围负荷控制

| 项目 | 本手册基准值 |
| --- | --- |
| 制作日期 | 2026/07/23 |
| 验证阶段 | 推荐验证顺序 No.4：Credential-less Discovery / Nmap |
| PoC 范围 | 公司 Azure PoC 环境；ITOM1/2/3 内已批准的 VM 或网络设备 IP |
| 验证对象 | Windows/Linux VM 为主；Palo Alto/FortiGate 仅在网络团队批准后作为可选目标 |
| 发现方式 | ServiceNow Credential-less Discovery / Port Scan，或从 MID Server 位置执行受控 Nmap |
| 执行顺序 | 单个 IP -> 最小 IP 范围 -> 与 Credential-based 结果对照 |
| 不在本手册范围 | 全网扫描、漏洞扫描、密码猜测、生产网络性能测试和未经批准的 Nmap 安装 |

先确认三个边界 Credential-less Discovery 不使用 WinRM、SSH、SNMP 等登录凭据。它可以确认端口状态并尝试进行有限识别，但不能按 Credential-based Discovery 的深度取得完整 OS、软件、进程和服务明细。 Port Scan 有网络影响。第一轮只扫一个 IP 和批准的最小端口集合，不要直接扫描整个 VNet、公司共用 subnet 或所有端口。 从个人电脑执行 Nmap 不能代替 MID Server 位置测试。若要验证 ServiceNow 的实际发现能力，应使用 ServiceNow 的 Port Scan/Discovery 入口，或在公司批准的 MID Server 所在主机/等价网络位置执行。

1. 这次要验证什么

本验证要确认：在没有主机或网络设备登录凭据的情况下，ServiceNow 或受控 Nmap 能否从 PoC MID Server 所在网络位置发现目标的端口状态，并与前一阶段 Credential-based Discovery 的结果进行差异整理。

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Port Scan | 对目标 subnet 或目标 IP 执行 ServiceNow Port Scan / Nmap。 | 能识别 22 / 80 / 443 / 3389 / 5985 / 5986 / 161 等批准端口的状态。 | 在允许的端口范围内完成扫描，结果可追溯。 |
| 与 Credential-based 的差异 | 和 WinRM / SSH / SNMP Discovery 结果比较。 | 确认无凭据方式取得的信息较少，不能替代完整主机 Discovery。 | 能整理取得信息和未取得信息的差异。 |
| 范围和负荷控制 | 用最小必要 IP 范围和端口范围执行。 | 对网络影响被控制，未触发异常告警。 | 在 Azure / Network 团队合意的范围和时间窗内执行。 |

1.1 Nmap 结果怎么理解

| 状态 | 含义 | 本次记录方式 |
| --- | --- | --- |
| open | 目标端口有应用正在接受连接。 | 记录端口、协议、扫描时间和来源 IP；不要直接把端口名称当成最终业务结论。 |
| closed | 目标可达，但该端口当前没有应用接受连接。 | 作为可达性和端口状态基线保存。 |
| filtered | 防火墙或过滤设备阻止扫描器判断端口状态。 | 不要判定为 closed；记录 NSG/FW/设备策略的待确认项。 |
| open¦filtered | 常见于 UDP 扫描，无法区分开放和被过滤。 | 需要结合设备日志、配置或 ServiceNow Log 进一步确认。 |

端口开放不等于 Discovery 成功 Nmap 能看到 TCP/UDP 端口，只能证明扫描结果中出现了相应状态；它不等于 ServiceNow 已经完成设备分类、识别和 CMDB 写入。 端口状态会受扫描源位置、NSG、上游 FW、设备管理策略、协议类型和扫描选项影响。对照时必须记录扫描源和实际命令/设置。

2. 执行前准备信息

先把下表的尖括号内容填好。没有批准的目标、端口、源 IP 和时间窗，就不要开始扫描。扫描输出可能包含内部 IP 和服务信息，应按公司留痕规则保存，不要上传到公开位置。

| 项目 | 实际填写 | 确认位置 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow Dev | <实际 Dev URL> | 浏览器地址栏；不要保存登录凭据 |
| PoC MID Server | <MID Server 名称> / <Host> / <Status> | MID Server 列表；Status 应为 Up |
| Credential-based 基线 | <Discovery Status Number / 日期> | 5.3 IP Range Discovery 的结果和 CMDB 记录 |
| 目标 IP 1 | <Private IP> / <Windows/Linux/Network Device> | Azure Portal、设备负责人或目标清单 |
| 目标 IP 范围 | <最小批准 CIDR 或 IP 列表> | Azure / Network 团队确认；第一轮可留空 |
| 扫描端口 | <批准的 TCP/UDP 端口> | 本手册建议集合；以网络审批为准 |
| 扫描源 | <MID Server Host 或等价测试位置> | 必须与实际 ServiceNow 路径一致 |
| 执行窗口 | YYYY/MM/DD HH:mm - HH:mm JST | 网络团队和 Azure 团队确认 |

2.1 本次 PoC 的目标建议

| 目标组 | 第一轮建议 | 扩大范围的条件 |
| --- | --- | --- |
| ITOM2 / ITOM3 Windows/Linux VM | 先选 1 台已有 Credential-based 成功结果的 VM，使用同一 Private IP 对照。 | 单 IP 扫描完成，网络团队确认没有异常，结果已留痕。 |
| Palo Alto / FortiGate | 只有设备和 SNMP/网络扫描范围已批准时，选择 1 个管理 IP。 | 5.4 Network Device Discovery 单台结果已保存，且网络团队同意无凭据扫描。 |
| 目标 subnet | 第一轮不直接使用整个 subnet。 | 单 IP 和小范围对照完成后，取得明确 CIDR、端口和时间窗批准。 |

不要扫描未知地址 目标清单中写明每个 IP 的用途、负责人、所属 subnet 和是否允许扫描。共用 subnet 中的非 PoC 资源不要因为同属 VNet 就加入扫描。 如果网络团队只批准 IP 列表，就使用 IP 列表；不要自行把 IP 列表扩大成整个 CIDR。

3. 事前确认：网络、MID Server 和工具

这一步确认的是‘从哪里扫、扫什么、扫哪些端口’，不是先执行大范围扫描。扫描源必须尽可能接近 ServiceNow 实际使用的 MID Server 路径。

3.1 网络侧检查

| Step | 操作 | 记录内容 |
| --- | --- | --- |
| NW-01 | 确认目标 IP、Subnet、NSG、路由和上游 FW | 目标 IP、CIDR、NSG/FW 名称、审批号或变更号 |
| NW-02 | 确认 MID Server Host 和目标网络之间的路径 | 扫描源 Host、源 IP、目标 IP、源/目标关系 |
| NW-03 | 确认批准的端口和协议 | TCP/UDP、端口、用途、来源、目标 |
| NW-04 | 确认执行时间窗和停止条件 | 开始/结束时间、联系人、停止判断 |
| NW-05 | 确认不使用生产全网、全端口或高强度选项 | 本次扫描范围和选项 |

3.2 MID Server 和 Nmap 工具检查

| 检查项 | OK 条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| MID Server | Status = Up，Host 与实际 PoC VM 对应 | MID Server 画面 |
| ServiceNow 入口 | 当前实例能找到 Credential-less Discovery / Port Scan 或等价入口 | 导航结果截图 |
| Nmap 安装 | 只有公司批准的主机才可使用；版本可记录 | nmap --version / nmap -V |
| 扫描输出位置 | 输出保存到批准的本地证据目录，不写入公共目录 | 目录结构和文件名 |
| 权限 | 使用普通批准账号；不进行密码猜测、漏洞利用或配置修改 | 执行者和审批记录 |

Nmap 是否需要安装 如果现场标准是由 ServiceNow Credential-less Discovery/Port Scan 调用现有能力，不要为了方便自行在 MID Server 安装 Nmap。先确认官方功能和公司软件安装规则。 如果 PoC 明确要求手动 Nmap 对照，使用公司批准的安装包、安装路径和版本，并把版本、安装者、时间和卸载/保留安排留痕。 Nmap 扫描必须从 MID Server 所在网络位置或公司批准的等价位置执行；个人电脑上的结果只能作为辅助，不可作为 ServiceNow 路径验证结论。

4. ServiceNow Credential-less Discovery / Port Scan

菜单名称会随 ServiceNow Release、插件和权限变化。先在导航栏搜索 Credential-less Discovery、Port Scan、Port Scanning；如果当前实例没有对应菜单，不要自行认定功能不存在，先保存搜索结果并确认当前实例的官方入口或权限。

4.1 单个 IP 的 ServiceNow 操作

1. 确认目标 IP 是本次批准的管理 IP 或 VM Private IP，记录目标类型和负责人。

2. 打开当前实例中用于 Credential-less Discovery / Port Scan 的入口；如果现场使用 Discovery Schedule，则创建只包含一个 IP 的 PoC Schedule。

3. 选择已验证为 Up 的 PoC MID Server。不要选择未知用途的其他 MID Server。

4. 将目标范围设置为单个 IP；第一轮只选择批准的最小端口集合。

5. 执行前截图：目标 IP、范围、MID Server、协议/端口、执行方式和时间。不要出现密码或敏感配置。

6. 执行扫描，记录 Job/Status Number、开始/结束时间、状态、错误和 Warning。

7. 打开结果详情，记录端口状态、识别结果和是否生成 CI；不要只保存 Completed 画面。

8. 把结果与 5.3 Credential-based Discovery 的同一目标 IP、同一时间段结果进行初步对照。

第一轮停止点 如果目标范围、MID Server、端口或扫描源不能确认，先不要执行。 如果单 IP 执行触发网络告警、设备负荷异常或大量 filtered/timeout，先停止扩大范围，联系网络团队确认。 如果当前 ServiceNow 页面只有 Nmap/官方文档链接，没有可执行的 Port Scan 表单，应将其记录为‘当前实例入口/权限待确认’，不要把手动 Nmap 结果冒充 ServiceNow 执行结果。

4.2 结果里要看什么

| 确认位置 | 看什么 | 保存什么 |
| --- | --- | --- |
| Discovery Status / Job | 目标范围、MID Server、执行时间、状态、错误/Warning | CL-05_Status_ServiceNow.png |
| 扫描结果/端口列表 | 端口、TCP/UDP、open/closed/filtered、服务识别 | CL-06_Port_Result_ServiceNow.png |
| Discovery Log（如有） | 分类、识别、写入 CI、失败阶段 | CL-07_Log_ServiceNow.png |
| 目标 CI | sys_id、sys_class_name、discovery_source、IP 和可取得属性 | CL-08_CI_ServiceNow.png |

5. 从批准位置执行受控 Nmap

以下命令是 PoC 的受控示例，不代表可以绕过公司的扫描审批。实际执行前把尖括号替换为批准值，并确认输出目录可保存内部信息。第一次只执行 TCP 常用端口；UDP/161 单独执行，不要与大范围 TCP 扫描混在一起。

5.1 先确认 Nmap 版本和执行位置

# Windows
nmap --version
Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzz'

# Linux
nmap -V
date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'

| 记录项 | 必须保存 |
| --- | --- |
| 执行主机 | Host name、Private IP、OS、是否为 MID Server 主机或批准的等价位置 |
| Nmap 版本 | 完整版本信息；不要只记录‘最新版’ |
| 命令 | 完整命令和参数；包含目标、端口、输出文件位置 |
| 时间 | 开始/结束时间，使用 JST 或注明时区 |
| 批准范围 | 目标 IP/CIDR、端口、协议、时间窗、审批号/联系人 |

5.2 第一轮 TCP 端口扫描

# Windows / Linux 示例：单个 IP、批准的 TCP 端口、低速重试
nmap -Pn -n -sT --max-retries 2 --host-timeout 60s -p 22,80,443,3389,5985,5986 --open <target-ip> -oA <evidence-dir>/CL-01_TCP_<target>

# 小范围 CIDR 只有在单 IP 成功且已获批准后执行
nmap -Pn -n -sT --max-retries 2 --host-timeout 60s -p 22,80,443,3389,5985,5986 <approved-cidr> -oA <evidence-dir>/CL-02_TCP_Range

5.3 UDP/161 单独扫描

# UDP 扫描通常比 TCP 慢，先只扫一个批准的 IP 和 UDP/161
nmap -Pn -n -sU --max-retries 1 --host-timeout 60s -p 161 --open <target-ip> -oA <evidence-dir>/CL-03_UDP161_<target>

不要一开始使用高强度选项 第一轮不要使用 `-p-`、`-A`、`-O`、`-sV`、`-T4`/`-T5`、`--min-rate` 或大范围 UDP。它们可能增加流量、执行时间和设备负荷，而且不是本次最小 Port Scan 的必要条件。 如果负责人批准进行额外 OS/版本识别，单独建立第二轮验证，写明选项、范围和风险；不要把额外识别结果与基础端口扫描混为一轮。 `-Pn` 表示不依赖 Ping 主机发现；`-n` 表示不做 DNS 解析。它们是扫描选项，不是对端口放通的处理。 UDP 扫描可能需要管理员/root 权限；如果当前 MID Server 账号或现场规则不允许提权，不要绕过规则，改由 ServiceNow Port Scan 或网络团队按批准方式执行。

6. 与 Credential-based Discovery 对照

使用 5.3 IP Range Discovery 已成功的同一个目标 IP 进行对照。不要拿不同目标、不同扫描源、不同时间段的结果直接比较。对照的目的不是证明两种方式完全一致，而是把‘无凭据能看到什么、看不到什么’整理出来。

| 信息项 | Credential-less / Nmap | Credential-based | 本 PoC 的判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口状态 | 可取得 TCP/UDP 扫描状态，UDP 可能为 open¦filtered | 通常也可看到端口，但重点不在此 | 比较端口和扫描时间/来源 |
| 主机可达性 | 可从扫描源判断一定程度的可达性 | 通过 WinRM/SSH/SNMP 认证和协议访问进一步确认 | 不能把 ICMP 或单个端口结果当成主机完整可达 |
| OS / 基本识别 | 可能取得有限识别，受响应、选项和 Pattern 影响 | 通常可取得更完整 OS/主机属性 | 以实例实际结果为准 |
| 软件/进程/服务 | 通常不能取得完整清单；可能只显示端口/服务推测 | 可通过 Credential/Pattern 取得更多主机内部信息 | 记录未取得项，不判为异常 |
| 厂商/型号/序列号 | 取决于目标类型、协议和 Pattern；不能预先承诺 | SNMP/设备专用访问可能取得更多 | 查实际 CI class 和字段 |
| CI / Relationship | 可能生成有限 CI 或端口相关结果，实例依配置而变 | 通常能生成更完整主机 CI 和关系 | 以 sys_id、sys_class_name、discovery_source 核对 |

6.1 差异记录表

| 比较项 | Credential-less 实际结果 | Credential-based 实际结果 | 差异/结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 IP / 扫描源 | <填写> | <填写> | <相同/不同> |
| 开放端口 | <填写> | <填写> | <一致/不一致/待确认> |
| OS / 主机属性 | <填写> | <填写> | <取得差异> |
| 软件/进程/服务 | <填写> | <填写> | <未取得/部分取得/一致> |
| CI class / sys_id | <填写> | <填写> | <同一 CI/不同 CI/未确认> |
| discovery_source / 时间 | <填写> | <填写> | <来源可追溯> |
| 结论 | <填写> | <填写> | OK / 部分 / NG / 保留 |

关于 CI 的判断 Credential-less 扫描的输出可能只在任务/日志/端口结果中出现，也可能写入某种 CI；不能仅凭 `cmdb_ci` 表存在就断定本次写入成功。 最终请从目标 CI 记录核对 `sys_id`、`sys_class_name`、`discovery_source`、IP 和本次执行时间，并与 Discovery Status/Log 对应。

7. CMDB 和结果表确认

本次要验证的是信息差异，因此必须把 Port Scan 结果和 CMDB 结果分开记录。先看本次任务的 Status/Log，再打开目标 CI；如果没有 CI，保留‘无 CI’作为结果，不要自行补造记录。

| 优先级 | 入口/表 | 确认内容 | 判定注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discovery Status / Discovery Log | 执行号、目标、MID、端口结果、分类/识别阶段、错误和 Warning | 证明本次任务实际执行过 |
| 2 | cmdb_ci（Configuration Items） | 是否有目标 CI、Name、sys_id、sys_class_name、discovery_source、更新时间 | 先确认 CI 是否存在和真实 class |
| 3 | sys_class_name 指向的实际子类 | OS/Network Device 等实际字段 | class 由当前实例结果决定 |
| 4 | cmdb_ci_ip_address / IP 相关记录 | 目标 IP 与 CI 的关联 | 确认是否对应正确目标 |
| 5 | cmdb_rel_ci / Related Items | CI 与 IP、NIC、端口或其他对象的关系 | 关系受 Pattern、版本和数据源影响 |
| 6 | sys_object_source（如可见） | 来源标识和源数据关联 | 用于重复 CI/来源排查，不一定在普通表单显示 |

不要预先写死 CMDB 子表 ServiceNow Release、插件、Pattern、Class Model 和实例配置可能影响最终 class 和字段。文档中的表是检查入口，最终以目标 CI 的 `sys_class_name` 和实际页面为准。 如果 Port Scan 有结果但没有 CI，应判定为‘扫描结果取得、CMDB 写入未确认/未发生’，这正是本阶段需要记录的差异。

8. 范围和负荷控制

范围和负荷控制是本验证的必需条件。Nmap/Port Scan 不是越大越好；本 PoC 的目标是得到可比较、可解释的结果。

| 控制项 | 第一轮建议 | 扩大前提 |
| --- | --- | --- |
| IP 范围 | 1 个 IP | 单 IP 完成且网络团队确认无异常后，才扩大到最小批准 CIDR 或 IP 列表 |
| 端口范围 | 7 个必要端口以内，按 TCP/UDP 分开 | 根据结果和负责人要求追加，不使用全端口 |
| UDP | 只扫批准的 UDP/161 等必要端口 | 确认网络和设备团队允许；一次不要扫大范围 UDP |
| 速率 | 使用默认/低速重试；不要设置高并发和最低速率 | 如需变更，必须有明确批准和风险记录 |
| 时间窗 | 维护/PoC 窗口内手动执行 | 避免与大规模 Discovery、备份或变更重叠 |
| 停止条件 | 出现异常负荷、告警、范围错误或大量 timeout 立即停止 | 联系网络团队确认后再继续 |

8.1 推荐的三轮执行

1. Run 01：1 个 IP + TCP 必要端口，确认扫描路径、端口状态和输出保存。

2. Run 02：同一 IP + UDP/161（如在批准范围内），单独记录 open|filtered 等状态。

3. Run 03：最小批准 IP 范围 + 必要端口，和 Run 01/Run 02 比较数量、耗时、失败目标和网络反馈。

不要把三轮合并成一个命令 分轮执行的目的是能区分 TCP、UDP、范围扩大后产生的问题。每轮使用独立的输出文件名和证据编号。 如果第一轮已发现范围、端口或负荷问题，后续 Run 02/03 不应继续执行；先修正批准范围或记录为保留。

9. 常见现象和排查顺序

| 现象 | 优先确认 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 所有端口都是 filtered/timeout | 扫描源位置、路由、NSG、上游 FW、设备策略 | 让网络团队确认源/目标和命中日志；不要直接改扫描参数 |
| Nmap 看到 open，但 ServiceNow 没有结果 | 是否使用同一 MID Server 路径；ServiceNow 入口/权限/任务是否正确 | 保存 Nmap 输出和 ServiceNow Status，分开判断 |
| ServiceNow 有任务但没有 CI | 任务日志、分类/识别阶段、实例是否启用相应功能 | 判为‘端口扫描成功、CMDB 写入未确认’并记录实际 class/来源 |
| UDP/161 为 open¦filtered | UDP 的返回特性、设备 SNMP 配置、设备/网络日志 | 不要直接判定 open；结合设备侧确认 |
| Credential-based 信息更多 | 是否使用了同一目标 IP、同一时间和同一来源 | 这是预期差异之一，整理取得/未取得内容 |
| 扫描范围错误 | 命令、CIDR、ServiceNow Schedule、目标清单 | 立即停止并保存错误证据，不要删除结果 |
| 扫描负荷/告警异常 | 并发、UDP、目标数量、执行窗口、其他任务 | 停止扩大范围，联系网络团队和负责人 |
| 出现重复 CI | sys_id、IP、Name、discovery_source、执行时间、IRE 信息 | 保留证据，交由 CMDB/IRE 负责人确认 |

9.1 建议的排查顺序

1. 确认目标 IP 和范围没有写错。

2. 确认扫描源是批准的 MID Server Host 或等价网络位置。

3. 确认端口协议和目标设备的实际管理服务一致，尤其区分 TCP/UDP。

4. 确认 NSG、上游 FW、设备策略和路由没有阻断。

5. 确认 ServiceNow 任务/入口是否真正执行；不要只看 Nmap 结果。

6. 最后检查 Pattern、Class Model、IRE 和 CMDB，不要先修改 ServiceNow 配置。

10. 留痕目录、截图和实际结果

建议把目标批准、MID Server、ServiceNow 任务、Nmap 版本/命令、输出、CMDB 对照和网络反馈放在一个证据目录中。每一轮使用独立编号。

建议目录 Credentialless_Discovery_Evidence_YYYYMMDD\00_Input\01_Scope_Approval\02_MID_Precheck\03_ServiceNow\04_Nmap\05_Run01_SingleIP\06_Run02_UDP\07_Run03_Range\08_CMDB_Compare\09_Troubleshooting

| 编号 | 建议文件名 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| CL-01 | CL-01_Target_Scope.xlsx | 目标 IP/CIDR、目标类型、允许端口、源位置、执行窗口、审批号 |
| CL-02 | CL-02_MID_Up.png | MID Server Name、Host、Status、Version、Capabilities |
| CL-03 | CL-03_ServiceNow_Entry.png | Credential-less/Port Scan 导航入口或当前实例无入口的搜索结果 |
| CL-04 | CL-04_Nmap_Version.txt | Nmap 版本、执行主机、执行时间；不含凭据 |
| CL-05 | CL-05_Run01_Command.txt | Run 01 完整命令、批准范围和执行时间 |
| CL-06 | CL-06_Run01_Output.txt | Run 01 normal/grepable/XML 输出；按公司规则保存 |
| CL-07 | CL-07_Run02_UDP161.txt | UDP/161 结果、命令和设备/网络确认 |
| CL-08 | CL-08_Run03_Range.txt | 小范围扫描命令、输出、目标数量和耗时 |
| CL-09 | CL-09_ServiceNow_Status.png | ServiceNow Port Scan/Discovery Status、目标、MID、开始/结束时间 |
| CL-10 | CL-10_ServiceNow_Log.png | 分类/识别/写入 CI/错误/Warning；如有 |
| CL-11 | CL-11_CMDB_CI.png | 目标 CI、sys_id、sys_class_name、discovery_source、IP |
| CL-12 | CL-12_CMDB_Relationship.png | Related Items、IP/端口/接口关系；如有 |
| CL-13 | CL-13_Credential_Compare.png | 5.3 Credential-based 与 5.5 Credential-less 的对照 |
| CL-14 | CL-14_Network_Feedback.png | 负荷、告警、放通、停止或追加确认 |

10.1 实际结果记录表

| 验证项 | 实际结果 | 判定 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标范围 | <IP/CIDR、目标数量> | OK / NG | <文件名> |
| 扫描源 / MID Server | <Host、IP、MID、Status> | OK / NG | <文件名> |
| Run 01 TCP | <命令、端口状态、耗时> | OK / NG / 保留 | <文件名> |
| Run 02 UDP | <UDP/161 状态、耗时> | OK / NG / 未执行 | <文件名> |
| Run 03 范围 | <目标数、端口、结果> | OK / NG / 未执行 | <文件名> |
| Credential-based 差异 | <取得/未取得信息> | OK / 部分 / NG | <文件名> |
| CMDB CI / Relationship | <sys_id、class、source、关系> | OK / NG / 未确认 | <文件名> |
| 网络负荷/告警 | <无异常/异常/待确认> | OK / NG / 保留 | <文件名> |
| 最终结论 | <填写> | OK / 部分 / NG / 保留 | <文件名> |

11. 官方参考资料和本次使用范围

本手册按 2026/07/23 可访问的 ServiceNow、Nmap 和 Microsoft 官方资料，以及当前 PoC 设计整理。具体行为会受 ServiceNow Release、插件、Discovery Pattern、权限、MID Server、设备响应和公司网络策略影响；执行时以当前实例和审批结果为准。

ServiceNow - Credential-less Discovery: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/credential-less-discovery.html

ServiceNow - Nmap: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/nmap.html

ServiceNow - Credential-less Discovery reference: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_CredentialLessDiscovery.html

ServiceNow - Discovery phases: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html

ServiceNow - MID Server: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html

ServiceNow - CMDB table descriptions: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/cmdb-tables-details.html

ServiceNow - Identification and Reconciliation Engine: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/identification-and-reconciliation-engine.html

Nmap - Reference Guide: https://nmap.org/book/man.html

执行时的最小顺序 先确认批准范围、MID Server 位置和端口，再执行单个 IP 的 TCP 扫描。 UDP/161 单独执行；范围扩大到 subnet 前先保存 Run 01/02 结果并取得确认。 最后用 Status/Log、Nmap 输出、CMDB 的 sys_id/sys_class_name/discovery_source 和 5.3 结果完成差异表。