ServiceNow Azure PoC 検証成果物資料

Discovery / ITOM / CSDM 対応関係検証（5.9対応版）

本資料では、ServiceNow Azure PoC の検証範囲、検証項目、CSDM対応関係、未確定事項を実施時に参照できる成果物として整理する。

# 1. 目的

本PoCでは、Azure上に準備する検証環境を対象に、ServiceNow Discovery / ITOM によって取得できるCI情報、識別粒度、通信・権限上の制約、および業務サービス側データとの対応関係を確認する。

Azure上のITOM1 / ITOM2 / ITOM3内部に限定してDiscovery検証を行う。

Palo Alto / FortiGate は通信経路ではなく、Discovery対象機器として扱う。

MID Server、Cloud Discovery、IP Range Discovery、Network Device Discovery、ACC、Mapping、CSDM対応関係を検証対象とする。

Business Service Offering はDiscoveryにより自動生成される前提にせず、PoC用に手動作成したCSDMデータとDiscovery CIの対応関係を確認する。

# 2. 検証範囲

| 区分 | 内容 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| 検証対象 | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内部のVM、Palo Alto、FortiGate、必要に応じたACC導入対象 | 本PoCのDiscovery対象とする。 |
| 検証対象外 | GWAN、Hub、他Spoke、既存Intranet、正式運用CSDM設計、社内ネットワーク全体スキャン | 本PoCの範囲外とする。 |
| ネットワーク前提 | NAT Gateway相当の外部接続はHub / GWAN / Firewall側を利用する前提 | PoC側で独自にNAT GatewayやBastionを構成しない。 |
| Firewall製品 | Palo Alto / FortiGate はDiscovery対象であり、通信経路ではない | 作成権限、Marketplace利用可否、Credential方式を確認する。 |
| CSDM対応 | Dynamic CI Group、Business Service Offering、Service Instance / Application ServiceをPoC用に手動作成する | Discovery CIと業務サービス側データの対応関係を確認する。 |

# 3. 検証項目概要

| No. | 検証項目 | 確認内容 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud Discovery | Azure Subscription / Resource Group / VM 等の取得可否を確認する。 | AzureリソースがCMDB上で確認でき、取得粒度を説明できる。 |
| 2 | IP Range Discovery | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 のIP範囲だけを対象にWindows / Linux / Network Deviceを確認する。 | 範囲外CIを含まず、対象CIが識別される。 |
| 3 | Network Device Discovery | Palo Alto / FortiGate の管理IPを対象にDiscoveryを実行する。 | Firewall製品として説明可能なCI、Interface、sysObjectID等を確認できる。 |
| 4 | Credential-less / Nmap | 認証なしで取得できる範囲を確認し、Credential-based Discoveryとの差分を整理する。 | 開放Portや存在確認レベルの情報を補助情報として扱える。 |
| 5 | ACC | Agent導入時のHost Data取得、ACC→MID通信、CMDB反映可否を確認する。 | Agent状態、収集データ、CMDB反映結果を説明できる。 |
| 6 | Tag-based Mapping | GAM_Service、Role、Owner等のTagを用いた分類・抽出可否を確認する。 | PoC対象CIをTag条件で分類できる。 |
| 7 | Top-down / Pattern-based Mapping | Entry Point、Web/App/DB構成、Credentialがある場合に依存関係を確認する。 | プロセス、通信、依存関係が識別される、または制約を説明できる。 |
| 8 | CSDM対応関係 | Dynamic CI Group と Business Service Offering の対応関係を確認する。 | OfferingからITOM1/2/3内CIへ辿れ、CI側から上位サービスを説明できる。 |

# 4. 詳細検証方針

| 検証項目 | 前提条件 | 実施内容 | OK判定 | NG時の切り分け |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud Discovery | Cloud Account、Azure権限、対象Subscriptionが準備済み。 | Cloud Discovery Scheduleを作成し、対象範囲を限定して実行する。 | Azure VM / Resource Group等がCMDBに登録され、取得粒度を説明できる。 | Azure Role、API接続、Cloud Account設定を確認する。 |
| IP Range Discovery | MID ServerからITOM1/2/3のIP範囲に到達可能。Windows / SSH Credentialが準備済み。 | IP RangeをITOM1/2/3だけに限定しDiscoveryを実行する。 | Windows / Linux / Network Deviceが識別され、範囲外CIが混入しない。 | スキャン範囲、Credential、NSG、OS Firewallを確認する。 |
| Network Device Discovery | Palo Alto / FortiGateの管理IP、SNMP/SSH Credential、通信許可がある。 | Firewall管理IPを対象にDiscoveryを実行する。 | Firewall系CI、Interface、sysObjectID等が確認できる。 | sysObjectID、Classifier、Pattern対応状況、Credentialを確認する。 |
| Credential-less / Nmap | 認証なしスキャンが許可される範囲に限定されている。 | Credentialなしで同じIP範囲を確認し、取得粒度を比較する。 | 開放Portや存在確認レベルの情報を取得できる。 | 詳細情報は取得できない前提で、補助情報として扱う。 |
| ACC | Agent導入対象VM、ACC→MID通信、必要URLの確認が済んでいる。 | Agent導入、接続確認、Inventory / Host Data確認を行う。 | Agent状態、収集データ、CMDB反映結果を説明できる。 | ACC設定、MID経由通信、Agent状態、収集タイミングを確認する。 |
| Tag-based Mapping | GAM_Service、Role、Owner等のTag設計がある。 | 対象CIへTagを付与し、分類・抽出に使えるか確認する。 | PoC対象CIをTag条件で分類できる。 | Tagは分類条件であり、実通信依存関係ではない点を明確にする。 |
| Top-down / Pattern-based Mapping | Entry Point、Web/App/DB構成、Credentialがある場合に実施する。 | Application Service / Entry Pointを作成し、Pattern-based Mappingを実行する。 | プロセス、通信、依存関係が識別される、または制約を説明できる。 | 実アプリ構成がない場合は限定検証として整理する。 |
| CSDM対応関係 | Discovery済みCI、PoC用CSDMデータ、Owner / Support groupを準備する。 | Business Service Offering、Service Instance、Dynamic CI Groupを関連付ける。 | OfferingからITOM1/2/3のCIへ辿れ、CI側から上位サービスを説明できる。 | Relationship種別、CMDB Group条件、Dynamic CI Group反映、Owner/Group設定を確認する。 |

# 5. CSDM対応関係検証（5.9）

5.9では、Discoveryで取得したCIをDynamic CI Groupにまとめ、Business Service Offeringと対応付ける。CSDM側の業務サービスデータはPoC用の最小データとして手動作成し、正式運用データ設計とは分けて扱う。

| 作成データ | サンプル名 | 作成内容 | 関連付け | 確認ポイント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Service | BS-SNOW-Discovery-PoC | PoC全体を表す親サービス。Ownerを設定する。 | Business Service OfferingのParentにする。 | 業務サービス側の親として説明できるか。 |
| Business Service Offering | BSO-SNOW-Discovery-PoC | 利用者に見せるサービス提供単位。Owner / Support groupを設定する。 | Service Instance / Application Serviceと関連付ける。 | Offeringから下位CI群へ辿れるか。 |
| Owner User | poc.service.owner | PoC用の責任者ユーザー。実ユーザーが未定の場合の代替データ。 | Business Service / OfferingのOwnerに設定する。 | 責任者情報が空欄にならないか。 |
| Support Group | SNOW-PoC-Service-Support | PoC用の支援グループ。Manager / Memberを設定する。 | OfferingのSupport groupに設定する。 | 担当グループとして画面上説明できるか。 |
| CMDB Group | CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs | ITOM1/2/3のCIだけを抽出する条件を持つグループ。 | Dynamic CI Groupの元データにする。 | 対象外CIが混入しないか。 |
| Dynamic CI Group | DCG-SNOW-ITOM123-CIs | CMDB Groupを元にDiscovery CIを動的に束ねる。 | Service Instance / Offeringと関連付ける。 | cmdb_ci_query_based_serviceとして扱えるか。 |
| Service Instance / Application Service | AS-SNOW-Discovery-ITOM123 | Business Service OfferingとDynamic CI Groupをつなぐ論理サービス。 | Offering depends on Service Instance、Service Instance contains CI groupの形で整理する。 | Offering → Service Instance → Dynamic CI Group → CI の流れを説明できるか。 |

5.9の判定方針: Business Service Offering がDiscoveryにより自動生成されることは期待しない。PoC用に手動作成したCSDMデータとDiscovery CIを関連付け、業務サービス側からCIへ、またCI側から上位サービスへ辿れることを確認する。

# 6. 未確定事項と対応方針

| 未確定事項 | 現在の状態 | PoCへの影響 | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| URL Filter | ServiceNow Instance FQDNとinstall.service-now.comの許可が必要。 | MID Server導入・接続に影響する。 | 申請結果を確認し、接続テストで判断する。 |
| Azure権限 | 会社アカウントではNetwork関連権限が制限される可能性がある。 | VNet/Subnet/NSG作成やMarketplace製品作成に影響する。 | 必要権限を管理者へ確認する。 |
| Palo Alto / FortiGate作成可否 | Marketplace上で作成できるか、費用やライセンス条件が未確定。 | Firewall Discovery検証に影響する。 | 作成画面で権限・購入条件を確認する。 |
| ServiceNow画面差分 | CSDMやService Mappingのメニュー名、Relationship種別はInstance設定に依存する。 | 手順名や画面名が資料と差分になる可能性がある。 | 実画面で名称を確認し、必要に応じて手順を修正する。 |
| 正式運用データ設計 | PoCでは最小サンプルデータで検証する。 | 本番のBusiness Service / Offering設計とは別物。 | PoC後の正式設計タスクとして分ける。 |

# 7. 実施後の整理観点

Discoveryで取得されたCIのClass、IP、識別粒度、取得元を整理する。

Palo Alto / FortiGateの識別可否、取得できた属性、取得できなかった属性を整理する。

MID Server、Cloud Discovery、IP Range Discovery、ACCの通信・権限制約を整理する。

Dynamic CI Groupに含まれるCIがITOM1 / ITOM2 / ITOM3内に限定されているか確認する。

Business Service OfferingからService Instance / Dynamic CI Group / CIへ辿れるか、代表CIから上位サービスへ逆引きできるかを確認する。

未確定事項はPoC後の追加確認事項、正式設計事項、権限・申請事項に分けて整理する。

利用方針: 検証時は本資料を基準に、実画面の名称、Relationship種別、権限・通信制約などの環境依存の差分を反映しながら作業する。