ServiceNow Azure PoC 验证成果物资料

Discovery / ITOM / CSDM 对应关系验证（5.9 对应版）

本资料整理 ServiceNow Azure PoC 的验证范围、验证项目、CSDM 对应关系、未确定事项，作为实施验证时可参照的成果物。

# 1. 目的

本 PoC 以 Azure 上准备的验证环境为对象，确认 ServiceNow Discovery / ITOM 可取得的 CI 信息、识别粒度、通信与权限方面的限制，以及与业务服务侧数据的对应关系。

仅限定 Azure 上 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内部进行 Discovery 验证。

Palo Alto / FortiGate 不是通信路径，而是作为 Discovery 对象设备处理。

MID Server、Cloud Discovery、IP Range Discovery、Network Device Discovery、ACC、Mapping、CSDM 对应关系作为验证对象。

Business Service Offering 不以前提假设为 Discovery 自动生成，而是确认 PoC 手动创建的 CSDM 数据与 Discovery CI 的对应关系。

# 2. 验证范围

| 区分 | 内容 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 验证对象 | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内部的 VM、Palo Alto、FortiGate、必要时的 ACC 导入对象 | 作为本 PoC 的 Discovery 对象。 |
| 验证对象外 | GWAN、Hub、其他 Spoke、既存 Intranet、正式运用 CSDM 设计、公司网络整体扫描 | 不纳入本 PoC 范围。 |
| 网络前提 | 相当于 NAT Gateway 的外部连接使用 Hub / GWAN / Firewall 侧的前提 | PoC 侧不单独构成 NAT Gateway 或 Bastion。 |
| Firewall 产品 | Palo Alto / FortiGate 是 Discovery 对象，并非通信路径 | 确认创建权限、Marketplace 可用性、Credential 方式。 |
| CSDM 对应 | Dynamic CI Group、Business Service Offering、Service Instance / Application Service 作为 PoC 数据手动创建 | 确认 Discovery CI 与业务服务侧数据的对应关系。 |

# 3. 验证项目概要

| No. | 验证项目 | 确认内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud Discovery | 确认 Azure Subscription / Resource Group / VM 等是否可以取得。 | Azure 资源可在 CMDB 上确认，并能说明取得粒度。 |
| 2 | IP Range Discovery | 仅以 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 的 IP 范围为对象，确认 Windows / Linux / Network Device。 | 不包含范围外 CI，目标 CI 被识别。 |
| 3 | Network Device Discovery | 以 Palo Alto / FortiGate 的管理 IP 为对象执行 Discovery。 | 可确认能作为 Firewall 产品说明的 CI、Interface、sysObjectID 等。 |
| 4 | Credential-less / Nmap | 确认无认证条件下可取得的范围，并整理与 Credential-based Discovery 的差异。 | 可将开放 Port 和存在确认级别的信息作为辅助信息处理。 |
| 5 | ACC | 确认 Agent 导入时的 Host Data 取得、ACC 到 MID 通信、CMDB 反映可否。 | 能说明 Agent 状态、收集数据、CMDB 反映结果。 |
| 6 | Tag-based Mapping | 确认是否可利用 GAM_Service、Role、Owner 等 Tag 进行分类和抽出。 | 可按 Tag 条件分类 PoC 对象 CI。 |
| 7 | Top-down / Pattern-based Mapping | 在存在 Entry Point、Web/App/DB 构成、Credential 的情况下确认依赖关系。 | 进程、通信、依赖关系可被识别，或能说明限制。 |
| 8 | CSDM 对应关系 | 确认 Dynamic CI Group 与 Business Service Offering 的对应关系。 | 可从 Offering 追踪到 ITOM1/2/3 内 CI，并能从 CI 侧说明上位服务。 |

# 4. 详细验证方针

| 验证项目 | 前提条件 | 实施内容 | OK 判定 | NG 时切分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud Discovery | Cloud Account、Azure 权限、对象 Subscription 已准备。 | 创建 Cloud Discovery Schedule，限定对象范围后执行。 | Azure VM / Resource Group 等被注册到 CMDB，可说明取得粒度。 | 确认 Azure Role、API 连接、Cloud Account 设置。 |
| IP Range Discovery | MID Server 可到达 ITOM1/2/3 的 IP 范围。Windows / SSH Credential 已准备。 | 将 IP Range 限定为 ITOM1/2/3 后执行 Discovery。 | Windows / Linux / Network Device 被识别，范围外 CI 不混入。 | 确认扫描范围、Credential、NSG、OS Firewall。 |
| Network Device Discovery | Palo Alto / FortiGate 的管理 IP、SNMP/SSH Credential、通信许可已准备。 | 以 Firewall 管理 IP 为对象执行 Discovery。 | Firewall 系 CI、Interface、sysObjectID 等可确认。 | 确认 sysObjectID、Classifier、Pattern 对应状况、Credential。 |
| Credential-less / Nmap | 仅限允许无认证扫描的范围。 | 无 Credential 对同一 IP 范围进行确认，比较取得粒度。 | 可取得开放 Port 和存在确认级别的信息。 | 前提是无法取得详细信息，作为辅助信息处理。 |
| ACC | Agent 导入对象 VM、ACC 到 MID 通信、必要 URL 确认完毕。 | 执行 Agent 导入、连接确认、Inventory / Host Data 确认。 | 能说明 Agent 状态、收集数据、CMDB 反映结果。 | 确认 ACC 设置、MID 经由通信、Agent 状态、收集时机。 |
| Tag-based Mapping | 存在 GAM_Service、Role、Owner 等 Tag 设计。 | 向对象 CI 赋予 Tag，确认是否可用于分类和抽出。 | 可按 Tag 条件分类 PoC 对象 CI。 | 明确 Tag 是分类条件，不是真实通信依赖关系。 |
| Top-down / Pattern-based Mapping | 存在 Entry Point、Web/App/DB 构成、Credential 时实施。 | 创建 Application Service / Entry Point，执行 Pattern-based Mapping。 | 进程、通信、依赖关系可被识别，或能说明限制。 | 如无真实应用构成，作为限定验证整理。 |
| CSDM 对应关系 | 准备已 Discovery 的 CI、PoC 用 CSDM 数据、Owner / Support group。 | 关联 Business Service Offering、Service Instance、Dynamic CI Group。 | 可从 Offering 追踪到 ITOM1/2/3 的 CI，并能从 CI 侧说明上位服务。 | 确认 Relationship 类型、CMDB Group 条件、Dynamic CI Group 反映、Owner / Group 设置。 |

# 5. CSDM 对应关系验证（5.9）

5.9 中，将 Discovery 取得的 CI 汇总到 Dynamic CI Group，并与 Business Service Offering 建立对应。CSDM 侧业务服务数据作为 PoC 用最小数据手动创建，并与正式运用数据设计分开处理。

| 创建数据 | 示例名称 | 创建内容 | 关联方式 | 确认点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Service | BS-SNOW-Discovery-PoC | 表示 PoC 整体的父服务。设置 Owner。 | 作为 Business Service Offering 的 Parent。 | 是否可作为业务服务侧的父级说明。 |
| Business Service Offering | BSO-SNOW-Discovery-PoC | 面向使用者展示的服务提供单位。设置 Owner / Support group。 | 与 Service Instance / Application Service 关联。 | 是否可从 Offering 追踪到下位 CI 群。 |
| Owner User | poc.service.owner | PoC 用责任人用户。实际用户未确定时的替代数据。 | 设置为 Business Service / Offering 的 Owner。 | 责任人信息是否不为空。 |
| Support Group | SNOW-PoC-Service-Support | PoC 用支援组。设置 Manager / Member。 | 设置为 Offering 的 Support group。 | 是否能在画面上作为担当组说明。 |
| CMDB Group | CMDBGRP-SNOW-ITOM123-CIs | 具有只抽出 ITOM1/2/3 的 CI 的条件的组。 | 作为 Dynamic CI Group 的源数据。 | 对象外 CI 是否不混入。 |
| Dynamic CI Group | DCG-SNOW-ITOM123-CIs | 基于 CMDB Group 动态汇总 Discovery CI。 | 与 Service Instance / Offering 关联。 | 是否可作为 cmdb_ci_query_based_service 处理。 |
| Service Instance / Application Service | AS-SNOW-Discovery-ITOM123 | 连接 Business Service Offering 与 Dynamic CI Group 的逻辑服务。 | 以 Offering depends on Service Instance、Service Instance contains CI group 的形式整理。 | 是否可说明 Offering -> Service Instance -> Dynamic CI Group -> CI 的流向。 |

5.9 的判定方针：不期待 Business Service Offering 由 Discovery 自动生成。将 PoC 手动创建的 CSDM 数据与 Discovery CI 关联，确认可从业务服务侧追踪到 CI，也可从 CI 侧追踪到上位服务。

# 6. 未确定事项与对应方针

| 未确定事项 | 当前状态 | 对 PoC 的影响 | 对应方针 |
| --- | --- | --- | --- |
| URL Filter | 需要允许 ServiceNow Instance FQDN 与 install.service-now.com。 | 影响 MID Server 导入和连接。 | 确认申请结果，并通过连接测试判断。 |
| Azure 权限 | 公司账号可能限制 Network 相关权限。 | 影响 VNet / Subnet / NSG 创建和 Marketplace 产品创建。 | 向管理员确认必要权限。 |
| Palo Alto / FortiGate 创建可否 | Marketplace 上是否可创建、费用和许可证条件未确定。 | 影响 Firewall Discovery 验证。 | 在创建画面确认权限和购买条件。 |
| ServiceNow 画面差异 | CSDM 和 Service Mapping 的菜单名、Relationship 类型依赖于 Instance 设置。 | 手顺名和画面名可能与资料有差异。 | 在实际画面确认名称，并按需修正手顺。 |
| 正式运用数据设计 | PoC 用最小样本数据验证。 | 与正式 Business Service / Offering 设计不同。 | 作为 PoC 后的正式设计任务分开处理。 |

# 7. 实施后的整理观点

整理 Discovery 取得的 CI 的 Class、IP、识别粒度、取得来源。

整理 Palo Alto / FortiGate 的识别可否、已取得属性、未取得属性。

整理 MID Server、Cloud Discovery、IP Range Discovery、ACC 的通信与权限限制。

确认 Dynamic CI Group 中包含的 CI 是否限定在 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内。

确认是否可从 Business Service Offering 追踪到 Service Instance / Dynamic CI Group / CI，并可从代表 CI 逆向追踪到上位服务。

未确定事项按 PoC 后追加确认事项、正式设计事项、权限/申请事项分类整理。

利用方针：验证时以本资料为基准，结合实际画面名称、Relationship 类型、权限/通信限制等环境差异进行作业。