ServiceNow ITOM / Azure PoC

验证项目整理资料（中文版）

对象：Discovery / Cloud Discovery / Network Device Discovery / ACC / Tag-based Mapping / Pattern-based Mapping

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 制作日期 | 2026/07/06 |
| 对应方案 | C案：公司 Spoke 内单一 VNet 架构 |
| 验证范围 | 只限定在 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 三个 subnet 内部进行 Discovery |
| 资料定位 | 整理 PoC 验证项目、推荐验证顺序、事前确认/申请点、判定标准和预期成果物 |

先读这里：这份资料想说明什么 这次 PoC 不是为了发现公司所有网络设备，只验证 ITOM1/2/3 内部能否被 ServiceNow 发现。 Palo Alto / FortiGate 是被发现对象，不是用来做本次 PoC 的路由或防火墙路径。 最大的不确定点不是 subnet 之间互通，而是 MID Server 连接 ServiceNow、下载安装文件、以及必要端口是否被公司侧 URL Filter / NSG 阻断。

0. 基于你草稿的主要修正点

| No. | 修正点 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在开头追加 C案前提和验证范围 | 现在已明确：只验证公司 Spoke 单一 VNet 内的 ITOM1/2/3。 |
| 2 | 删除 Bastion 前提，改成“公司承认的远程连接路径” | C案不创建 Azure BastionSubnet，也不以 Bastion 作为前提。 |
| 3 | 追加 URL Filter 申请/确认项 | MID Server 需要连接 ServiceNow Instance，也可能需要访问 install.service-now.com 下载安装包。 |
| 4 | 把 Palo Alto / FortiGate 明确写为 Network Device Discovery 对象 | 它们是验证能否被发现的目标，不是通信路径。 |
| 5 | 整理 NSG / NIC NSG / OS 防火墙的区别 | 如果是 VM 自己的 NIC/OS 侧阻断，可能自己能改；如果是 subnet NSG 或公司防火墙阻断，可能需要申请。 |
| 6 | 对 Mapping 系验证加限制说明 | 如果没有真实应用入口和 Web/App/DB 依赖关系，Top-down / Pattern-based Mapping 只能做有限验证。 |

1. 目的

本资料用于整理这次 Azure PoC 环境中 ServiceNow ITOM Visibility 相关功能的验证项目。重点不是简单确认“功能按钮能不能跑”，而是要确认每种发现方式能取得什么信息、需要什么通信、是否需要申请、以及是否适合未来正式环境。

最终目标是形成一套可以向 leader 说明的验证框架：哪些对象会被发现、哪些对象不会被发现、各功能的差异是什么、哪些地方需要公司侧放通或权限支持。

2. 本次 PoC 的前提和范围

2.1 网络架构前提

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| VNet | P5230-Spoke-VNET001（10.173.47.0/24） |
| 验证 subnet | ITOM1：10.173.47.176/28，ITOM2：10.173.47.192/28，ITOM3：10.173.47.208/28 |
| 出站通信路径 | 去互联网或 ServiceNow 的通信走公司 HUB / GWAN / Firewall / URL Filter。本 PoC 不自己创建 NAT Gateway。 |
| Bastion | C案不创建 Azure Bastion。登录 VM 时使用公司认可的远程连接路径。 |
| Palo Alto / FortiGate | 它们是 Discovery 目标设备，用来验证 ServiceNow 能不能发现网络设备；不作为 PoC 的路由/防火墙路径。 |

2.2 Scope / Out of Scope

| 区分 | 对象 |
| --- | --- |
| Scope（本次要验证） | ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内的 Windows VM、Linux VM、MID Server VM、ACC Agent 安装对象、Palo Alto、FortiGate。 |
| Out of Scope（本次不验证） | GWAN、Intranet、HSMS Spoke、其他 Spoke、ITOM1/2/3 以外的 subnet、Fabric Private Endpoint subnet、公司既存大范围网络设备。 |
| Discovery 范围控制 | Discovery Schedule / IP Range / Credential / NSG 设置都必须限定在 ITOM1/2/3，不能扫到其他网络。 |

3. 验证对象功能一览

| No. | 验证对象 | 主要确认内容 | 适合度 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud Discovery | 通过 Azure API 获取 Subscription / RG / VNet / Subnet / VM / NIC / Disk / Tag。 | 高 | 适合确认 Azure 资源层级和 Tag；但 OS 内部信息有限。 |
| 2 | IP Range Discovery | MID Server 通过 WinRM / SSH 访问 Windows / Linux VM，获取 OS、软件、进程等信息。 | 高 | 补充 Cloud Discovery 拿不到的 OS 详细信息。 |
| 3 | Network Device Discovery | 通过 SNMP 等方式发现 Palo Alto / FortiGate，确认设备型号、OS、接口等信息。 | 高 | 本次必选验证项。注意它们只是目标设备。 |
| 4 | Credential-less Discovery / Nmap | 不用认证信息，仅确认开放端口和简单服务识别。 | 中 | 辅助用途，信息粒度较低。 |
| 5 | ACC | 在 VM 上安装 ACC Agent，确认 Agent 型 Inventory 收集和状态管理。 | 高 | 需要确认 ACC Agent 到 MID Server 的实际通信端口。 |
| 6 | Tag-based Mapping | 利用 Azure Tag 做服务候选、Owner、Role 分类。 | 高 | 这次 PoC 很重要，用来验证 Tag 管理设计是否可行。 |
| 7 | Top-down / Pattern-based Mapping | 从应用入口开始识别 Web / App / DB 依赖关系。 | 中〜低 | 如果没有真实应用结构，只能做有限验证或记录限制。 |

4. 推荐验证顺序

| 顺序 | 验证内容 | 为什么这样排 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 事前疏通和申请确认 | 先确认 MID Server 能连接 ServiceNow、能下载安装文件、能访问 ITOM1/2/3 内目标设备。否则后续功能都会卡住。 |
| 1 | Cloud Discovery | 先把 Azure 资源层级和 Tag 信息导入 CMDB，建立基准资产信息。 |
| 2 | IP Range Discovery | 再补充 OS / Software / Process / Service 等 VM 内部信息。 |
| 3 | Network Device Discovery | 验证 Palo Alto / FortiGate 是否能作为网络设备被发现。 |
| 4 | Credential-less Discovery | 确认不用账号时最多能看到什么，以及和 Credential-based Discovery 的差异。 |
| 5 | ACC | 验证 Agent 型方式的取得信息、通信方向、是否能减少 WinRM/SSH 依赖。 |
| 6 | Tag-based Mapping | 用 Cloud Discovery 取得的 Tag 做服务候选和分类验证。 |
| 7 | Top-down / Pattern-based Mapping | 只有准备好应用入口和依赖关系时再做；否则记录为本次 PoC 限制。 |

5. 详细验证项目

5.1 事前疏通 / MID Server 连接确认

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| MID Server 安装 | 在 MID Server VM 上安装 MID Server。必要时从 install.service-now.com 下载安装程序。 | MID Server 服务启动，在 ServiceNow 侧显示 Up。 | MID Server 列表中显示 Up / Validated。 |
| ServiceNow 连接 | MID Server 通过 HTTPS 连接 ServiceNow Instance，例如 hitachioptest.service-now.com。 | MID Server 能和 ServiceNow Instance 通信。 | ECC Queue / MID Server Status 没有连接错误。 |
| URL Filter 确认 | 确认公司 URL Filter 是否允许 ServiceNow Instance FQDN 和 install.service-now.com。 | HTTPS/TCP 443 被允许。 | 未允许时，通过 ISSS2.0 的 URL Filter 流程申请。 |
| 内部疏通 | MID Server 到 ITOM1/2/3 内的 VM、Palo Alto、FortiGate 做必要端口疏通确认。 | 只在 PoC 范围内通信成功。 | 不会扫到 ITOM1/2/3 以外的网络。 |
| Credential 准备 | 准备 Windows / Linux / Network Device 用的 PoC 账号或 SNMP 信息。 | Discovery 时不因认证失败而中断。 | 账号权限控制在 PoC 所需范围内。 |

5.2 Cloud Discovery

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure 资源取得 | 通过 Azure API 对 Subscription / Resource Group / VNet / Subnet / VM / NIC / Disk / Storage 等执行 Cloud Discovery。 | Azure 资源被登记到 CMDB。 | 主要 Azure Resource CI 能被取得。 |
| 资源关系确认 | 确认 Subscription → RG → VNet/Subnet → VM → NIC/Disk 的关系。 | Azure 资源之间的包含关系、依赖关系被表现出来。 | CMDB relationship 逻辑正确。 |
| Tag 取得确认 | 在 Azure 侧给 VM 加 OA_group / GAM_Service / Role / Location / Owner / AssignedTo 等 Tag。 | Azure Tag 反映到 ServiceNow。 | 指定 Tag 能在 CI 或相关 Tag 信息中确认。 |
| Tag 更新差分 | 分别用无 Tag、部分 Tag、完整 Tag 的状态执行 Discovery。 | Tag 的追加和修改会反映到 CMDB。 | 既存 CI 被更新，不重复生成。 |
| 与 IP Range 的差异 | 比较 Cloud Discovery 的 VM CI 和 IP Range Discovery 的结果。 | 能整理云资源信息和 OS 详细信息之间的互补关系。 | CI 识别和关联没有明显不整合。 |

5.3 IP Range Discovery

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows VM Discovery | 对 Windows Server VM 通过 WinRM（TCP 5985/5986）执行 Discovery。 | 取得 Windows Server CI、OS Version、CPU、Memory、Disk、NIC、Installed Software、Windows Service 等。 | 对象 VM 登记到 CMDB，主要属性可取得。 |
| Linux VM Discovery | 对 Linux VM 通过 SSH（TCP 22）执行 Discovery。 | 取得 Linux Server CI、OS Version、File System、Network Interface、Process、Installed Package 等。 | 对象 VM 登记到 CMDB，主要属性可取得。 |
| CI 更新确认 | 对同一 VM 多次执行 Discovery，确认变更信息如何反映。 | 既存 CI 被更新，不产生重复 CI。 | 再次执行后同一 CI 的属性被更新。 |
| 范围控制 | Discovery Range 只设置 ITOM1/2/3。 | 不会对范围外 IP 执行 Discovery。 | Schedule / IP Range 设置不包含范围外网络。 |

5.4 Network Device Discovery（Palo Alto / FortiGate）

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象设备配置 | 把 Palo Alto / FortiGate 放在 ITOM1/2/3 内作为发现对象。 | Discovery 目标 IP 明确。 | 目标 IP 属于 PoC 范围，且不作为通信路径。 |
| SNMP Discovery | 通过 SNMP（通常 UDP 161）取得设备信息。 | 取得 Vendor、Model、OS/Firmware、Interface 等基本信息。 | 能作为 Network Device CI 被识别。 |
| Credential / Community | 确认 SNMP credential / community / version 设置。 | Discovery 不因 SNMP 认证失败中断。 | Credential test 或 Discovery Log 显示成功。 |
| 扫描控制 | 只对 Palo Alto / FortiGate 的管理 IP 执行 Discovery。 | 不发生多余网络扫描。 | Schedule / Range / Credential 范围被限制。 |

5.5 Credential-less Discovery / Nmap

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Port Scan | 对目标 subnet 或目标 IP 执行 Nmap / Port Scan。 | 能识别 22 / 80 / 443 / 3389 / 5985 / 5986 / 161 等开放情况。 | 在允许的端口范围内完成扫描。 |
| 与 Credential-based 的差异 | 和 WinRM / SSH / SNMP Discovery 结果比较。 | 确认 Credential-less 无法取得完整 OS、软件、进程等详细信息。 | 能整理取得信息差异。 |
| 范围和负荷控制 | 用最小必要 IP 范围和端口范围执行。 | 对网络影响被控制。 | 在与 Azure / Network 团队合意的范围内执行。 |

5.6 ACC

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC Agent 安装 | 在 Windows / Linux VM 上安装 ACC Agent。 | Agent 服务启动，ServiceNow 侧能看到 Agent 状态。 | Agent 正常登记。 |
| ACC → MID 通信确认 | ACC Agent 连接 MID Server 的 ACC Listener / MID Web Server。 | WebSocket 等通信成立，Agent 信息经 MID 联动。 | ACC Agent → MID Server 通信成功。 |
| Inventory 信息取得 | 通过 ACC Policy / Check 确认 Hostname、OS、IP、CPU、Memory、Disk、NIC、Software、Process 等。 | ACC 能取得的信息反映到 CMDB。 | 期待的 Inventory 项目可取得。 |
| 与 IP Range 的差异 | 对同一 VM 比较 IP Range Discovery 和 ACC 的结果。 | 整理通信方向、Credential 要否、取得信息差异。 | 能整理正式环境中的使用区分。 |
| Agent 停止 / 恢复 | 停止并重启 ACC Agent，观察 ServiceNow 侧状态变化。 | 停止和重启能在 ServiceNow 侧确认。 | Agent 状态可以管理。 |

ACC 注意点 本次前提是 ACC Agent 不直接连接 ServiceNow，而是经由 MID Server 通信。 ACC Listener / MID Web Server 的实际端口依赖环境设置，申请 NSG 或 Firewall 放通前必须先确认。

5.7 Tag-based Mapping

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag 取得确认 | 在 Azure VM 上设置 OA_group / GAM_Service / Role / Location / Owner / AssignedTo。 | ServiceNow 侧能确认 Tag 信息。 | 指定 Tag 被取得。 |
| GAM_Service 单位分类 | 准备多个相同 GAM_Service 的 VM，确认能否按服务单位分类。 | 同一服务 Tag 的 CI 能作为同一逻辑组处理。 | 能作为服务候选或分类条件使用。 |
| Role Tag 活用 | 设置 Role=Web / App / DB 等，确认按角色分类。 | CI 的角色分类可以使用 Tag。 | 能按 Role 检索和分类。 |
| Owner / AssignedTo 管理 | 设置 Owner / AssignedTo Tag，确认能否用于负责人、担当者管理。 | 能用于资产管理或运维担当管理。 | 能根据 Tag 值确认和抽出。 |

5.8 Top-down / Pattern-based Mapping

| 验证项目 | 验证内容 | 期待结果 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entry Point 确认 | 定义 URL / IP + Port / Load Balancer VIP 等应用入口。 | 可以作为 Service Mapping 入口。 | 能准备有效 Entry Point。 |
| Pattern 执行 | 对验证用 Web / App / DB 架构执行 Pattern-based Mapping。 | 识别 Web Server、Application Process、Database、TCP Connection 等。 | 主要组件被识别。 |
| Service Map 生成 | 生成 Application Service，确认 CI 关系。 | Application Service 下显示 Web / App / DB 等关系。 | 依赖关系逻辑正确。 |
| 限制整理 | 如果没有真实应用架构，就限定验证范围并整理限制。 | 明确本次 PoC 的限制和是否需要追加验证。 | 正式环境需要追加验证的项目被整理。 |

6. 各方式比较

| 观点 | Cloud Discovery | IP Range Discovery | Network Device | Credential-less | ACC | Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要取得对象 | Azure Resource / Network / Disk / Tag | OS / Software / Process / Service | FW设备 / Interface / OS | Open Port / 简易服务 | OS / Inventory / Agent状态 | Application Service / Dependency |
| 通信方向 | MID → Proxy → Azure API | MID → VM | MID → Palo Alto / FortiGate | MID → VM/Subnet | ACC Agent → MID → ServiceNow | MID → Entry Point / Target |
| Credential 要否 | Azure AD App Registration 等 | Windows / SSH Credential | SNMP Credential | OS Credential 不需要 | OS Credential 不需要，但 Agent 注册信息需要 | 按目标技术而定 |
| 信息粒度 | 云资产信息高，OS 内部信息有限 | OS 内部信息高 | 设备基本信息和接口信息 | 低〜中 | 中〜高 | 取决于应用结构 |
| 正式环境适用性 | 适合 Azure 资产管理 | 适合详细信息取得，但需要通信和账号管理 | 适合 FW 设备管理 | 辅助用途 | 适合不方便开放 WinRM/SSH 的环境 | 有实际应用结构时有效 |

7. 事前确认 / 申请要否

| 分类 | 确认 / 申请内容 | 申请要否判断 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URL Filter | 允许 ServiceNow Instance FQDN（例：hitachioptest.service-now.com）和 install.service-now.com 的 HTTPS/TCP 443。 | 如果未允许，需要申请 | 关系到 MID Server 连接、安装包下载、后续升级。 |
| ISSS2.0 申请 | 使用“パブリッククラウド接続 2.0 サービス（Azure）申請書”的【3】URLフィルター設定。 | 追加 URL Filter 时需要 | 申请书写 FQDN、Protocol、Port、利用目的。 |
| Subnet NSG | 确认 MID Server 到 ITOM1/2/3 内目标的 WinRM / SSH / SNMP / ACC 相关通信是否被挡。 | 如果是 subnet NSG 阻断，可能需要申请 | 不申请 PoC 范围外通信。 |
| NIC NSG / OS Firewall | 确认 VM 单位的 NIC NSG、Windows Firewall、Linux Firewall、FW设备侧设置。 | 如果自己能改，通常不需要公司申请 | 先确认客户侧可调整范围。 |
| Azure Marketplace / License | 确认 Palo Alto / FortiGate Marketplace 使用、PAYG/BYOL、费用、权限。 | 取决于公司策略 | 它们是必选发现对象；Create 前要确认费用和承认。 |
| Azure 权限 | 确认 VM / NIC / NSG / Marketplace 资源创建权限，以及 Cloud Discovery 用 App Registration 权限。 | 不足时需要权限申请 | 注意 Network Contributor / Contributor 可能分离。 |
| 远程连接 | 确认作业者能登录 MID Server VM / Target VM。 | 如果路径未整备，需要申请 | C案不以前提 Bastion。 |
| ACC Port | 确认 ACC Agent → MID Server 的实际连接端口。 | 如果 NSG/Firewall 未允许，需要申请 | 申请前必须先确定实际端口。 |

8. PoC 成功判定轴

| 判定轴 | 确认内容 |
| --- | --- |
| 发现范围 | 每种方式是否能发现 ITOM1/2/3 内的目标 CI / Azure Resource / Network Device / Application Component；同时是否没有发现范围外对象。 |
| 信息粒度 | OS、Software、Process、Tag、Resource Relationship、Interface、Agent 状态等是否能取得到需要的粒度。 |
| 关系正确性 | Azure 资源间、Host 与 NIC/Disk/Subnet、Application Service 与 Component 的关系是否逻辑正确。 |
| 通信和安全要求 | 需要哪个方向、哪个端口、哪种 Credential、Agent、Proxy、URL Filter，运维负担是否可以接受。 |
| 正式环境适用性 | 基于 PoC 结果，未来正式环境是否可采用，是否还需要追加验证或运用设计。 |
| 证据性 | Discovery Log、CMDB CI、Relationship、Tag 反映、通信确认结果、申请要否判断是否能作为资料保存。 |

9. 预期成果物

Discovery 结果一览：Cloud Discovery / IP Range Discovery / Network Device / ACC 的取得 CI 比较

Azure Tag 追加前后的 CMDB 反映差分

IP Range Discovery 与 ACC 的取得信息、通信方向、Credential 要否比较表

Credential-less Discovery 的可取得范围和限制

Palo Alto / FortiGate Discovery 结果，以及必要端口 / Credential 整理

Tag-based Mapping 的服务候选和分类结果

Top-down / Pattern-based Mapping 的可验证范围、限制、追加验证要否

正式环境推荐构成、注意事项、申请项目一览

10. 目前还需要确认的事项

| No. | 待确认事项 | 确认点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ServiceNow Instance 的正式 FQDN | URL Filter 申请书中写哪个 FQDN，例如 hitachioptest.service-now.com。 |
| 2 | install.service-now.com 是否放行 | 考虑 MID Server 安装包取得和后续升级，建议作为允许对象追加。 |
| 3 | ACC Agent → MID Server 的实际端口 | 确认 ACC Listener / MID Web Server 设置值，反映到 NSG/Firewall 申请。 |
| 4 | Cloud Discovery 用权限 | 确认 App Registration / Service Principal / Reader 相当权限是否准备。 |
| 5 | Palo Alto / FortiGate 的 Marketplace / License / Cost | 确认 PAYG/BYOL、创建权限、费用承认、最小构成。 |
| 6 | Top-down Mapping 用 Entry Point | 如果没有真实应用结构，就限定验证范围，并作为限制记录。 |

11. 参考和注意事项

本资料基于目前的 PoC 方针和调查结果，是工作用整理资料，不替代公司网络侧最终承认。

本次 Discovery 只限定在 ITOM1/2/3 内，不对其他 Spoke、GWAN、公司既存网络做 Discovery。

Palo Alto / FortiGate 是 Discovery 目标，不作为 PoC 的通信中继防火墙。

ServiceNow Instance 连接和 MID Server 安装包取得通常需要 HTTPS/TCP 443，因此要尽早确认 URL Filter 允许状态。