ServiceNow ITOM / Azure PoC

Cloud Discovery 新手验证手册

从第一次点击开始，完成 Azure 资源发现、CMDB 确认和 Tag 差分验证

| 项目 | 本手册基准值 |
| --- | --- |
| 制作日期 | 2026/07/19 |
| 验证阶段 | 推荐验证顺序 No.1：Cloud Discovery |
| PoC 范围 | 只验证 ITOM1 / ITOM2 / ITOM3 内的 Azure 资源 |
| MID Server | 使用已经验证为 Up 的 PoC MID Server；名称填写实际值 |
| 目标 Azure | Subscription / Resource Group / VNet / PrivateSubnet002-004；填写实际值 |
| 验证轮次 | 无 Tag 基线 -> 添加 Tag -> 修改 Tag 后再次 Discovery |
| 不在本手册内 | IP Range Discovery、ACC、Network Device、Mapping、CSDM 后续项目 |

现在不要直接点击 Discover Now 先确认本次要扫描的 Azure Subscription / Resource Group，最好只选包含 PoC 资源的 Resource Group。范围不明确时，先停在准备阶段。 第一次执行先做无 Tag 基线，记录资源数量和 CI；不要一开始就给所有 VM 加 Tag，否则无法比较 Tag 是否被 Cloud Discovery 取得。 Cloud Discovery 是 Azure API 资源发现，不是用 WinRM/SSH 进入 VM 的 OS 详细信息发现。OS、软件、进程等内容留到后面的 IP Range Discovery 或 ACC。

1. 先理解：这次 Cloud Discovery 要验证什么

Cloud Discovery 的第一步不是扫描 IP，而是让 ServiceNow 使用 Azure 访问信息读取云资源清单，再把 Azure 的资源层级、资源属性和 Tag 反映到 ServiceNow。你这次要先回答一个很具体的问题：ITOM1/2/3 里面已经创建的 Azure 资源，能不能在 CMDB 中被正确登记、建立关系，并在 Tag 变化后被正确更新。

| 问题 | 本次验证的答案 |
| --- | --- |
| Cloud Discovery 发现什么 | Subscription、Resource Group、VNet、Subnet、VM、NIC、Disk 等 Azure 资源，以及可取得的资源属性和 Tag。 |
| Cloud Discovery 不负责什么 | 不以 WinRM/SSH 取得完整 Windows/Linux OS、软件、进程和服务明细；这些属于后续 IP Range Discovery / ACC 对比。 |
| 本次扫描边界 | 只限定在 ITOM1、ITOM2、ITOM3 对应的 PoC Azure 资源；不配置 GWAN、Intranet、其他 Spoke 或公司既存网络。 |
| 本次成功的核心 | 执行成功只是起点；还必须确认 CI、资源层级 Relationship、Tag 反映、重复 CI 和范围外资源。 |

1.1 资料中的判断标记

| 标记 | 本手册中的含义 |
| --- | --- |
| 官方资料明确 | ServiceNow 或 Microsoft 官方资料直接说明的行为。 |
| 本次操作建议 | 根据本次 ITOM1/2/3 PoC 目标给出的具体做法，便于新手执行。 |
| 实例依赖 | 菜单名称、账号字段、Cloud Account 结构、权限和结果显示可能因 Release、插件、配置而不同，必须以当前 Dev 实例画面为准。 |
| 需要运行时确认 | 不能只看表或按钮，要用 Discovery Status、Log、CI 字段、Relationship、Tag 实际结果确认。 |

判断原则 不要因为 CMDB 中出现一个 Azure CI，就直接判断整个 Cloud Discovery 成功；要同时核对资源 ID、Scope、Relationship 和 Discovery Source。 不要因为 ServiceNow 中存在某个 CI class，就推断本次 Cloud Discovery 一定会写入该 class；以本次执行结果和日志为准。

2. 开始前先准备一张输入清单

请先把下面的实际值填入自己的记录表。没有确认的值先写“待确认”，不要凭记忆输入。密码、Client Secret、证书私钥不写入 Word、截图或 Git。

| 输入项 | 填写实际值 | 从哪里确认 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow Dev URL | <公司 Dev 实例 URL> | 浏览器地址栏；例如实际公司 Dev FQDN。 |
| PoC MID Server | <MID Server Name> | ServiceNow > MID Servers，Status 应为 Up。 |
| Azure Tenant ID | <Tenant ID> | Azure Entra ID / App Registration；只记录 ID，不记录 Secret。 |
| Azure Subscription ID | <Subscription ID> | Azure Portal > Subscriptions。 |
| PoC Resource Group | <PoC Resource Group> | Azure Portal > Resource groups；必须确认只包含 PoC 资源，或能明确筛选。 |
| PoC VNet / subnet | P5230-Spoke-VNET001 / PrivateSubnet002-004（以实际值为准） | Azure Portal > VNet > Subnets。 |
| Cloud Account / Credential | <记录名称> | ServiceNow Cloud Discovery / Cloud Accounts / Credentials。 |
| 执行日期 / 执行者 | YYYY/MM/DD / 姓名或工号 | 现场操作记录。 |

2.1 你需要向 Azure / ServiceNow 管理者确认的权限

| 权限 / 信息 | 最低确认内容 | 本次用途 |
| --- | --- | --- |
| Azure API 访问方式 | Service Principal / App Registration 或公司指定的 Azure 连接方式。 | 让 ServiceNow 读取 Azure 资源。 |
| Azure Reader 权限 | 至少覆盖本次目标 Subscription 或 Resource Group 的读取权限。 | 读取 VM、NIC、Disk、VNet、Subnet、Tag 等资源。 |
| ServiceNow 操作权限 | 能够查看/使用 Cloud Discovery、Cloud Account/Credential、Discovery Status 和 CMDB 结果。 | 创建或复用连接信息、执行 Discovery、确认结果。 |
| MID Server 选择权限 | 能够在 Cloud Discovery Schedule 中选择本次 PoC MID Server（如果当前版本需要）。 | 指定执行路径，避免误选其他 MID。 |

不要自己生成新的 Azure Secret 如果公司已经给了 Azure App Registration / Service Principal，优先复用已批准的连接信息。不要为了测试在企业环境中随意创建新的长期 Secret。 如果只有 Subscription 级权限而没有 Resource Group 级权限，先确认 Cloud Discovery 是否会看到整个 Subscription；范围不能控制时不要直接执行。

3. 事前确认：先留基线，再进入 ServiceNow

3.1 Azure Portal 侧留基线

这一步的目的不是修改 Azure，而是记录“执行 Cloud Discovery 之前，Azure 里本来有什么”。请只读查看并截图。

| Step | 操作 | 成功 / 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| AZ-01 | 打开目标 Subscription 和 Resource Group。 | 截图中能看到 Subscription、Resource Group 名称；确认是 PoC 目标。 |
| AZ-02 | 打开 VNet > Subnets。 | 确认 PrivateSubnet002、003、004 的名称和地址范围。 |
| AZ-03 | 打开 Resource Group 的资源列表。 | 记录 VM、NIC、Disk、VNet 等资源名称和数量。 |
| AZ-04 | 打开 2-3 台代表 VM 的 Tags 页面。 | 第一次执行前记录无 Tag、部分 Tag 或现有 Tag 状态。 |
| AZ-05 | 保存资源清单。 | 资源名、Resource ID、资源类型、所在 RG；不要保存 Secret、Token。 |

3.2 ServiceNow 侧留基线

| Step | 导航搜索关键词 | 确认内容 |
| --- | --- | --- |
| SN-01 | MID Servers | 目标 MID Server = Up；记录 Name、Host、Version，不截密码。 |
| SN-02 | Cloud Discovery | 确认能找到 Cloud Discovery 相关菜单或应用入口。 |
| SN-03 | Cloud Accounts / Azure Accounts / Cloud Credentials | 搜索是否已有 Azure 连接记录，先避免创建重复 Account。 |
| SN-04 | Discovery Status | 打开空列表或历史记录，确认后续能查看执行状态。 |
| SN-05 | Configuration Items / CMDB | 用一个 PoC VM 名称或 IP 搜索，记录执行前是否已有 CI。 |

菜单名称可能不同 不同 Release、插件和 UI 可能显示 Cloud Discovery、Cloud Accounts、Azure Accounts、Cloud Credentials 等不同名称。优先用左侧导航搜索关键词，不要因为没有完全相同的菜单名称就判断功能不存在。 如果搜索结果同时出现多个应用入口，先看应用名称和说明；不要在不清楚用途时随意点击 Create。把画面截图发给负责人确认。

4. 创建或确认 Azure Cloud Account

Cloud Discovery 需要一个能够读取 Azure 的连接定义。你现在要做的是先找到企业已经准备好的 Azure Account；只有确认没有现成记录并获得批准后，才创建新的连接记录。

4.1 先判断：复用还是新建

| 看到的情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 已有 Azure Account，Subscription 和 Tenant 与本次 PoC 一致 | 不要新建。打开记录，记录名称、Provider、Subscription、Tenant、MID/连接方式；隐藏 Secret。 |
| 已有 Azure Account，但范围不明或是其他环境 | 不要直接使用。确认它是否会读取整个 Subscription，必要时请 Azure/ServiceNow 管理者确认。 |
| 没有 Azure Account，且已获得创建权限/批准 | 按当前画面的 New/Create 创建，使用公司提供的 App Registration / Service Principal。 |
| 没有创建权限或不清楚字段 | 停在这里，保存当前画面并提出权限/字段确认，不要尝试猜测。 |

4.2 新建画面按字段确认

| 画面字段（可能名称不同） | 输入 / 选择 | 证据和注意 |
| --- | --- | --- |
| Name / Display name | 例如 Azure-PoC-ITOM123 | 名称不要包含密码或 Secret；体现环境和用途。 |
| Provider / Cloud type | Azure | 确认不是 AWS / GCP。 |
| Tenant ID / Directory ID | 公司提供的 Tenant ID | 可截图 ID；不截图 Secret。 |
| Client ID / Application ID | 公司提供的 App Registration ID | 可截图 ID；不要截图完整认证材料。 |
| Client Secret / Certificate | 输入公司提供的认证信息 | 输入后不要截图；不要写入本手册、Git 或聊天。 |
| Subscription | 本次 PoC 的 Subscription | 只选择已确认范围的 Subscription。 |
| Resource Group / Scope | 优先选择只含 PoC 资源的 RG | 如果当前版本没有 RG 范围选项，先不要执行整个 Subscription。 |
| MID Server / Connection | 按当前实例要求选择已验证的 PoC MID | 如果没有此字段，以实例向导/官方说明为准。 |

4.3 保存后只做连接确认

1. 点击当前画面中的 Test connection / Validate / Test credential 等测试按钮；按钮名称以实际画面为准。

2. 等待测试结果，不要连续点击。成功后记录时间、Account 名称、目标 Subscription 和结果画面。

3. 如果测试失败，先记录完整错误类别：Credential、Permission、Subscription、Proxy/URL、MID Server、Timeout。不要马上重新创建 Account。

Secret 的处理 截图时只保留字段名称和非敏感 ID。Secret 输入框、Token、证书私钥、完整下载 URL 必须遮挡或不截。 如果系统保存后不再显示 Secret，这是正常的；不要为了“确认保存成功”反复编辑或重新生成 Secret。

5. 创建第一次 Cloud Discovery Schedule

第一次 Schedule 的设计原则是“小范围、手动执行、可解释”。不要一开始建立每天执行的全 Subscription Schedule。

5.1 推荐的第一次范围

| 优先级 | 范围选择 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| A（推荐） | 只包含本次 PoC 资源的 Resource Group。 | 最容易确认范围，先用这个完成基线。 |
| B（有条件） | Subscription 下能明确限定到 PoC 资源的 Scope。 | 确认预览/过滤条件不会带入其他 RG。 |
| C（不要直接执行） | 整个公司共用 Subscription，无法在 Schedule 中限定 PoC 资源。 | 先停止，获得范围批准或建立隔离 Resource Group。 |

5.2 Schedule 字段建议

| 字段 | 本次建议输入 | 保存前检查 |
| --- | --- | --- |
| Name | CD-POC-ITOM123-Baseline-YYYYMMDD | 名称能看出 PoC、范围和轮次。 |
| Cloud provider | Azure | Provider 不要选错。 |
| Cloud Account | 第 4 章确认的 Azure Account | Tenant / Subscription 与输入清单一致。 |
| Subscription | 本次 PoC Subscription | 不要误选个人 PDI/其他 Azure Subscription。 |
| Resource Group | PoC Resource Group（优先） | 只包含 ITOM1/2/3 资源或已明确筛选。 |
| MID Server | 已经 Up 的 PoC MID Server（如果画面要求） | 不要选择其他环境 MID。 |
| Run mode | Manual / One time / 手动执行 | 第一次验证完成前不要设置周期执行。 |
| Enabled / Active | 保存后按需要手动启用或执行 | 执行前先截配置画面。 |

保存前的硬性停止条件 看不到 Subscription / Resource Group 的清楚范围； Schedule 预览显示 ITOM1/2/3 以外的 RG、VM 或资源； 选择的 MID Server 不是你已经确认 Up 的 PoC MID； 系统只能选择整个公司共用 Subscription，且还没有得到范围批准。

6. 第一轮执行：无 Tag 基线

第一轮的目的，是记录没有人为新增 Tag 时 Cloud Discovery 能取得什么。现有系统默认 Tag 如果无法删除，不必强行删除，只要记录实际状态并在结果中说明。

6.1 执行步骤

1. 打开刚刚保存的 Cloud Discovery Schedule，确认 Provider、Account、Subscription、Resource Group、MID Server 和范围。

2. 点击当前画面中的 Discover Now / Run / Execute 等手动执行按钮。不要点击周期启动或保存为 Daily。

3. 如果出现确认窗口，再核对一次目标 Subscription / Resource Group 后确认执行。

4. 打开 Discovery Status，记录状态从 Queued/Running 到 Completed、Completed with errors 或 Failed 的变化。

5. 等待本次执行结束。执行中不要重复点击、不要修改同一个 Schedule、不要同时启动第二个同范围 Discovery。

6. 执行结束后保存 Schedule、Discovery Status、错误/警告和执行时间截图。

建议记录：
Schedule Name = <实际名称>
Start time = <实际时间>
End time = <实际时间>
Status = <Completed / Completed with errors / Failed>
Scope = <Subscription / Resource Group>
MID Server = <实际名称>

6.2 第一轮成功不等于只看 Completed

| 确认层 | 要看什么 | 基线结果 |
| --- | --- | --- |
| 执行层 | Discovery Status、执行时间、错误/警告。 | <填写实际结果> |
| 资源层 | Azure VM、NIC、Disk、VNet、Subnet、Resource Group 等 CI。 | <填写数量/名称> |
| 属性层 | Resource ID、Provider、Subscription、RG、Location、Private IP 等。 | <填写实际取得项> |
| 关系层 | Subscription -> RG -> VNet/Subnet -> VM -> NIC/Disk。 | <完整/部分/不符合> |
| 范围层 | 是否出现 ITOM1/2/3 以外的资源。 | 必须为无范围外对象 |

7. 第二步：在 ServiceNow 中确认 CI 和 Relationship

Cloud Discovery 完成后，不要马上开始 Tag 对比。先确认第一轮导入的 CI 是否真的对应 Azure 资源。菜单名称会因 UI/Release 不同变化，优先使用左侧导航搜索关键词。

| 检查项 | 操作建议 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| Cloud Discovery 结果 | 搜索 Cloud Discovery / Discovery Status，打开本次执行记录。 | 能追溯本次 Schedule、时间、Scope、状态。 |
| Azure CI | 搜索 Configuration Items / CMDB，按 VM 名称、Resource ID 或 IP 查找。 | 目标资源对应的 CI 存在，不是只出现一个汇总 CI。 |
| CI class | 打开代表 CI 的详细页面，记录 Class / sys_class_name。 | 类别与资源类型基本一致；不确定时记录实际 class。 |
| Discovery source | 在 CI 详情或相关字段中查找 discovery_source / source 类信息。 | 能确认这条 CI 与本次 Cloud Discovery 的来源关系。 |
| Resource ID | 查找 Azure Resource ID、Subscription、Resource Group 等字段或相关列表。 | 能与 Azure Portal 的资源 ID 对上。 |
| Relationship | 从 CI 的 Related Items / Relationships / Dependency 相关区域查看。 | 至少能解释资源层级和 VM-NIC/Disk 关系。 |

7.1 代表 CI 的核对表

| 代表对象 | Azure 侧核对 | ServiceNow 侧核对 |
| --- | --- | --- |
| Resource Group | 名称、Subscription、资源数量 | 对应 Resource Group / Cloud Resource CI 或相关容器关系 |
| VNet / Subnet | VNet 名称、Subnet 名称、地址范围 | 云网络 CI、包含关系、范围是否正确 |
| VM | VM Name、Resource ID、Location、Power state | 主机/虚拟机 CI、名称、IP、Cloud/Discovery source |
| NIC | NIC Name、Private IP、所属 VM | Network Adapter / IP 相关 CI 和 VM 关系 |
| Disk | OS/Data Disk、所属 VM | Disk CI 或 VM 相关资源关系 |

结果不一致时不要马上修 CMDB 先保存 Azure Portal 和 ServiceNow 两侧的同一资源 ID、名称、时间和截图。先判断是 Scope、权限、映射、识别规则还是显示位置不同。 不要为了让结果“看起来一样”直接手工改 CI。手工修正会破坏本次 Cloud Discovery 结果的可追溯性。

7.2 Cloud Discovery 结果应检查哪些表

本次不需要把 CMDB 每一条记录全部截图。建议选择 ITOM1、ITOM2、ITOM3 各 1 台代表 VM，再补 1 个 VNet/Subnet、1 个 NIC、1 个 Disk，按下面的顺序确认。表名是常见候选表；最终以 CI 详情中的 Class / sys_class_name 和当前实例实际显示为准。

| 优先级 | 常见表 / 类 | 这次要确认的内容 | 建议截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必须 | cmdb_ci（基类） 实际 CI 详情页 | Name、sys_id、sys_class_name、Discovery source，以及本条记录是否确实对应 Azure Resource ID。 | CD-07-01_CI_Base.png |
| 必须 | cmdb_ci_cloud_resource 或其实际子类 | Provider、Account/Tenant、Subscription、Resource Group、Resource ID、Location 等云侧身份。 | CD-07-02_CloudResource.png |
| 必须 | cmdb_ci_vm_instance 或实际 VM/Server 子类 | VM 名称、Resource ID、状态、Private IP、所属 Resource Group，以及与 Azure Portal 的对应关系。 | CD-07-03_VM.png |
| 必须 | cmdb_rel_ci 或 CI 详情的 Relationships / Related Items | Subscription -> Resource Group -> VNet/Subnet -> VM -> NIC/Disk 的父子或依赖关系。 | CD-07-04_Relationship.png |
| 建议 | cmdb_ci_network / cmdb_ci_network_subnet 或实际云网络子类 | VNet、Subnet 名称、地址范围、所属 Resource Group，以及与 VM/NIC 的关系。 | CD-07-05_Network.png |
| 建议 | cmdb_ci_network_adapter cmdb_ci_ip_address | NIC 名称、Private IP、所属 VM；确认 IP 是同一 VM 的网络信息，而不是孤立 CI。 | CD-07-06_NIC_IP.png |
| 建议 | cmdb_ci_disk 或实际磁盘子类 | OS/Data Disk 名称、大小/类型、所属 VM，以及 VM-Disk 关系。 | CD-07-07_Disk.png |
| 另存 | discovery_status / Discovery Status 结果 | 本次 Schedule、执行时间、Scope、状态、错误/警告；它是执行证据，不是 CMDB CI 扩展表。 | CD-06_Run01_Status.png |

如何确认实际表名 先在 Configuration Items / CMDB 中打开代表 VM 的 CI 详情，记录 Class / sys_class_name；再从该 Class 的列表或 Related Items 进入同类记录。不要只凭菜单名称推断表名。 如果当前实例没有 cmdb_ci_cloud_resource、cmdb_ci_network_subnet 或某个候选类，不代表 Cloud Discovery 失败。可能是 Release、插件、Class Model 或当前映射不同；记录实际 Class，并以 CI 字段、Relationship 和 Discovery Source 为准。 Tag 不要预先假定一定存放在某个固定表。先在同一 CI 的字段、Related List 或 Cloud Tag 相关记录中找到实际显示位置，并在结果表中写明“表/列表名 + 字段名”。不要把 label_entry 当成默认结论。

7.3 本次建议保存的最小截图集

| 截图 | 选择对象 | 画面中至少保留 |
| --- | --- | --- |
| CD-07-01 | ITOM1/2/3 各 1 台代表 VM 的 CI 详情 | CI Name、Class、sys_id、Resource ID、Discovery source。 |
| CD-07-02 | Cloud Resource 或云资源实际子类 | Provider、Subscription、Resource Group、Location、Resource ID。 |
| CD-07-03 | VNet/Subnet 及关系 | VNet/Subnet 名称、地址范围、所属关系。 |
| CD-07-04 | VM-NIC-IP-Disk Relationship | Relationship 类型、Parent/Child 或 Related Items 关系。 |
| CD-07-05 | Discovery Status | Schedule、Scope、Start/End time、Status、Error/Warning。 |
| CD-07-06 | Tag 添加后和修改后的同一 CI | 同一 sys_id/Resource ID、Tag 显示位置、前后 Tag Value。 |

8. 第二轮和第三轮：Tag 差分验证

Tag 验证的重点不是“能不能看到一串文字”，而是确认 Tag 加在什么 Azure 资源层级、Cloud Discovery 是否取得、Tag 修改后是否更新同一个 CI，以及 Tag 是否能作为后续分类 / Dynamic CI Group 的稳定条件。

8.1 建议的 Tag 样例

| Tag Key | Tag Value 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PoC_Scope | SNOW_ITOM123 | 明确这条资源属于本次 PoC；建议在所有目标 VM 上统一。 |
| GAM_Service | Discovery-PoC | 验证同一服务单位的资源能否被筛选。 |
| Role | Web / App / DB | 验证按资源角色分类。 |
| Owner | PoC-Team | 验证责任者条件；正式环境用公司规定值。 |
| Location | Azure-JP | 验证位置条件。 |

8.2 三轮操作步骤

| Step | 操作内容 | 期待结果 / 判定 |
| --- | --- | --- |
| TAG-01 | 选择 2-3 台代表 VM，记录执行前 Tag、CI sys_id/名称和 Resource ID。 | 有可比较的基线；不记录 Secret。 |
| TAG-02 | 在 Azure Portal 给代表 VM 或确定的资源层级添加一组 Tag。 | Azure 侧 Tag 已保存；截图记录 Key/Value 和资源层级。 |
| TAG-03 | 复用第一轮 Schedule，确认范围不变后再次手动执行。 | 执行成功；不是新建一个更大范围 Schedule。 |
| TAG-04 | 在 ServiceNow 查找同一 Resource ID / CI sys_id。 | 同一 CI 被更新，不产生重复 CI。 |
| TAG-05 | 确认 Tag 在 ServiceNow 的实际显示位置。 | 字段、Related List 或 Cloud Tag 相关记录可追溯。 |
| TAG-06 | 只修改一个 Tag Value，例如 Role=Web 改为 Role=App。 | Azure 侧的变更时间和前后值有记录。 |
| TAG-07 | 第三次执行同一 Schedule，并重新确认同一 CI。 | 修改后的值反映，旧值处理方式明确。 |
| TAG-08 | 用 GAM_Service / Role / Owner 条件筛选代表 CI。 | 能形成后续分类或 Dynamic CI Group 的候选条件。 |

| 对比项 | 无 Tag 基线 | 添加/修改 Tag 后 |
| --- | --- | --- |
| 同一 CI | 记录 Name、Resource ID、sys_id | 必须确认仍是同一个 CI |
| Tag 值 | 无或原有值 | 新增/修改值是否反映 |
| CI 数量 | 基线数量 | 不应因 Tag 更新而重复增加 |
| Relationship | 基线关系 | Tag 更新不应破坏资源关系 |
| Scope | ITOM1/2/3 目标资源 | 仍不能出现范围外资源 |

Tag 显示位置以实例为准 不要先假设 Tag 一定出现在 CI 主表字段。不同版本或 Cloud Discovery 配置可能通过字段、Related List 或云资源标签相关记录显示。 本次结果记录必须写清楚“在哪个画面、哪个字段/相关列表看到 Tag”，这样后续 Tag-based Mapping 和 Dynamic CI Group 才能复用。

9. 和后续 IP Range Discovery 的关系

Cloud Discovery 完成后，你下一步才进入推荐顺序 No.2 的 IP Range Discovery。现在先把两种方式的分工写清楚，避免把 Cloud Discovery 失败误判为 MID Server 或 WinRM/SSH 失败。

| 比较项 | Cloud Discovery | IP Range Discovery |
| --- | --- | --- |
| 发现入口 | Azure Cloud API / Cloud Account | MID Server -> 目标 VM IP |
| 主要对象 | Subscription、RG、VNet、Subnet、VM、NIC、Disk、Tag | Windows/Linux OS、软件、进程、服务等 |
| WinRM/SSH | 不是第一次验证的主要路径 | Windows 需要 WinRM；Linux 需要 SSH |
| Credential | Azure App Registration / Service Principal 等云侧认证 | Windows / SSH Credential |
| 主要价值 | 云资源资产基线、层级关系、Tag | 主机内部详细信息 |
| 本次记录 | 先记录 Cloud CI 和 Tag 基线 | 后续比较同一 VM 的信息互补和 CI 识别 |

Cloud Discovery 完成后的下一步 如果 Cloud Discovery 的 CI、Relationship、Tag 和范围都符合预期，再进入 IP Range Discovery。 如果 Cloud Discovery 只有部分成功，先处理 Azure Account、Scope、权限或识别问题，不要直接用 IP Range Discovery 掩盖 Cloud Discovery 的问题。

10. 失败时按顺序切分，不要盲目重试

| 现象 | 第一确认点 | 判断方向 |
| --- | --- | --- |
| 找不到 Cloud Discovery 入口 | 导航搜索 Cloud Discovery、Cloud Account、Azure Account、Cloud Credentials。 | 菜单/插件/角色差异；不要直接判断未安装。 |
| Account Test 认证失败 | Tenant、Client ID、Secret/Certificate、Subscription、Reader 权限。 | Azure 认证/权限问题。 |
| Account Test 超时 | MID Server、Proxy、URL Filter、出站 HTTPS 路径。 | 网络/代理/URL Filter 问题。 |
| Schedule 保存后范围不清楚 | Subscription、RG、Scope 预览。 | 范围问题；不执行，先确认。 |
| Discovery Failed | Discovery Status、错误详情、MID Server 日志/ECC。 | 先区分 Cloud API、Credential、权限、MID、Scope。 |
| Discovery Completed 但没有目标 CI | Azure 资源是否在目标 RG、Reader 是否覆盖、Scope 是否选择正确。 | 资源范围或读取权限问题。 |
| Tag 没有反映 | Tag 的资源层级、Cloud Discovery 是否覆盖该资源、ServiceNow 显示位置。 | Tag 位置/映射/刷新问题。 |
| 出现重复 CI | Resource ID、CI sys_id、Cloud Discovery 与其他 Discovery 来源。 | IRE/识别/多来源问题；记录样例。 |
| 出现范围外资源 | 立即停止后续执行，先保存 Schedule 和结果画面。 | 严重范围控制问题；修正前不继续。 |

10.1 什么时候可以判定本轮结束

Schedule 的 Subscription / Resource Group / Scope 已截图并确认只覆盖 ITOM1/2/3 PoC 资源。

Discovery Status 已达到 Completed，或失败原因已经可以明确归类并保存证据。

Azure 资源 CI、关键属性、Relationship 已和 Azure Portal 资源清单进行过对照。

无 Tag、添加 Tag、修改 Tag 三轮结果已记录，至少有 2-3 台代表 VM 的前后对比。

未发现 ITOM1/2/3 以外的资源；如果发现，已停止并记录为范围问题。

所有截图、日志和记录已脱敏，能够交给 leader/现场人员复核。

11. 证据目录和实际结果记录

建议在公司认可的本地目录或文档管理系统中保存证据。目录名称可以按现场规则调整；不要把未脱敏日志、Secret、Cookie 和临时下载 URL 放进 Git。

建议目录 Cloud_Discovery_Evidence_YYYYMMDD\00_Input\01_Azure_Baseline\02_ServiceNow_Precheck\03_CloudAccount\04_Schedule\05_Run01_NoTag\06_Run02_TagAdded\07_Run03_TagChanged\08_CMDB_Relationship\09_Comparison\10_Troubleshooting

| 证据编号 | 建议文件名 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| CD-01 | CD-01_Azure_Scope.png | Subscription、RG、VNet、PrivateSubnet002-004、资源列表。 |
| CD-02 | CD-02_Azure_Tags_Before.png | 第一轮执行前代表 VM 的 Tag 状态。 |
| CD-03 | CD-03_MID_Up.png | 目标 MID Server Up / Version / Host。 |
| CD-04 | CD-04_CloudAccount_NoSecret.png | Azure Account 非敏感字段和连接测试结果。 |
| CD-05 | CD-05_Schedule_Scope.png | Schedule 的 Provider、Subscription、RG、MID 和范围。 |
| CD-06 | CD-06_Run01_Status.png | 无 Tag 基线执行的状态和完成结果。 |
| CD-07 | CD-07_CMDB_CI_Relationship.png | Azure CI、关键字段、Resource ID、Relationship。 |
| CD-08 | CD-08_Azure_Tags_After.png | 添加/修改 Tag 后 Azure 侧状态。 |
| CD-09 | CD-09_Run02_Run03_Compare.png | 重复执行后同一 CI、Tag 更新、数量差分。 |
| CD-10 | CD-10_Scope_Outside_Check.png | 确认没有 ITOM1/2/3 以外资源进入结果。 |

11.1 实际结果表

| 验证项 | 实际结果 | 判定 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Account / Credential 测试 | <填写> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| Schedule 范围 | <填写实际 Subscription / RG / Scope> | OK / NG | <填写> |
| Run01 无 Tag | <状态、CI 数量、错误> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| CMDB CI / Relationship | <填写> | OK / NG / 部分成功 | <填写> |
| Run02 添加 Tag | <Tag 位置、同一 CI、数量> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| Run03 修改 Tag | <前后值、同一 CI、数量> | OK / NG / 保留 | <填写> |
| 范围外检查 | <是否发现范围外资源> | 必须 OK | <填写> |

12. 官方参考资料和本次使用范围

本手册按 2026/07/19 可访问的 ServiceNow / Microsoft 官方资料和当前 PoC 设计整理。官方页面会随 Release、插件和实例配置变化；执行时以当前页面和企业规则为准。

ServiceNow - Cloud Discovery: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/cloud-discovery.html

ServiceNow - Cloud Discovery collected data: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/cloud-discovery-collected-data.html

ServiceNow - Discovery overview: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery.html

ServiceNow - Discovery phases: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html

ServiceNow - MID Server: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html

Microsoft - Azure built-in Reader role: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/built-in-roles#reader

执行时的第一步 按照本手册第 3 章先截 Azure 资源和 Tag 基线，再进入 ServiceNow。 完成第 4 章 Account/连接确认后，把 Schedule 画面截图发给负责人确认范围，再执行第 6 章。 每完成一轮，把 Discovery Status、代表 CI、Relationship 和 Tag 前后画面放在同一证据目录。